ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 96 /08.04.2021

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

,,Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someş de la staţia de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre  Dara"

Denumirea obiectivului de investiţie: ,,   Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someş de la staţia de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre  Dara"

Elaborator : S.C. NV CONSTRUCT  SRL

Proiect nr.       445/2018

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul  municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: - coronamentul digului mal drept Someş între staţia de epurare şi limita administrativă  a municipiului Satu Mare , spre  Dara

Indicatori  Tehnico – Economici  propuşi  în  proiect:

• Valoarea devizului general       -------   4 421 553,18  lei  fără TVA

din care C+M --------  3 589 549,37  lei   fără TVA

Durata de realizare  a  investiţiei :   23 luni

Durata de implementare a investiţiei:- 5 ani -până la identificarea surselor de finanţare ale investiţiei

Capacităţi:

Avantajele şi facilităţile rezultate ca urmare a realizării investiţiei sunt;

-facilitarea deplasării bicicliştilor în condiţii de siguranţă

- ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare prin încurajarea circulaţiei cu mijloace ce nu poluează aerul.

Caracteristici tehnice şi parametri specifici ;

- Lungimea totală a pistei de biciclişti -  L= 7 016,54 ml;

-Propunerea proiectantului este Soluţia 1,respectiv un sistem rutier semi-rigid atât pentru pistă cât şi pentru trotuare, cu următoarea stratificaţie;

- strat de balast                 - h= 15 cm

-strat de balast stabilizat   -h= 12 cm

- strat beton asfaltic BA8 - h=   4 cm

In profil transversal caracteristicile principale sunt;

- lăţimea pistei biciclete cu dublu sens   -l= 2 m

- lăţimea trotuarului                                - l= 1 m

- lăţimea rampelor de acces la pistă       - l = 2 m

Suprafeţele ocupate sunt;

-suprafaţa pistei şi a rampelor de acces  -S = 13 706 mp

-suprafaţa trotuar                                     - S =  6 316 mp

• Finanţarea obiectivului: Suportată  din bugetul local al Municipiului Satu Mare,

surse guvernamentale,fonduri externe nerambursabile,

credite.

• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

Primar		                     Şef serv. investiţii, gospod. întreținere

Kereskényi  Gábor                                              Szűcs Zsigmond

Întocmit

ing. Suhani Mihai

Președinte de ședință,						Secretar general,