Anexa nr. 1	la HCL nr. 11/27.01.2022

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de învestiții:

“Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la sala de sport a

Școlii gimnaziale Bălcescu-Petőfi”

### indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

inclusiv T.V.A. – total:   4.112.102,39 lei;

exclusiv T.V.A. – total:  3.460.292,19 lei;

- CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

inclusiv T.V.A. : 3.214.317,33 lei;

exclusiv T.V.A. : 2.701.107,00 lei.

### B. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Consumul total anual specific de energie finala de: : 161,02  kWh/m2 an.

- Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 93,33 kWh/m2 (a.u.) şi an.

- Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 46.137,73 kg CO2/an.

### C. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de învestiții

- Economia anuală de energie:

212.293 kWh/an;

17,39 tep.

### D. durata estimată de execuție a obiectivului de învestiții, exprimată în luni

- Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor Președinte de ședință, | Director executiv ec. Ursu Lucia | Șef birou C.T.S.L. ing. Criste Florin Secretar general, |
| --- | --- | --- |