ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 14/27.01.2022

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„Prelungirea străzii Sălciilor”

Denumirea obiectivului de investiţie:  „Prelungirea străzii Sălciilor”

Elaborator : SC GASI STUDIO GROUP SRL.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Strada Sălciilor.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiției:			1.737.769,43 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 					1.371.962,08 lei (fără TVA)

- Durata de realizare a investiţiei este de 17 luni din care 4 luni sunt necesare întocmirii proiectului tehnic și 13 luni execuției lucrărilor

• Finanţarea obiectivului: Realizarea acestei investiții este suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

PRIMAR 			Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

Kereskényi Gábor					ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință                                        Secretar general