Anexa nr. 1 la HCL 140/28.04.2022

Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Proiectantului, S5,

Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL.

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

o inclusiv T.V.A. – total: 2.189.666,19 lei.

o exclusiv T.V.A. – total: 1.844.731,39 lei.

CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 1.801.731,39 lei.

o exclusiv T.V.A.: 1.513.650,00  lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE.

Consumul total anual specific de energie finala de: 127,09 kWh/m2 an.

Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 60,63 kWh/m2 (a.u.) şi an.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 88.974,88 kg CO2/an.

- INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII.

Economia anuală de energie:

o 405.472 kWh/an;

o 33,21 tep.

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 2 la HCL 140/28.04.2022

Reabilitarea termică a blocului de locuințe din B-dul Transilvania, bloc 2,

Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL.

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

o inclusiv T.V.A. – total: 2.782.926,23 lei.

o exclusiv T.V.A. – total: 2.343.744,23 lei.

CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 2.210.712,98 lei.

o exclusiv T.V.A.: 1.857.742,00 lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE.

Consumul total anual specific de energie finala de: 127,42 kWh/m2 an.

Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 63,64 kWh/m2 (a.u.) şi an.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 117.041,89 kg CO2/an.

- INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII.

Economia anuală de energie:

o 409.039 kWh/an;

o 46,77 tep.

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 3 la HCL 140/28.04.2022

Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Astronauților, A1,

Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL.

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

o inclusiv T.V.A. – total: 2.173.795,00 lei.

o exclusiv T.V.A. – total: 1,831,394,25 lei.

CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 1.814,633,38 lei.

o exclusiv T.V.A.: 1.524.902,00 lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE.

Consumul total anual specific de energie finala de: 134,26 kWh/m2 an.

Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 56,90 kWh/m2 (a.u.) şi an.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 86.902,14 kg CO2/an.

- INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII.

Economia anuală de energie:

o 423.978 kWh/an;

o 34,72 tep.

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 4  la HCL 140/28.04.2022

Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Proiectantului, S1,

Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

o inclusiv T.V.A. – total: 1.959.381,26 lei.

o exclusiv T.V.A. – total: 1.646.538,88 lei.

CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 1.649.304,30lei.

o exclusiv T.V.A.: 1.385.970,00 lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Consumul total anual specific de energie finala de: 141,72 kWh/m2 an.

Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 64,64 kWh/m2 (a.u.) şi an.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 81.277,80 kg CO2/an.

- INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII

Economia anuală de energie:

o 396,059 kWh/an;

o 32,44 tep.

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 5  la HCL 140/28.04.2022

Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Codrului, bloc CC3-CC5,

Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

o inclusiv T.V.A. – total: 1.772.309,85 lei.

o exclusiv T.V.A. – total: 1.489.336,02 lei.

CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 1.480.314,78 lei.

o exclusiv T.V.A.: 1.243.960,00 lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Consumul total anual specific de energie finala de: 136,91 kWh/m2 an.

Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 62,88 kWh/m2 (a.u.) şi an.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 73.626,26 kg CO2/an.

- INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII

Economia anuală de energie:

o 359.098 kWh/an;

o 29,41 tep.

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 6 la HCL 140/28.04.2022

Reabilitarea termică a blocului de locuințe din B-dul I.C. Brătianu, nr. 5,

Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

o inclusiv T.V.A. – total: 4.225.361,90 lei.

o exclusiv T.V.A. – total: 3.550.724,29lei.

CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 3.607.893,17 lei.

o exclusiv T.V.A.: 3.031.843,00 lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Consumul total anual specific de energie finala de: 166,94 kWh/m2 an.

Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 73,27 kWh/m2 (a.u.) şi an.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 115.561,76 kg CO2/an.

- INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII

Economia anuală de energie:

o 559,012 kWh/an;

o 45,78 tep.

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 18 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 7 la HCL 140/28.04.2022

Reabilitarea termică a blocului de locuințe din Str. Păulești, nr. 3, bloc 6,

Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

o inclusiv T.V.A. – total: 2.671.164,96 lei;

o exclusiv T.V.A. – total: 2.244.676,44 lei.

CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 2.292.288,67 lei;

o exclusiv T.V.A.: 1.926.239,00 lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Consumul total anual specific de energie finala de: 133,02 kWh/m2 an.

Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 63,65 kWh/m2 (a.u.) şi an.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 59.309,52 kg CO2/an.

- INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIŢI ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI ŢINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIŢII

Economia anuală de energie:

o 238,686 kWh/an;

o 23,23 tep.

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Presedinte de sedinta                                       Secretar general