MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Satu Mare

Nr.  245/04.08.2022

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

,, Modernizări străzi în Municipiul Satu Mare Lot1”

Elaborator: S.C. Gasi Studio Group  S.R.L. Satu Mare

Proiect nr.: 26/2022

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare,

Indicatori Tehnico – Economici  propuşi în proiect:

• Valoarea totală a investiției : 16.712.787,63 lei +TVA

Construcții-montaj :               14.918.655,98 lei +TVA

Durata de realizare a investiției : 24 luni

Capacități:

În urma realizării investiției propuse, vor rezulta următoarele străzi reabilitate :

- Acs Alajos                   234 m

- Alexandrul Odobescu  440 m

- Crăieselor                    203 m

- Dara                             450 m

- Dana                            70   m

- Fluturilor                     199 m

- Haiducilor                   343 m

- Iris                               113 m

- Mahatma Gandi           418 m

- Maria                           384 m

- Matei Basarab             134 m

- Petre Ispirescu             708 m

- Poienilor                      300 m

- Poligonului                  709 m

- Regele Ferdinand         176 m

- Tiberiu Brediceanu      159 m

Lungimea totală a acestor străzi este de 5040m, cu o platformă a străzilor cuprinsă între 4,00-6,00 m și o structură rutieră alcătuită din 4 cm strat de uzură BA16, 6 cm strat de legătură BAD 22,4, 20 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment, 30 cm strat de fundație din balast, geotextil cu rol anticontaminant.

Suprafața trotuarelor pietonale este de 13262,00 mp. Colectarea și evacuarea apelor pluviale se realizează prin intermediul gurilor de scurgere. S-a proiectat montarea unei semnalizări  rutiere corespunzătoare prin prevederea de marcaje și indicatoare rutiere pe toată lungimea tronsonului.

• Finanțarea obiectivului: Suportată din buget local, credit, concesiune servicii/lucrări/exploatare și alte fonduri legal constituite.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit Bereș Dorin Mihai 2 ex

Președinte de ședință                                                               Secretar general