MUNICPIUL SATU MARE

BIROUL CONSULTANȚĂ TEHNICĂ ȘI SUPERVIZARE LUCRĂRI

ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. ______/______________

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

Modernizare infrastructură educațională
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși”

Denumirea obiectivului de investiție: “Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic «Constantin Brâncuși»”

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Str. Crișan nr. 1, Municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico-Economici propuși în proiect:

•Valoarea totală a investiției:	6.799.679,86 lei (fără TVA) / 8.080.262,25 (cu TVA)

din care:

construcții-montaj:			5.327.059,68 lei (fără TVA) / 6.339.201,02 (cu TVA)

Indicatori tehnico economici aprobați prin HCL 68/28.03.2019 (fără TVA):

Valoare totală a investiției:	4.699.790,85 lei,

din care

Construcții-montaj:	3.250.018,13 lei.

Valoarea lucrărilor din contractul de execuție:	3.313.875,56 lei;

Sumele decontate la data curentă din contractul de execuție:	1.122.434,96 lei;

Valoarea restului de executat din contractul inițial:	2.191.440,60 lei;

Ajustările plătite la data actuală conform OUG 15/2021	261.909,90 lei;

Valoarea totală aferentă notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare:	1.065.935,21 lei;

Rest de executat la data actuală (inclusiv NR/NCS):	3.257.375,81 lei;

Rezerva de implementare constituită cf. OUG 64/2022 (23% din rest de executat):	749.196,44 lei;

Cote ISC și CSC plătibile după C+M majorat	22.847,46 lei;

Creșterea valorii totale a indicatorilor tehnico-economici	2.099.889,01 lei (fără TVA);

Creșterea valorii aferente C+M	2.077.041,55 lei (fără TVA).

Durata de realizare a investiției:	20 de luni faza de execuție.

• Finanțarea obiectivului: Realizarea acestei investiții este suportată din Fonduri Externe Nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Birou consultanță tehnică și supervizare lucrări

ing. Criste Florin

Președinte de ședință                                             Secretar general

Întocmit: Kiss Ferenc 2 ex.