MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.475/22.12.2022

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș din dreptul străzii Fântânii spre comuna Odoreu”

Elaborator: S.C. NV CONSTRUCT S.RL.

Proiect nr.: 563/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: coronamentul digului mal drept al râului Someș din dreptul străzii Fântânii spre comuna Odoreu.

Indicatori Tehnico – Economici  propuşi în proiect:

Valoarea  totală a investiției:			3.979.993,23 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 				2.876.913,86 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiției : 11 luni

Capacități Tehnice:

- lungimea totală a pistei de bicicliști este de 2810 metri

- nr. de benzi pe sens: 1

- lățimea pistei de bicicliști este de 2.00 m

- lățimea pistei de cicliști cu dublu sens: L=2.00m

- lățimea trotuarului: L= 1.00m

- lățimea platformei pentru amplasarea mobilierului urban: L= 1.00m

- dimensiunea platformei pentru amplasarea mobilierului urban: 3.50x1.10m

- lățimea rampei de acces la pista de biciclete: L= 2.00m

- numarul de rampe de acces la pista de biciclete: 2 buc.

- suprafața pistei de cicliști și a rampelor de acces la pistă este de 5410 mp

- suprafața trotuarului 2503 mp

- platforme pe care se vor instala mobilier urban (bănci) și coșuri de gunoi cu scrumieră,

- Pentru asigurarea iluminatului pe acest obiectiv se vor monta 112 bucăți stâlpi de iluminat public

Finanțarea obiectivului: Suportată din buget local, credit, concesiune servicii/lucrări/exploatare și alte fonduri legal constituite.

Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR			Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

Kereskényi Gábor				ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință                                                    Secretar general

Întocmit Munich Sorin 2 ex