MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 91/31.03.2022

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

Extindere rețea de apă în Zona Bercu Roșu, str Frasinului, Mun. Satu Mare, județul Satu Mare

Elaborator: S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Proiect nr.: 38-1/2021

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, str. Frasinului

Indicatori Tehnico – Economici  propuşi în proiect:

Valoarea totală a investiției :	58.401,00 lei  (cu TVA)

din care

construcții-montaj :	50.396,50 lei  (cu TVA)

utilaje cu montaj:	0 lei

Lucrarea se încadrează în grupa a III-a.

Durata de realizare a investiției:	3 luni

Capacități:

- conducta de apă HDPE 110 mm cu o lungime totală de 470 ml.

- hidrant de incendiu suprateran 1 buc

-  cămin de vane la schimbarea de direcție/trecere la alt diametru/intersecție de rețea  - 1 buc

Finanţarea obiectivului: din fondul de intreţinere, înlocuire şi dezvoltare, IID.

Valorile , includ TVA şi se vor reactualiza potrivit normelor in vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef  Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință						 Secretar general

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex