Anexa nr. 1 la HCL nr. 286/28.09.2023

Obiectiv de investiție: ,,PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Județul Satu Mare”

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

Valoarea totală a investiției:	33.179.624,99  lei fără T.V.A.

din care:

Construcții – Montaj:		  28.948.901,04 lei fără T.V.A.

Durata de realizare a investiției: 16 luni.

- 4 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,

- 12 luni execuție lucrări,

| PRIMAR Kereskényi Gábor |  | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, 	Secretar general,