ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 323/26.10.2023

privind modificarea modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 230/31.10.2019

Denumirea obiectivului de investiţie:  „REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SITUATĂ PE STRADA WOLFENBUTTEL NR.6-8”

Elaborator: SC EURAS SRL.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, Str. Wolfenbuttel, nr. 6-8

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiţiei:			8.902.048,32 lei (fără TVA)

din care:

construcţii - montaj: 					8.011.630,02 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei este de 31 luni.

• Finanţarea obiectivului: Realizarea acestei investiții este suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

PRIMAR 			Șef Serviciu Investiții,

Gospodărire-Întreținere

Kereskényi Gábor					ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, 	Secretar general,