Anexa nr. 2 la HCL nr. 100/12.04.2024

Obiectiv de investiție:  ,,Modernizarea pistei de bicicliști pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

Valoarea totală a investiției:	34.477.285,06  lei inclusiv TVA

din care:

Construcții – Montaj:		18.768.570,22  lei inclusiv TVA

Durata de realizare a investiției: 17 luni.

- 5 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,

- 12 luni execuție lucrări,

| PRIMAR Kereskényi Gábor |  | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință, 						Secretar General