Anexa nr. 2 la HCL nr. 12/25.01.2024

Obiectiv de investiție: "Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat si de mediu - Extinderea Sistemului de Management al Traficului pentru Transport Public, Achiziția de Autobuze Ecologice si înființarea si modernizarea stațiilor de autobuz SMART in Municipiul Satu Mare" -Lot I

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

Valoarea totală a investiției:	47.245.033   lei fără T.V.A.

Durata de realizare a investiției: 30 luni.

- 6 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,

- 24 luni execuție lucrări,

| PRIMAR Kereskényi Gábor |  | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință,				Secretar general,