PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 120/25.04.2024

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

,,REFUNCȚIONALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ DE CARTIER

ÎN SĂLI DE CURS ȘI SALĂ DE EVENIMENTE

CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX NICOLAE STEINHARDT”

Denumirea obiectivului de investiție: ,,REFUNCȚIONALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ DE CARTIER ÎN SĂLI DE CURS ȘI SALĂ DE EVENIMENTE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LICEUL TEOLOGIC ORTODOX NICOLAE STEINHARDT”.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare.

Indicatori tehnico - economici  propuși în proiect:

Scenariul A

1. Valoarea totală a investiției : 10.677.286,36 lei fără TVA;

12.693.791,36 lei cu TVA;

din care C + M : 	5.827.469,76 lei fără TVA;

6.934.689,02 lei cu TVA.

2. Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, din care lucrările de execuție se vor derula pe o perioadã de 21 luni.

3. Finanțarea obiectivului: din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare și / sau alte surse legal constituite.

4. Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare. Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

CAPACITĂȚI

Caracteristicile tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție:

Documentația vizează refuncționalizarea clădirii existente a centralei termice în săli de curs și sală de evenimente cu regim de înălțime Sp+P+2E.

Capacități tehnice

Aria construită propusă:		   463,20 mp;

Aria desfășurată propusă:		1.159,20 mp;

Aria utilă totală:			   966,33 mp.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu

Ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință,					Secretar general,