ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 159/23.05.2024

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

„Modernizare strada Kaffka Margit, tronson 1 și strada Krudy Gyula, tronson 2”

Denumirea obiectivului de investiţie: „Modernizare strada Kaffka Margit, tronson 1 și strada Krudy Gyula, tronson 2”

Amplasamentul obiectivului: Strada Kaffka Margit – tronson 1 și strada Krudy Gyula tronson 2.

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este S.C. SMART COMPASS S.R.L., în calitate de proiectant general.

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea  totală a investiției:		1.241.053,92 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 			882.320,70 lei (fără TVA)

CAPACITĂȚI TEHNICE:

- Lungime străzilor -  408 m

- Suprafața părții carosabile -  2468 mp

- Suprafața trotuarelor  - 988 mp

Durata  de realizare a acestui obiectiv de investiții este estimată la 10 luni.

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar,				        Şef serviciu,

Kereskényi Gábor                               ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință,	Secretar general,