PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 168/30.05.2024

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

,,REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE

PE STRADA OSTROVULUI NR. 2/CD”

Denumirea obiectivului de investiție: ,,REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE PE STRADA OSTROVULUI NR. 2/CD”.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare.

Indicatori tehnico - economici  propuși în proiect:

Soluția 1

1. Valoarea totală a investiției : 	20.999.268,78 lei fără TVA;

24.961.472,90 lei cu TVA;

din care C + M : 	13.214.811,66 lei fără TVA;

15.725.625,88 lei cu TVA.

2. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, din care perioada de proiectare este de 6 luni, iar lucrările de execuție se vor derula pe o perioadã de 24 luni.

3. Finanțarea obiectivului: fonduri guvernamentale (Lega 114/1996), bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare și / sau alte surse legal constituite.

CAPACITĂȚI

Caracteristicile tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție:

Documentația vizează refuncționalizarea clădirii existente a blocului de locuințe cu regim de înălțime Subsol tehnic+Parter+4Etaje situat pe strada Ostrovului nr. 2/CD.

Capacități tehnice

Aria construită propusă:		   618,65 mp;

Aria desfășurată propusă:		3.093,25 mp.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu

Ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, 			Secretar general,

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea