Anexa nr. 2 la HCL nr.188/12.06.2024

Obiectiv de investiție:  ,,Modernizarea pistei de bicicliști pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROPUȘI PRIN PROIECT :

Valoarea totală a investiției:	74.682.049,48  lei inclusiv TVA, din care:

Construcții-Montaj:		46.927.514,17    lei inclusiv TVA

Durata de realizare a investiției: 17 luni.

- 5 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,

- 12 luni execuție lucrări,

| PRIMAR Kereskényi Gábor |  | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                     Secretar general