MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

ANEXA  NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 104/24.04.2025

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

Regenerare urbană în zona cartierului MICRO 15

Denumirea obiectivului de investiţie: „Regenerare urbană în zona cartierului MICRO 15”

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: cartierul Micro 15, cvartalul cuprins între str. Careiului, str. Arinului, aleea Ozana și aleea Universului, Municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico – Economici  propuşi în proiect:

• Valoarea  totală a investiţiei: 27.200.866,28 lei (fără TVA) /32.334.666,28 lei (cu TVA) din care:

construcţii - montaj: 	        16.442.383,90 lei (fără TVA) /19.566.436,84 lei (cu TVA)

Durata de realizare a investiției :	24 luni

- 6 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,

- 18 luni execuție lucrări

• Finanțarea obiectivului: Realizarea acestei investiții este suportată din Fonduri Externe Nerambursabile prin Programul Regional Nord – Vest 2021 – 2027 și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu scriere, implementare și monitorizare proiecte

dr. Sveda Andrea

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință,					 Secretar general,

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex