Municipiul Satu Mare

Anexa  la H.C.L. Satu Mare nr. 155/26.06.2025

# Obiectiv de investiție: „Pistă de biciclete  pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita  administrativă a municipiului  Satu Mare spre Dara” – faza de proiectare PTh și execuție lucrări”

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare coronamentul digului de pe malul drept al râului Someș

Noii indicatori tehnico-economici modificați, sunt:

Valoarea totală a investiției:	7.409.371,06 lei fără TVA ( 8.803.867,93 lei cu TVA)

din care:

Construcții – Montaj:	6.355.803,14 lei fără TVA (7.563.405,74 lei cu TVA)

Durata de realizare a investiției:  39 luni și 14 zile calendaristice din care:

- 18 luni și șaptesprezece zile calendaristice pentru proiectare

- 20 luni și 26 zile calendaristice pentru execuție lucrări

PRIMAR				Șef Serviciu Managementul Proiectelor

Kereskényi Gábor 						Andreea Sveda

Întocmit,

Ing. Criste Florin Calin

Vizat spre neschimbare

Președinte  de ședință                                    Secretar general