Anexa la H.C.L. Satu Mare nr. 221/28.08.2025

privind modificarea Anexei 1 la HCL 309/19.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Sala de Scrimă “Alexandru Csipler”.

Noii indicatori tehnico economici, după elaborarea documentației în faza PT sunt:

Valoarea totală a investiției:		8.459.604,18  lei fără TVA

din care:

Construcții-Montaj:  	           5.376.334,78 lei  fără TVA

Durata de execuție:			20 luni

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, 			Secretar general,

ing. Criste Florin Călin/2 ex.