Anexa 1 la HCL Satu Mare nr. 106/26.05.2026

Anexa 1

FIŞA DE PROIECT de investiție

- conform corrigendum nr.2 din 12.02.2026 -

| - DATE GENERALE DESPRE PROIECT |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titlul proiectului de investiție: Piste velo în municipiul Satu Mare |
|  | Instituţia/structura beneficiară Selectați tipologia solicitantului UAT Municipiu reședință de județ UAT Municipiul Satu Mare Localitatea Satu Mare 440026, Piața 25 Octombrie nr. 1 |
|  | Domeniul intervenției: Selectați din listă domeniul (o singură variantă de răspuns) vizat de investiția care face obiectul documentației tehnico-economice: ☐Eficiență energetică ☐Infrastructura verde - municipii reședință de județ ☐Infrastructura verde – altele decât municipiile reședință de județ ☒Mobilitate urbană - municipii reședință de județ ☐Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ ☐Infrastructura rutieră ☐Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice) ☐Campusuri educaționale universitare ☐Regenerare urbană - municipii reședință de județ ☐Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ ☐Patrimoniu urban ☐Turism urban ☐Infrastructură turistică all season - urban ☐Patrimoniu rural ☐Patrimoniu (situri) UNESCO - rural ☐Turism rural ☐Infrastructură turistică all season - rural |
|  | Date de contact |
|  | 4.1. Datele de contact ale instituției/structurii solicitantului: Nume: UAT Municipiul Satu Mare Telefon: 0261702550 E-mail: proiecte@primariasm.ro 4.2. Datele de contact ale responsabilului de proiect: Nume: Carla Ujfalvi Telefon: 0261702508 E-mail: carla.ujfalvi@primariasm.ro |
| - Obiective și rezultate prevăzute prin proiect |  |  |
|  | Obiectivele proiectului de investiție |
|  | Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în Municipiul Satu Mare prin realizarea infrastructurii pentru transport nemotorizat și digitalizarea managementului traficului, care include dezvoltarea unei rețele de piste pentru biciclete, implementarea unui sistem public de închiriere biciclete și trotinete și introducerea unui sistem de monitorizare și management al traficului, prin pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare implementării investiției în perioada de programare 2028–2034, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterii calității vieții urbane. Obiectivul specific al proiectului de investiție este pregătirea și realizarea investiției integrate de mobilitate urbană durabilă în Municipiul Satu Mare, care include dezvoltarea unei rețele de piste pentru biciclete, implementarea unui sistem public de închiriere biciclete și trotinete și introducerea unui sistem de monitorizare și management al traficului, prin elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice (DTAC și PT+DE), în vederea implementării proiectului în perioada de programare 2028–2034. |
|  | Descrierea și rezultate aşteptate ale proiectului de investiție |
|  | Proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” vizează realizarea unei investiții integrate de mobilitate urbană durabilă, care include dezvoltarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete, implementarea unui sistem public de închiriere biciclete și trotinete și introducerea unui sistem de monitorizare și management al traficului rutier, în vederea reducerii utilizării autoturismului personal și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Investiția propusă presupune amenajarea traseelor pentru biciclete pe principalele coridoare de mobilitate urbană din Municipiul Satu Mare, instalarea stațiilor pentru sistemul de bike-sharing și e-scooter-sharing în zonele cu cerere ridicată de mobilitate și implementarea infrastructurii digitale necesare monitorizării și optimizării fluxurilor de trafic. Localizarea investiției este pe teritoriul administrativ al Municipiului Satu Mare, în intravilan, pe arterele principale, în zona centrală, în cartierele rezidențiale și în proximitatea instituțiilor publice, unităților de învățământ, zonelor comerciale și nodurilor de transport public, asigurând conectivitatea funcțională între principalele zone de interes urban. Prin implementarea proiectului, se vor crea condițiile necesare pentru dezvoltarea unei rețele integrate de mobilitate activă și inteligentă, care să permită deplasări sigure, rapide și eficiente pentru toate categoriile de utilizatori. Rezultatul așteptat al investiției constă în realizarea unei infrastructuri moderne de mobilitate urbană durabilă, pregătită pentru exploatare și utilizare, care va contribui la creșterea ponderii deplasărilor nemotorizate, la reducerea congestiei rutiere și la îmbunătățirea calității mediului urban. În ceea ce privește respectarea principiilor orizontale, proiectul promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea prin asigurarea accesului egal la infrastructură pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu dizabilități, vârstnici și copii, prin aplicarea principiilor de design universal și eliminarea barierelor fizice. Principiul dezvoltării durabile și al „Do No Significant Harm” (DNSH) este respectat prin utilizarea unor soluții constructive cu impact redus asupra mediului, integrarea materialelor durabile, reducerea consumului de resurse, încurajarea mobilității active și limitarea efectelor negative asupra biodiversității și mediului construit. Proiectul contribuie la adaptarea la schimbările climatice prin promovarea transportului alternativ, reducerea emisiilor poluante, optimizarea fluxurilor de trafic și integrarea măsurilor pentru gestionarea apelor pluviale și diminuarea efectului de insulă termică urbană. Principiul respectării drepturilor fundamentale și al egalității de gen este asigurat prin accesul nediscriminatoriu la infrastructura proiectată și prin crearea unui mediu urban sigur și prietenos pentru toți utilizatorii. Respectarea principiilor orizontale va fi asigurată prin includerea cerințelor specifice în documentația de atribuire a serviciilor de proiectare și în contractele aferente. |
|  | Buget estimat total al investiției 94.815.457,43 RON, din care 78.359.882,17 RON fără TVA 18.602.573,61 EUR, din care 15.374.027,78 EUR fără TVA Buget estimat eligibil al investiției 94.815.457,43 RON, din care 78.359.882,17 RON fără TVA 18.602.573,61 EUR, din care 15.374.027,78 EUR fără TVA |
| - Date referitoare la documentația tehnico-economică pentru care se solicită finanțare |  |  |
|  | 2. Documentații tehnico- economice pentru care se solicită finanțare a) Studiu de fezabilitate (SF)/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) + Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC) / Documentație Tehnică pentru Autorizația de Desființare (DTAD) + Proiect tehnic și detalii de execuție (PT) – 5 puncte - b) Documentație Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții (DTAC)/ Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare (DTAD) + Proiect tehnic și detalii de execuție (PT+DE) – 8 puncte c) Proiect tehnic și detalii de execuție (PT + DE) – 10 de puncte Prin prezenta fișă de proiect se solicită finanțare pentru pentru elaborarea următorului pachet de documentații tehnico-economice aferente investiției integrate de mobilitate urbană durabilă: - Documentație Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții (DTAC) - Proiect tehnic și detalii de execuție (PT + DE) Documentațiile vor acoperi toate componentele investiției: infrastructura pentru pistele de biciclete, sistemul public de închiriere biciclete și trotinete și sistemul de monitorizare și management al traficului. - Număr de documentații de tip SF/DALI: 0 - Număr de documentații de tip DTAC/DTAD: 1 - Număr de documentații de tip PT+DE: 1 Investiția integrată de mobilitate urbană durabilă propusă se află într-un stadiu avansat de pregătire conceptuală, fiind fundamentată în documentele strategice locale, în special în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare. Componentele investiției – infrastructura pentru pistele de biciclete, sistemul public de închiriere biciclete și trotinete și sistemul de monitorizare și management al traficului – au fost identificate ca prioritare pentru reducerea congestiei rutiere și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel local. Traseele pentru infrastructura velo sunt preliminar identificate pe principalele coridoare de mobilitate urbană, iar amplasamentele potențiale pentru stațiile de închiriere și echipamentele aferente sistemului de monitorizare a traficului sunt analizate în corelare cu zonele cu intensitate ridicată de deplasare și cu nodurile de transport public existente. Beneficiarul dispune de date preliminare privind amplasamentele, regimul juridic al terenurilor și integrarea investiției în structura urbană existentă, ceea ce permite demararea imediată a procedurilor de achiziție pentru elaborarea documentațiilor DTAC și PT+DE. Prin elaborarea documentațiilor tehnico-economice solicitate prin prezenta fișă, investiția va atinge stadiul de Proiect tehnic și detalii de execuție pentru toate componentele sale, fiind pregătită pentru etapa de finanțare și implementare în perioada de programare 2028–2034. PUNCTAJ =____8_________________ |
|  | Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului 01.06.2026-30.12.2027 |
|  | Buget estimat eligibil al documentațiilor tehnico-economice 278.300,00 RON, din care 230.000,00 RON fără TVA 54.601,82 EUR, din care 45.125,47 EUR fără TVA 1 = 2 + 3 Valoare totală; 2 = 4 + 5 Valoare eligibilă; 3 Valoare neeligibilă; 4 Valoare nerambursabilă; 5 Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar; 6 = 3 + 5 Valoare cofinanțare beneficiar. RON; 320.529,00; 278.300,00; 42.229,00; 272.734,00; 5.566,00; 47.795,00. EUR; 62.887,05; 54.601,82; 8.285,23; 53.509,78; 1.092,04; 9.377,27. |
|  | - Justificarea proiectului de investiție |
|  | 1.1. Corelarea investițiilor proiectului cu prevederile strategice de la nivel european/naţional/regional/local – 10 puncte Proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” este aliniat viziunii strategice privind dezvoltarea mobilității urbane durabile la nivel european, național, regional și local, contribuind la atingerea obiectivelor stabilite pentru perioada de programare post-2027 (2028–2034). La nivel european, proiectul se corelează cu obiectivele Pactului Verde European, ale Strategiei UE pentru Mobilitate Durabilă și Inteligentă și Agendei Urbane a Uniunii Europene, care promovează tranziția către forme de transport nepoluante, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate activă și inteligentă. Prin realizarea rețelei de piste pentru biciclete, implementarea sistemului de închiriere biciclete și trotinete și introducerea sistemului de monitorizare și management al traficului, proiectul contribuie la crearea unui sistem de transport urban sigur, accesibil și prietenos cu mediul. La nivel național, investiția este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, Master Planul General de Transport și politicile publice privind tranziția către o economie verde și mobilitate sustenabilă, promovarea transportului alternativ și dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate și digitalizarea managementului traficului. De asemenea, investiția sprijină obiectivele privind creșterea calității vieții în mediul urban, reducerea poluării și îmbunătățirea siguranței rutiere pentru utilizatorii vulnerabili. La nivel regional, proiectul se încadrează în obiectivele de dezvoltare stabilite prin Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Nord-Vest și Strategia de Dezvoltare Regională elaborată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, prin promovarea infrastructurii verzi, a mobilității urbane durabile și a soluțiilor inteligente pentru gestionarea traficului. Implementarea investiției contribuie la consolidarea conectivității urbane și la dezvoltarea sustenabilă a Municipiului Satu Mare în context regional. La nivel local, proiectul este în deplină concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Satu Mare, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și strategiile de dezvoltare urbană, care prevăd extinderea rețelei de piste pentru biciclete, implementarea sistemelor de mobilitate partajată, modernizarea managementului traficului și crearea unor trasee sigure și continue pentru deplasările nemotorizate. Prin elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea investiției integrate, proiectul contribuie direct la implementarea acestor politici și strategii, asigurând premisele necesare pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne, coerente și eficiente de mobilitate urbană în perioada 2028–2034. Investiția vizează: - creșterea accesibilității între zonele urbane; - îmbunătățirea siguranței bicicliștilor și utilizatorilor sistemelor de mobilitate partajată; - reducerea traficului auto în municipiu; - încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative; - optimizarea fluxurilor de trafic prin soluții digitale; - crearea unui spațiu urban mai prietenos, sigur și incluziv. Totodată, investiția sprijină obiectivele privind reducerea dependenței de autoturismul personal, creșterea siguranței rutiere, îmbunătățirea calității aerului și consolidarea unui sistem de transport urban sustenabil, adaptat nevoilor actuale și viitoare ale comunității. PUNCTAJ =______10_____________ |
|  | 1.2. Caracterul complementar al proiectului Proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” se înscrie într-un proces continuu de dezvoltare a mobilității urbane durabile la nivelul municipiului, fiind complementar cu proiectele implementate anterior din fonduri europene și naționale, care au vizat modernizarea infrastructurii de transport, dezvoltarea traseelor nemotorizate și creșterea accesibilității urbane. Investiția propusă valorifică și completează următoarele proiecte relevante: - Pasarela pietonala si velo intersectia Crinul, SMIS 308692, PRNV/34/PRNV_P4/OP2/RSO2.8/PRNV_A13 - PRNV/2023/481.A/1 - Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice - Municipii reședință de județ Intervenții realizate prin proiect Prin proiectul finanțat se realizeaza construirea unui pasaj pietonal și velo suprateran în intersecția Crinul din Municipiul Satu Mare, precum și modernizarea traseului velo Podul Golescu. Investiția vizeaza creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor, separarea fluxurilor de trafic și îmbunătățirea conectivității în zone cu trafic intens. Modul de asigurare a complementarității cu proiectul propus Proiectul „Pasarelă pietonală și velo – Intersecția Crinul” reprezintă un punct strategic în rețeaua de mobilitate alternativă a municipiului, facilitând traversarea în siguranță a uneia dintre cele mai aglomerate intersecții. Proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” completează această investiție prin extinderea rețelei de infrastructură ciclistă către alte zone ale orașului, prin realizarea unei piste de biciclete de aproximativ 19 km. Astfel, cele două proiecte contribuie la crearea unui sistem integrat și coerent de mobilitate urbană durabilă, asigurând continuitatea traseelor și maximizarea utilizării infrastructurii realizate anterior. Impact sinergic Implementarea cumulată a celor două proiecte conduce la: - reducerea riscurilor de accidente în zonele critice; - conectarea nodurilor de mobilitate urbană; - creșterea atractivității deplasărilor nemotorizate. - Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare SMIS 338511, PRNV/34/PRNV_P4/OP2/RSO2.8/PRNV_A13 - PRNV/2023/481.A/1 - Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice - Municipii reședință de județ Prin proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” se dezvoltă un sistem modern de management al traficului și al transportului public, prin realizarea unui centru de comandă și control, implementarea semaforizării adaptive în intersecțiile principale și modernizarea stațiilor de transport public inteligente. Investiția vizeaza îmbunătățirea fluenței traficului, reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și facilitarea accesului cetățenilor la informații în timp real privind mobilitatea urbană, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Proiectul „ Piste velo în municipiul Satu Mare” este complementar acestei investiții prin dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări cicliste, oferind alternative reale și sustenabile la utilizarea autoturismului personal. Prin realizarea pistei de biciclete, proiectul contribuie la diversificarea modurilor de deplasare și la integrarea acestora în sistemul de mobilitate inteligentă al municipiului. Cele două proiecte se susțin reciproc prin utilizarea datelor furnizate de sistemele de monitorizare pentru optimizarea fluxurilor de circulație și prin orientarea utilizatorilor către trasee sigure și eficiente pentru mersul cu bicicleta. Investiția propusă completează aceste intervenții prin integrarea infrastructurii velo și a sistemelor de închiriere biciclete și trotinete în platformele digitale existente, permițând monitorizarea fluxurilor de mobilitate și optimizarea circulației urbane. Complementaritatea constă în corelarea infrastructurii fizice cu soluțiile digitale de gestionare a traficului. Implementarea cumulate a investițiilor contribuie la dezvoltarea unui sistem de mobilitate urbană multimodal, eficient și prietenos cu mediul, care susține reducerea poluării, creșterea calității vieții și dezvoltarea durabilă a Municipiului Satu Mare. - Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare, SMIS 124108, POR/2017/4/4.1/1 Prin proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport public în Municipiul Satu Mare” (SMIS 124108), finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, au fost realizate investiții majore în modernizarea și eficientizarea transportului public local, incluzând construirea unui terminal interjudețean și translocal, realizarea unui depou pentru autobuze, achiziționarea de autobuze hibride, precum și implementarea unui sistem de management al traficului. De asemenea, proiectul a vizat dezvoltarea componentelor de intermodalitate prin înființarea unei stații de transfer între transportul județean, transportul public local și sistemele de transport nemotorizate, inclusiv prin amenajarea unei stații de închiriere biciclete. Investiția a contribuit semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creșterea atractivității transportului public și la diminuarea utilizării autoturismului personal. Proiectul „ Piste velo în municipiul Satu Mare” este complementar acestei investiții prin extinderea infrastructurii pentru deplasări cicliste, asigurând conexiuni sigure și eficiente către nodurile intermodale și traseele de transport public. Cele două proiecte se susțin reciproc prin integrarea mobilității alternative în sistemul de transport urban și prin facilitarea tranziției către moduri de deplasare sustenabile. Sinergia rezultă din integrarea deplasărilor cu bicicleta/trotineta în sistemul de transport public, reducând utilizarea autoturismului personal pentru traseele scurte. Implementarea cumulată contribuie la dezvoltarea unui sistem de mobilitate urbană multimodal, coerent și prietenos cu mediul, cu impact direct asupra reducerii poluării și creșterii calității vieții în Municipiul Satu Mare. - Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu, SMIS 127683, POR/2017/4/4.1/1 Prin proiectul „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” (SMIS 127683), finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, a fost realizată crearea și modernizarea unui tronson important de infrastructură pentru biciclete, având ca scop dezvoltarea unei rețele coerente de piste velo la nivelul Municipiului Satu Mare. Investiția a urmărit creșterea atractivității deplasărilor cu bicicleta ca alternativă la utilizarea autoturismului personal, facilitând transferul sustenabil al unei părți din traficul motorizat către transportul nemotorizat și contribuind la reducerea emisiilor de echivalent CO₂ generate de transportul rutier. Proiectul „ Piste velo în municipiul Satu Mare” este complementar acestei investiții prin extinderea rețelei de infrastructură ciclistă la nivelul municipiului, prin realizarea unei piste de biciclete cu o lungime de aproximativ 19 km, asigurând continuitatea traseelor, conectarea zonelor urbane deservite de infrastructura realizată anterior și eliminarea fragmentărilor existente. Sinergia constă în integrarea tronsonului realizat anterior într-o rețea mai amplă și coerentă de piste pentru biciclete. Cele două proiecte contribuie împreună la dezvoltarea unei rețele velo unitare, continue și funcționale, care încurajează utilizarea bicicletei/trotinetei ca mijloc de transport zilnic, reduce presiunea asupra rețelei rutiere și sprijină obiectivele de mobilitate urbană durabilă ale Municipiului Satu Mare. - Pistă de biciclete pe corornamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara, 140110, PNRR C10-I 1.4-150 Prin proiectul „Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipiului Satu Mare spre Dara” (ID 140110), finanțat prin PNRR – Componenta 10, se realizează dezvoltarea unei infrastructuri cicliste pe un coridor verde strategic, cu rol de conectare urban–periurban. Investiția vizează crearea unui traseu sigur și atractiv pentru deplasările cu bicicleta, integrat în peisajul natural, contribuind la promovarea mobilității durabile, a activităților recreative și a conectivității cu localitățile limitrofe. Proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” este complementar acestei investiții prin dezvoltarea unei rețele urbane extinse de piste de biciclete, care asigură legătura între traseul de pe digul Someșului și principalele zone funcționale ale municipiului. Prin integrarea infrastructurii realizate prin PNRR în rețeaua urbană propusă, se creează un sistem coerent și continuu de mobilitate alternativă, care facilitează deplasările zilnice, turismul urban și periurban și reduce dependența de transportul motorizat. Implementarea cumulată a celor două proiecte contribuie la consolidarea mobilității verzi la nivel local și regional, la reducerea emisiilor de CO₂ și la creșterea calității vieții în Municipiul Satu Mare. - Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare, SMIS 124287, POR/2017/4/4.1/1 Prin proiectul „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Nou din Municipiul Satu Mare” (SMIS 124287), finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, au fost realizate investiții integrate pentru reabilitarea infrastructurii urbane centrale, prin extinderea zonelor pietonale, modernizarea traseelor pentru bicicliști, dotarea cu mobilier urban și realizarea unei pasarele pietonale și velo peste râul Someș. Investiția a vizat îmbunătățirea accesibilității și conectivității între cele două maluri ale râului, facilitarea deplasărilor nemotorizate către zona centrală și integrarea armonioasă a spațiului public cu rețeaua de mobilitate alternativă. Proiectul „ Piste velo în municipiul Satu Mare” este complementar acestei investiții prin extinderea și diversificarea infrastructurii cicliste în alte zone ale municipiului, prin realizarea unei piste de biciclete de aproximativ 19 km, consolidând legăturile dintre zona centrală și cartierele periferice. Cele două proiecte contribuie împreună la dezvoltarea unei rețele continue și coerente de mobilitate urbană durabilă, care reduce barierele urbane generate de râul Someș, crește atractivitatea deplasărilor active și susține revitalizarea spațiului public. Implementarea cumulată a investițiilor sprijină obiectivele de reducere a traficului motorizat, de îmbunătățire a calității mediului urban și de creștere a calității vieții în Municipiul Satu Mare. În concluzie, proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” se înscrie într-un demers strategic coerent al Municipiului Satu Mare de dezvoltare a mobilității urbane durabile, fiind complementar cu mai multe proiecte finanțate anterior din fonduri europene și naționale, care au vizat modernizarea infrastructurii de transport, dezvoltarea rețelelor pietonale și cicliste, implementarea soluțiilor de mobilitate inteligentă și creșterea accesibilității urbane. În acest sens, proiectul completează investițiile realizate prin următoarele proiecte: - „Pasarelă pietonală și velo – Intersecția Crinul” (SMIS 308692); - „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă” (SMIS 338511); - „Dezvoltarea infrastructurii de transport public” (SMIS 124108); - „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” (SMIS 127683); - „Pistă de biciclete pe digul râului Someș” (ID 140110 – PNRR); - „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Nou” (SMIS 124287). Aceste proiecte au contribuit, în etape succesive, la dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate alternativă, prin realizarea de trasee velo, pasarele, zone pietonale, sisteme inteligente de management al traficului, facilități pentru transport public și infrastructură pentru deplasări active, creând premisele dezvoltării unei rețele urbane integrate de mobilitate. Proiectul propus valorifică și extinde aceste intervenții prin pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare realizării investiției integrate de mobilitate urbană, care include infrastructura pentru biciclete, sistemul de mobilitate partajată și componentele de monitorizare și management al traficului, asigurând continuitatea rețelei existente, conectarea zonelor deservite de investițiile anterioare și eliminarea discontinuităților funcționale. Prin corelarea cu proiectele implementate anterior, investiția contribuie la consolidarea unui sistem unitar de mobilitate urbană, care facilitează deplasările zilnice între cartiere, zona centrală, nodurile de transport și principalele zone de interes public, prin utilizarea mijloacelor de transport ecologice și inteligente. Implementarea cumulată a acestor proiecte susține obiectivele locale și regionale privind reducerea utilizării autoturismului personal, creșterea siguranței rutiere, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea calității aerului și creșterea atractivității spațiului urban. Această abordare integrată demonstrează continuitatea investițiilor publice în domeniul mobilității urbane, capacitatea administrativă a beneficiarului și orientarea strategică către dezvoltarea unui sistem modern, eficient și sustenabil de transport urban, adaptat nevoilor actuale și viitoare ale comunității. PUNCTAJ =____15_________________ |
| 13. | 1.3a.Documentația tehnico-economică utilizează/va utiliza măsuri digitale de modelare și management al informațiilor, care asigură coordonarea interdisciplinară și interoperabilitatea datelor (model BIM-Building Infrastructure Management sau metodă echivalentă) - Da – 30 de puncte - Nu – 0 puncte Documentațiile tehnico-economice aferente proiectului „Piste velo în municipiul Satu Mare” vor fi elaborate utilizând metodologia BIM (Building Information Modeling), în conformitate cu principiile modelării informaționale integrate, cerințele de interoperabilitate și bunele practici în domeniu. În cadrul proiectului, metodologia BIM va fi utilizată pentru realizarea unui model digital integrat al investiției, care va include infrastructura pentru pistele de biciclete, sistemul de mobilitate partajată (închiriere biciclete și trotinete) și componentele aferente sistemului de monitorizare și management al traficului, precum și informațiile tehnice asociate acestora. Modelarea va permite coordonarea interdisciplinară a specialităților implicate (drumuri, instalații, semnalizare, echipamente ITS, amenajări urbane), asigurând interoperabilitatea datelor și reducerea riscului de conflicte tehnice. Prin utilizarea BIM se vor realiza: - modelarea tridimensională a traseelor și elementelor componente ale investiției; - integrarea informațiilor tehnice relevante în model (dimensiuni, materiale, echipamente, soluții constructive); - verificarea coliziunilor și optimizarea soluțiilor tehnice înainte de faza de execuție; - corelarea automată între modelul digital și documentațiile scrise și desenate; - generarea documentațiilor tehnice în format unitar, compatibil cu cerințele autorităților. Cerințele privind utilizarea metodologiei BIM vor fi incluse explicit în documentația de atribuire a serviciilor de proiectare și în contractul de proiectare, proiectantul având obligația de a livra modelul digital aferent documentațiilor DTAC și PT+DE, în format interoperabil, precum și documentațiile derivate din acesta. Municipiul Satu Mare își asumă respectarea acestui criteriu conform Declarației Unice. Municipiul Satu Mare va asigura monitorizarea respectării cerințelor BIM pe durata derulării contractului, prin verificarea livrabilelor digitale, evaluarea nivelului de detaliere (LOD) și a conformității acestora cu specificațiile tehnice stabilite. Prin integrarea metodologiei BIM, proiectul contribuie la creșterea calității documentațiilor tehnice, la reducerea riscurilor în etapa de execuție, la optimizarea costurilor și la eficientizarea utilizării resurselor publice. PUNCTAJ =_____30_____________ __________________ |
|  | 1.3b. Documentația tehnico-economică prevede măsuri și principii NEB (New European Bauhaus) - Da – 5 puncte - Nu – 0 puncte Proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” integrează principiile inițiativei New European Bauhaus în procesul de proiectare și elaborare a documentațiilor tehnico-economice, promovând durabilitatea, incluziunea și calitatea estetică a mediului construit în cadrul investiției integrate de mobilitate urbană. Din perspectiva durabilității, documentațiile vor prevedea utilizarea de materiale rezistente și sustenabile, soluții constructive cu impact redus asupra mediului, optimizarea consumului de resurse și integrarea infrastructurii pentru pistele de biciclete, a sistemului de mobilitate partajată și a componentelor de monitorizare a traficului în spațiul urban existent, cu respectarea principiului „Do No Significant Harm”. În ceea ce privește incluziunea, proiectul va asigura accesibilitatea infrastructurii pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu mobilitate redusă, vârstnici, copii și utilizatori vulnerabili, prin aplicarea principiilor de design universal, asigurarea continuității traseelor, acces facil la stațiile de închiriere și eliminarea barierelor fizice și funcționale. Dimensiunea estetică și calitativă va fi abordată prin integrarea armonioasă a traseelor pentru biciclete, a stațiilor de mobilitate partajată și a echipamentelor tehnice în peisajul urban, utilizarea unor soluții de amenajare moderne, materiale de calitate, elemente de semnalizare coerente și mobilier urban adecvat, contribuind la crearea unor spații publice atractive, sigure și confortabile. Cerințele privind integrarea principiilor NEB vor fi incluse explicit în documentația de atribuire și în contractul de proiectare, iar respectarea acestora va fi monitorizată de beneficiar pe parcursul derulării contractului. Municipiul Satu Mare își asumă respectarea acestui criteriu conform Declarației Unice. Prin aplicarea principiilor NEB, proiectul contribuie la creșterea calității vieții urbane, la stimularea utilizării mobilității active, la îmbunătățirea percepției spațiilor publice și la consolidarea identității vizuale a Municipiului Satu Mare. PUNCTAJ =_____5________________ |
|  | 3. SOLIDITATEA JUSTIFICĂRII TEHNICO-ECONOMICE Municipiul Satu Mare se confruntă cu o creștere constantă a mobilității motorizate, generată de dezvoltarea urbană și extinderea zonelor rezidențiale. Conform documentelor strategice locale, în special Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, deplasările zilnice sunt realizate preponderent cu autoturismul personal, ceea ce determină congestii în orele de vârf, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, poluare fonică și scăderea nivelului de siguranță pentru participanții vulnerabili la trafic. În prezent, infrastructura pentru mobilitate alternativă din municipiu este insuficient dezvoltată și fragmentată, cu o rețea incompletă de piste pentru biciclete, lipsa unui sistem integrat de mobilitate partajată și o utilizare limitată a soluțiilor digitale pentru managementul traficului. Aceste deficiențe limitează utilizarea mijloacelor de transport ecologice și descurajează mobilitatea activă. Problema identificată este, astfel, insuficienta dezvoltare și integrare a infrastructurii pentru mobilitate nemotorizată și inteligentă la nivel urban, în raport cu nevoile actuale ale populației și cu obiectivele de tranziție către un transport sustenabil. Proiectul „Piste velo în municipiul Satu Mare” răspunde direct acestei nevoi prin pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare realizării unei investiții integrate de mobilitate urbană, care include dezvoltarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete, implementarea unui sistem public de închiriere biciclete și trotinete și introducerea unui sistem de monitorizare și management al traficului. Investiția propusă constă în elaborarea documentațiilor DTAC și PT+DE pentru componentele identificate, care vor asigura conectarea zonelor rezidențiale cu zona centrală, unitățile de învățământ, zonele comerciale și administrative, precum și integrarea cu infrastructura realizată anterior. Localizarea investiției este pe teritoriul administrativ al Municipiului Satu Mare, în intravilan, pe principalele artere urbane și coridoare de mobilitate, în zone cu potențial ridicat pentru dezvoltarea deplasărilor nemotorizate și pentru implementarea soluțiilor inteligente de trafic. Obiectivul specific al proiectului – pregătirea și realizarea investiției integrate prin elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice (DTAC și PT+DE) – este direct corelat cu problema identificată, fiind etapa necesară pentru autorizarea și implementarea investiției. Formularea obiectivului este realistă și măsurabilă, iar atingerea acestuia creează premisele atragerii finanțării pentru execuția lucrărilor în perioada de programare 2028–2034. Impactul preconizat al viitoarei investiții include: - creșterea ponderii deplasărilor cu bicicleta și cu mijloacele de mobilitate partajată; - reducerea utilizării autoturismului personal pentru trasee scurte; - diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; - creșterea siguranței rutiere pentru utilizatorii vulnerabili; - îmbunătățirea calității mediului urban; - optimizarea fluxurilor de trafic prin soluții digitale. Valoarea estimată a documentațiilor tehnico-economice este de 278.300,00 RON (54.601,82 EUR), integral eligibilă și încadrată sub plafonul maxim stabilit prin metodologie, fiind proporțională cu valoarea investiției propuse și cu complexitatea acesteia. Valoarea estimată a viitoarei investiții este de aproximativ 94.815.457,43 RON (18.602.573,61 EUR), integral eligibilă, fiind proporțională cu dimensiunea și complexitatea obiectivului propus. Costurile sunt fundamentate pe baza prețurilor de piață și a experienței beneficiarului în implementarea unor proiecte similare, respectând principiile eficienței economice și utilizării responsabile a fondurilor publice. Proiectul se încadrează în tipologia investițiilor eligibile prevăzute în secțiunea „Investiții eligibile” din ghid, vizând pregătirea documentațiilor pentru dezvoltarea infrastructurii dedicate mobilității nemotorizate și inteligente, în concordanță cu obiectivele Programului Regional Nord-Vest și cu politicile publice privind dezvoltarea mobilității urbane durabile. Prin fundamentarea strategică, corelarea cu nevoile reale ale comunității și dimensionarea realistă a costurilor, proiectul demonstrează soliditate tehnico-economică, relevanță și maturitate, reprezentând o intervenție necesară și oportună pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Satu Mare. PUNCTAJ =____30_________________ |
|  | TOTAL PUNCTAJ= 98 |

Primar,                                                                                                    Șef Serviciu Managementul Proiectelor,

Kereskényi Gábor                                                                            Dr. Sveda Andrea

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                                        Secretar general