Anexa 1

FIŞA DE PROIECT de investiție

- conform corrigendum nr.2 din 12.02.2026 -

| - DATE GENERALE DESPRE PROIECT |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titlul proiectului de investiție: Elaborarea documentației tehnico-economice pentru amenajarea durabilă a malului stâng al râului Someș ca spațiu verde public multifuncțional |
|  | Instituţia/structura beneficiară MUNICIPIUL SATU MARE / Selectați tipologia solicitantului UAT Municipiu reședință de județ Completați date cu privire la denumirea solicitantului. În cazul parteneriatelor se vor introduce informațiile pentru toți partenerii. Notă: Solicitanții la finanţare sunt entitățile eligibile stabilite prin Ghidul solicitantului „Sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte care vizează următoarea perioadă de programare”aferent apelurilor de proiecte |
|  | Domeniul intervenției: Selectați din listă domeniul (o singură variantă de răspuns) vizat de investiția care face obiectul documentației tehnico-economice: ☐Eficiență energetică ☒Infrastructura verde - municipii reședință de județ ☐Infrastructura verde – altele decât municipiile reședință de județ ☐Mobilitate urbană - municipii reședință de județ ☐Mobilitate urbană - altele decât municipiile reședință de județ ☐Infrastructura rutieră ☐Infrastructura educațională (creșe, grădinițe, școli, licee teoretice/vocaționale/tehnice) ☐Campusuri educaționale universitare ☐Regenerare urbană - municipii reședință de județ ☐Regenerare urbană - altele decât municipiile reședință de județ ☐Patrimoniu urban ☐Turism urban ☐Infrastructură turistică all season - urban ☐Patrimoniu rural ☐Patrimoniu (situri) UNESCO - rural ☐Turism rural ☐Infrastructură turistică all season - rural |
|  | Date de contact |
|  | 4.1. Datele de contact ale instituției/structurii solicitantului: UAT MUNICIPIUL SATU MARE Telefon:0261-702550 E-mail: proiecte@primariasm.ro ** Datele furnizate în această secțiune vor fi utilizate în vederea întocmirii acordului de parteneriat. Se recomandă completarea corectă a informațiilor. 4.2. Datele de contact ale responsabilului de proiect: Nume: Leiti Manuela Telefon: 0261-702565; 0728 005 770 E-mail: manuela.leiti@primariasm.ro |
| - Obiective și rezultate prevăzute prin proiect |  |  |
|  | Obiectivele proiectului de investiție |
|  | Obiectivul general al proiectului de investiție: Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții urbane prin creșterea atractivității infrastructurii verzi urbane orientate către ameliorarea disfuncționalităților de mediu. Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri verzi urbane funcționale prin reconversia și refuncționalizarea unor resurse de teren nefolosite de pe malul stâng al râului Someș. Obiectivul specific al proiectului de investiție: Dezvoltarea unor spații publice de calitate prin crearea unor zone moderne de agrement, relaxare, sport și joacă. Elaborarea documentației tehnico-economice și a studiilor de fundamentare aferente pentru definirea soluției tehnice optime de amenajare durabilă a malului stâng al râului Someș, cu integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, accesibilitate și dezvoltare durabilă. |
|  | Descrierea și rezultate aşteptate ale proiectului de investiție |
|  | Se vor menționa și descrie intervențiile și rezultatele așteptate în urma implementării proiectului care face obiectul Documentației Tehnico-Economice (investiția), inclusiv localizarea investiției. Totodată, se vor detalia informațiile care probează modul în care investiția respectă principiile orizontale (a se vedea Anexa 9 – Îndrumar privind respectarea principiilor orizontale) Documentația tehnică ce se dorește a fi elaborată prin prezenta, vizează amenajarea durabilă a spațiilor verzi de pe malul stâng al râului Someș, pe tronsonul cuprins între podul Transilvania si limita municipiului , în intravilanul UAT Satu Mare. Intervenția urmărește transformarea zonei într-un coridor verde-albastru funcțional, accesibil și rezilient, integrat în structura urbană și conectat la rețeaua de mobilitate pietonală și ciclistă a orașului. Se propune amenajarea unei suprafețe de 151 540 mp. de-a lungul bazei digului împărțită în 3 sectoare care la rândul lor vor avea diferite zone de interes precum: locuri de joacă pentru copii, zone de fitness , zone destinate seniorilor, zone pentru plimbat animale, smartpark, zone socializare tineret, zone utilitare, zone de șezut pe malul râului, skatepark, zonă de karting, zonă de foișoare, terenuri de sport, ponton, etc. Intervențiile principale includ: a) Reconfigurarea și valorificarea vegetației existente - conservarea arborilor valoroși și a vegetației cu rol ecologic; - completări cu specii autohtone adaptate condițiilor climatice locale; - amenajarea de pajiști urbane și zone naturalizate; - stabilizarea malurilor prin soluții bazate pe natură. b) Amenajarea infrastructurii de mobilitate alternativă - realizarea de alei pietonale și piste pentru biciclete; - asigurarea conectivității cu rețeaua urbană existentă; - integrarea traseelor accesibile persoanelor cu mobilitate redusă. c) Crearea de spații pentru recreere și socializare - zone de relaxare și întâlnire; - mobilier urban integrat peisagistic; - spații pentru activități intergeneraționale. d) Măsuri de adaptare la schimbările climatice - utilizarea suprafețelor permeabile; - amenajarea zonelor de retenție naturală a apei; - creșterea suprafeței vegetale pentru reducerea efectului de insulă de căldură. e) Iluminat public eficient energetic - corpuri de iluminat LED cu consum redus; - soluții inteligente de control al consumului (unde este cazul). Rezultatele așteptate Implementarea investiției va conduce la: - creșterea suprafeței de spațiu verde public amenajat și accesibil; - îmbunătățirea conectivității pietonale și ciclabile; - infrastructura spatiu public formată din 3 zone distincte A, B și C compuse din diverse arii/zone de interes precum: locuri de joacă, pumptrack, smartpark, fitness, socializare tineret, plimbat cainii, spectacole, terenuri de sport, utilitare, etc. - reducerea riscului de degradare a malurilor; - îmbunătățirea microclimatului urban; - creșterea gradului de utilizare a zonei de către populație; - revitalizarea peisagistică și funcțională a malului stâng al râului Someș. Investiția va consolida relația dintre comunitate și râu și va contribui la creșterea calității vieții urbane. 4Respectarea principiilor orizontale Investiția respectă principiile orizontale prevăzute în reglementările europene și naționale, conform Anexei 9 – Îndrumar privind respectarea principiilor orizontale, după cum urmează: a) Dezvoltare durabilă Proiectul promovează utilizarea eficientă a resurselor și protecția mediului prin: - utilizarea soluțiilor bazate pe natură pentru stabilizarea malurilor; - creșterea suprafeței vegetale și utilizarea speciilor autohtone; - utilizarea materialelor durabile și permeabile; - promovarea mobilității alternative, cu impact redus asupra mediului. Investiția contribuie la reducerea emisiilor indirecte de CO₂ și la îmbunătățirea calității aerului. b) Adaptarea la schimbările climatice și principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) Intervențiile: - reduc vulnerabilitatea la precipitații extreme și eroziune; - facilitează infiltrarea și retenția naturală a apelor pluviale; - contribuie la reducerea temperaturilor locale prin creșterea suprafețelor verzi. Investiția nu generează impact negativ semnificativ asupra mediului și respectă legislația privind protecția apelor și biodiversității. c) Egalitate de șanse și nediscriminare Spațiul public va fi conceput pentru utilizare universală, fără discriminare pe criterii de gen, vârstă, dizabilitate, etnie sau statut social. Proiectarea va asigura acces egal tuturor categoriilor de utilizatori. d) Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități Se vor respecta normele privind accesibilizarea spațiilor publice prin: - trasee fără bariere arhitecturale; - rampe și pante conforme standardelor; - mobilier urban adaptat; - integrarea principiilor de design universal. e) Egalitate între femei și bărbați Investiția nu creează discriminare și asigură acces egal la utilizarea infrastructurii. Zona va fi iluminată adecvat și proiectată pentru a oferi un spațiu sigur pentru toate categoriile de utilizatori. |
|  | Buget estimat total al investiției 54.245.657,49 RON, din care 44.831.121,89 RON fără TVA 10.642.872,63 EUR, din care 8.795.762,50 EUR fără TVA Buget estimat eligibil al investiției 25.484.500 RON, din care 21.061.570,25 RON fără TVA 5.000.000,00 EUR, din care 4.132.231,40EUR fără TVA *Notă *Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori este cursul InforEuro din luna publicării Ghidului solicitantului (1 euro = 5,0969 lei). |
| - Date referitoare la documentația tehnico-economică pentru care se solicită finanțare |  |
|  | 2. Documentații tehnico- economice pentru care se solicită finanțare a) Studiu de fezabilitate (SF)/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) + Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC) / Documentație Tehnică pentru Autorizația de Desființare (DTAD) + Proiect tehnic și detalii de execuție (PT) – 5 puncte b) Documentație Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții (DTAC)/ Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare (DTAD) + Proiect tehnic și detalii de execuție (PT+DE) – 8 puncte c) Proiect tehnic și detalii de execuție (PT + DE) – 10 de puncte Documentația tehnico- economică pentru care se solicită finanțare este elaborarea: Documentație Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții (DTAC)/ Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare (DTAD) + Proiect tehnic și detalii de execuție (PT+DE) pentru amenajarea durabilă a spațiilor verzi publice de pe malul stâng al râului Someș. ATENȚIE: Toate obiectele/obiectivele vizate de fișa de proiect trebuie să ajungă la finalul perioadei de durabilitate la stadiul de Proiect tehnic și detalii de execuție (PT + DE). În funcție de stadiul de proiectare, se va acorda punctaj pentru documentația aflată în stadiul cel mai avansat de maturitate. *Se va selecta una din opțiunile prezentate. Solicitantul va prezenta o scurtă descriere a stadiului pregătirii proiectului (gradul de maturitate). *Fișa de proiect prezintă clar pachetul de documentații tehnico-economice pentru care se solicită finanțare, conform prevederilor Metodologiei de selecție. * Se vor depune documente justificative în funcție de stadiul achiziției, în conformitate cu prevederile Metodologiei de selecție a partenerilor. * Se va specifica numărul de documentații tehnico-economice pentru care se solicită finanțare. - Număr de documentații de tip SF/DALI - Număr de documentații de tip DTAC/DTAD - Număr de documentații de tip PT+DE PUNCTAJ =_____8____ |
|  | Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului 01.06.2026 – 30.12.2027 Notă: Perioada maximă de implementare nu poate depăși 30.12.2027. (include și perioada necesară efectuării plăților către contractor). |
|  | Buget estimat eligibil al documentațiilor tehnico-economice 254.845,00 RON, din care 210.615,71 RON fără TVA 50.000 EUR, din care 41.322,32 EUR fără TVA 1 = 2 + 3 Valoare totală; 2 = 4 + 5 Valoare eligibilă; 3 Valoare neeligibilă; 4 Valoare nerambursabilă; 5 Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar; 6 = 3 + 5 Valoare cofinanțare beneficiar. RON; 307.219,00; 254.845,00; 52.374,00; 249.748,10; 5.096,90; 57.470,90. EUR; 60.275,66; 50.000,00; 10.275,66; 49.000,00; 1.000,00; 11.275,66. *Notă: Se vor atașa documente justificative care fundamentează necesitatea bugetului (contract de servicii, anunț de publicare, oferte de preț, după caz) *Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori este cursul InforEuro din luna publicării Ghidului solicitantului. (1 euro = 5,0969 lei) |
|  | - Justificarea proiectului de investiție |
|  | - Corelarea investițiilor proiectului cu prevederile strategice de la nivel european/naţional/regional/local – 10 puncte La nivel european, proiectul se aliniază Obiectivului de Politică OP 2 – O Europă mai verde, prin promovarea adaptării la schimbările climatice, protecția biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre. Intervențiile asupra malurilor Someșului contribuie la atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă ODD 11 – Orașe și comunități durabile, precum și la principiile inițiativei New European Bauhaus, prin crearea de spații publice de calitate, durabile și incluzive, integrate armonios în peisajul natural. Prin amenajarea terenurilor degradate malurile Someşului se urmărește creșterea accesibilității comunității la spații plantate, creșterea suprafeței de spații verzi. Se urmărește configurarea spațiilor verzi pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Alegerea materialelor, dotărilor și tehnologiilor de implementare va lua în considerare destinația fiecărui spațiu verde, rolul la nivelul zonei, categoria de persoane căreia i se adresează. Măsurile întreprinse respectă principiul incluziunii şi accesibilităţii permițând tuturor persoanelor o șansă echitabilă și corectă în accesarea infrastructurii dezvoltate în proiect. Intervenția este corelată cu direcțiile strategice stabilite prin: Pactul Verde European (European Green Deal) deoarece investiția contribuie la: creșterea suprafețelor verzi urbane; reducerea efectului de insulă de căldură; promovarea mobilității sustenabile (pietonală și ciclistă); utilizarea soluțiilor bazate pe natură.De asemenea, investiția se aliniază cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. Proiectul de investiție va susține obiectivul de refacere a ecosistemelor urbane prin: protejarea și completarea vegetației existente cu specii autohtone; crearea de habitate urbane; consolidarea coridoarelor ecologice de-a lungul râului Someș. La nivel național, proiectul este corelat cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, în special cu obiectivele privind protecția mediului, extinderea infrastructurii verzi urbane și creșterea calității vieții. Investițiile susțin conservarea resurselor naturale, gestionarea durabilă a ecosistemelor de apă și reducerea impactului negativ al activităților antropice asupra mediului, direcții strategice relevante și pentru orizontul post-2027. Proiectul de invesstiție se înscrie în direcția regenerării urbane integrate și a valorificării spațiilor riverane ca poli de dezvoltare locală fiind astfel în concordanță cu Politica urbană a României. La nivel regional, proiectul se aliniază priorităților stabilite în cadrul programelor de dezvoltare regională, în special P3 – O regiune cu localități prietenoase, prin revitalizarea spațiilor publice și integrarea naturii în structura urbană. Amenajarea malurilor râului contribuie la consolidarea infrastructurii verzi-albastre regionale și la creșterea atractivității teritoriale, sprijinind dezvoltarea echilibrată a localităților din regiune. La nivel local, investițiile sunt corelate cu strategiile de dezvoltare urbană și teritorială (PUG, SIDU, PMUD), care vizează valorificarea cursurilor de apă ca elemente structurante ale orașului, crearea de spații publice verzi și îmbunătățirea accesibilității și siguranței pentru cetățeni. Proiectul răspunde nevoilor identificate la nivel local privind protecția mediului, recreerea și creșterea calității vieții. Prin această abordare integrată, proiectul contribuie în mod direct la RSO 2.7 – Creșterea protecției și conservării naturii, biodiversității și infrastructurii verzi-albastre, asigurând o investiție coerentă, fundamentată strategic și cu impact durabil asupra mediului și comunității locale. Notă: Se va descrie modul în care intervențiile prevăzute prin proiect se aliniază viziunii strategice existente la nivel european/naţional/regional/local, în domeniul de intervenție vizat, pentru orizontul de timp post 2027. O selecție a documentelor strategice relevante pentru orizontul de timp post 2027 este prezentată în Metodologia de selecție a partenerilor și nu are caracter exhaustiv (solicitantul la finanțare poate prezenta și alte documente strategice relevante pentru orizontul de timp 2028-2034 cu care proiectul se aliniază/pentru care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute din punct de vedere strategic). Pentru proiectele propuse în domeniul Turism, punctajul maxim va fi obținut doar dacă proiectul este propus într-una din localitățile identificate într-una din Zonele funcționale din Strategia Sectorială de Turism 2021-2027 pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. În caz contrar, fișa de proiect primește 0 puncte la acest subcriteriu. * a se vedea Anexa 2 – Grila ETF foaia de calcul „ANEXA - TURISM” (Tabelul privind Localitățile încadrate în Zone funcționale prioritare conform Strategiei Sectorială de Turism 2021-2027 pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest). PUNCTAJ =___10__ |
|  | 1.2. Caracterul complementar al proiectului Prezentul proiect vine în completarea proiectului finalizat ”Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” SMIS 127088, POR/2017/4/4.2/1 , PRNV/2024/ 371 .Etap. cod SMIS 324 361 și a proiectului ” Muzeul industrializării forțate și al dezrădăcinării - Satu Mare” număr de ordine 5, finanțat prin PNRR Pilonul IV Coeziune socială și teritorială, Componenta 11 Turism și cultură, Investiția 12 Modernizarea/crearea de muzee și memoriale. În urma realizării acestor proiecte se extinde spațiul verde creat iar prin realizarea Muzeului Industrializării se creează un pol de interes cultural și recreativ, care să valorifice patrimoniul industrial local și să completeze funcțiunile de agrement ale coridorului verde-albastru. De asemenea, proiectul este complementar cu proiectul încheiat Regenerare fizica a zonei Ostrovului cod SMIS 2014+ 126203, POR/2017/4/4.3/1, proiect desfășurat în apropierea podului Transilvania și a proiectului finalizat : "Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu" SMIS 127683, POR/2017/4/4 E/4.1 ce a avut ca și rezultat amenajarea unei piste de biciclete pe coronamentul digului. Spațiile verzi contribuie, fără discriminare, la îndeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor, la diminuarea stresului vieții urbane. Cu cât spațiile verzi sunt mai diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atât e mai mare valoarea lor psihologică, oferă posibilitatea de a-ți clarifica și limpezi gândurile, susțin odihna oamenilor. Caracterul integrat al proiectelor este asigurat prin intercorelarea mai multor domenii de analiză şi acţiune, dar şi a unor factori de co-influenţă, astfel încât implementarea proiectelor să permită obţinerea de beneficii şi efecte sinergice, armonioase în diferite domenii şi arii de interes. Astfel proiectul privind amenjarea malului stang al râului Someș este complementar proiectului finalizat "Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport" , SMIS 2014+ 129258, NV/SM/2017/4/4.1/1/1540/15,10,2018 prin care au fost dezvoltate și extinse traseele autobuzelor și spre zona de referința a prezentului proiect. *Solicitantul la finanțare va descrie modul în care proiectul propus este complementar cu alte proiecte finanțate/care au obținut finanțare nerambursabilă în perioada 2007-2027. Se vor specifica: -codul/codurile SMIS sau alt identificator al/ale proiectelor, precum și programul în cadrul căruia a/au obținut fianțare -titlul/titlurile proiectului/proiectelor -intervențiile proiectului/proiectelor și modul în care se asigură complementaritate/sinergii cu proiectul propus prin prezenta fișă a. Complementaritate cu 5 proiecte sau mai mult de 5 proiecte care au obținut finanțare nerambursabilă în perioada 2007-2027 – 15 puncte b.Complementaritate cu 4 proiecte care au obținut finanțare nerambursabilă în perioada 2007-2027 – 12 puncte c.Complementaritate cu 3 proiecte care au obținut finanțare nerambursabilă în perioada 2007-2027 – 9 puncte d. Complementaritate cu 2 proiecte care au obținut finanțare nerambursabilă în perioada 2007-2027 – 6 puncte e. Complementaritate cu un proiect care a obținut finanțare nerambursabilă în perioada 2007-2027 – 3 puncte f. Proiectul nu este complementar cu niciun proiect care a obținut finanțare nerambursabilă în perioada 2007-2027 – 0 puncte PUNCTAJ =_____15______ |
| 13. | 1.3a.Documentația tehnico-economică utilizează/va utiliza măsuri digitale de modelare și management al informațiilor, care asigură coordonarea interdisciplinară și interoperabilitatea datelor (model BIM-Building Infrastructure Management sau metodă echivalentă) - Da – 30 de puncte - Nu – 0 puncte *În vederea verificării criteriului privind utilizarea măsurilor digitale de modelare și management al informațiilor, solicitantul de finanțare va prezenta documente justificative relevante, în funcție de stadiul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare, după cum urmează: - Situatia în care există contract de proiectare: contractul de proiectare, din care să rezulte explicit utilizarea metodologiei BIM sau a unei metode echivalente. - Situația în care achiziția pentru servicii de proiectare este lansată: Documentația de atribuire aferentă achiziției (fișa de date, caietul de sarcini, cerințele tehnice, etc) - Pentru situația în care achiziția nu a fost lansată, solicitantul își va asuma prin Declarația Unică (Anexa 3) faptul că va îndeplini acest criteriu, în cazul obținerii finanțării. Din aceste documente trebuie să rezulte clar că viitorul contractant are obligația de a elabora documentația tehnico-economică utilizând măsuri digitale de proiectare. PUNCTAJ =___30_____ |
|  | 1.3b. Documentația tehnico-economică prevede măsuri și principii NEB (New European Bauhaus) - Da – 5 puncte - Nu – 0 puncte *Se va detalia modul în care proiectul include principiile și valorile inițiativei New European Bauhaus (NEB) – respectiv durabilitate, incluziune și frumusețe / calitate în mediul construit – în procesul de proiectare și concepție a investiției. Inițiativa urmărește să faciliteze o transformare a societății profundă, multidisciplinară și bazată pe colaborare, concentrându-se pe trei dimensiuni (valori fundamentale): - calitatea experienței, inclusiv stilul/aspectul estetic, medii de viață sănătoase și sigure - durabilitate, inclusiv circularitate - incluziune, inclusiv accesibilitate și prețuri abordabile Prin urmare, proiectele, inițiativele și măsurile implementate sub umbrela Noului Bauhaus european vor avea în comun efortul de a transforma modul nostru de viață pentru a-l să fie mai frumos, mai durabil și mai incluziv. Pentru contractarea serviciilor de elaborare a PT + DE se va solicita în caietul de sarcini ca Documentația tehnico-economică să integreze în mod explicit principiile și valorile inițiativei New European Bauhaus (NEB) în procesul de proiectare, prin: Calitatea experienței și aspectul estetic Documentația tehnico-economică va defini soluții arhitecturale și de amenajare a spațiilor verzi și a infrastructurii pentru pietoni și bicicliști, astfel încât acestea să ofere un mediu sigur, plăcut și estetic coerent. Modelele și detaliile de execuție vor avea în vedere armonizarea cu peisajul natural și crearea unor experiențe vizuale și funcționale de calitate. Durabilitate și circularitate Proiectul tehnic va include soluții de materiale durabile, eficiență energetică și protecția mediului, pentru a reduce impactul asupra ecosistemului malurilor Someșului. Detaliile de execuție vor prevedea posibilitatea utilizării materialelor locale, reciclabile sau cu amprentă redusă de carbon, precum și metode de întreținere durabile. Incluziune și accesibilitate Documentația va integra criterii de accesibilitate universală pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu dizabilități, copii și vârstnici. Soluțiile propuse vor facilita utilizarea spațiilor publice în mod echitabil, pregătind terenul pentru o implementare care să fie incluzivă și deschisă comunității. În vederea verificării criteriului privind integrarea principiilor NEB, solicitantul de finanțare va prezenta documente justificative relevante, în funcție de stadiul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare, după cum urmează: - Situația în care există contract de proiectare: contractul de proiectare, din care să rezulte explicit integrarea principiilor NEB. - Situația în care achiziția pentru servicii de proiectare este lansată: Documentația de atribuire aferentă achiziției (fișa de date, caietul de sarcini, cerințele tehnice, etc) - Pentru situația în care achizitia nu a fost lansată, solicitantul își va asuma prin Declarația Unică (Anexa 3) faptul că va îndeplini acest criteriu, în cazul obținerii finanțării. NOTĂ! Punctajul se acordă numai dacă din documentele depuse rezultă în mod clar că proiectul de investiții promovează valorile NEB, în concordanță cu Comunicarea Comisiei Europene COM(2021) 573 final – “The New European Bauhaus: Beautiful, Sustainable, Together”, ca parte a Pactului Verde European (European Green Deal). În justificarea îndeplinirii acestui criteriu este recomandată inclusiv utilizarea unor Ghiduri de bună practică sau a unor resurse suport în acest sens, spre exemplu: - Ghidul de bună practică pentru infrastructuri verzi-albastre disponibil pentru descărcare https://regionordvest.ro/informare-a-fost-publicat-ghid-de-buna-practica-pentru-dezvoltarea-de-infrastructuri-verzi-albastre/ - Anexa 4 - ÎNDRUMAR PRIVIND APLICAREA CONCEPTULUI NEW EUROEPEAN BAUHAUS la nivelul proiectelor care vizează pregătirea documentațiilor tehnico-economice PUNCTAJ =_______5________ |
|  | 3. SOLIDITATEA JUSTIFICĂRII TEHNICO-ECONOMICE Se prezintă coerent problema/nevoia reală ce urmează a fi adresată și oferă date, argumente sau evidențe preliminare care susțin necesitatea intervenției. Se va descrie inclusiv investiția și localizarea acesteia. (Se precizează modul în care obiectivele proiectului sunt direct legate de problema descrisă, acestea fiind formulate realist și justifică prin impactul preconizat asupra nevoii identificate). Este evaluată inclusiv încadrarea în valoarea maximă a unei fișe de proiect și valoarea maximă a viitoarei investiții). Se va analiza modul în care a fost descrisă investiția, inclusiv din prisma încadrării în tipologia de investiții (în acord cu secțiunea „Investiții eligibile”). Zona malurilor râului Someș aferentă proiectului reprezintă în prezent un spațiu verde cu potențial ridicat, insuficient valorificat din punct de vedere funcțional, urbanistic și social. Deși beneficiază de o poziție favorabilă în structura orașului, zona este caracterizată de lipsa unei amenajări coerente, accesibilitate redusă și o utilizare limitată ca spațiu public. Vegetatia existentă s-a dezvoltat spontan, fără o structurare care să permită utilizarea controlată și sigură a spațiului de către populație. Totodată, lipsa infrastructurii dedicate (alei pietonale și ciclabile, mobilier urban, zone de recreere) conduce la o separare funcțională între râu și comunitate, diminuând rolul acestui culoar verde în viața urbană. Necesitatea intervenției este determinată de mai mulți factori convergenți: - deficitul de spații verzi publice amenajate și accesibile tuturor categoriilor de utilizatori; - creșterea nevoii de spații de recreere, socializare și mișcare în aer liber, în special pentru copii, tineri și vârstnici activi; - expunerea zonei la efectele schimbărilor climatice, manifestate prin temperaturi ridicate, episoade de precipitații intense și risc de degradare a malurilor; - lipsa unor soluții bazate pe natură pentru stabilizarea terenului și gestionarea apelor pluviale. În acest context, amenajarea malurilor Someșului este o intervenție necesară pentru transformarea zonei într-un spațiu verde funcțional, sigur și rezilient. Amenajările se propun pe malul stâng al râului Someș, desfășurat pe o suprafață de 151 540 mp și este împărțită în 3 zone. Scopul investiției este revitalizarea mediului urban al Municipiului Satu Mare prin îmbunătățirea accesibilităţii şi atractivităţii pietonale Obiectivul este dezvoltarea unor spații publice de calitate prin crearea unor zone moderne de agrement, relaxare, sport și joacă. Obiectivele proiectului sunt formulate în mod direct în raport cu nevoile identificate și urmăresc o abordare integrată, realistă și sustenabilă: - Crearea unui spațiu verde public multifuncțional răspunde necesității de creștere a accesului populației la zone de recreere și relaxare în aer liber. - Reorganizarea și structurarea vegetației existente contribuie la păstrarea caracterului natural al zonei, asigurând în același timp siguranța și funcționalitatea acesteia. - Dezvoltarea infrastructurii pietonale și ciclabile susține mobilitatea alternativă și conectivitatea urbană. - Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice asigură durabilitatea investiției și reducerea vulnerabilității la fenomene extreme. Prin implementarea proiectului se estimează: - creșterea gradului de utilizare a malurilor Someșului ca spațiu public; - îmbunătățirea calității mediului urban și a microclimatului local; - consolidarea relației dintre comunitate și cursul de apă; - crearea unui cadru urban prietenos, incluziv și adaptat tuturor categoriilor de vârstă. Proiectul contribuie astfel la revitalizarea durabilă a zonei și la creșterea calității vieții urbane, prin valorificarea responsabilă a unui element natural esențial al orașului. PUNCTAJ =___30____ |
|  | TOTAL PUNCTAJ= 98 |

ATENȚIE:

- Un solicitant poate obține sprijin financiar pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect din cadrul fiecărui domeniu vizat/tipologie investiții din proiect.

- O fișă de proiect poate conține mai multe obiecte de investiție aferente unuia sau mai multor obiective de investiții, în acord cu definiția din cadrul HG nr. 907/2016, cu respectarea prevederilor privind achizițiile publice, precum și respectarea încadrării în valorile maxime eligibile per fișă de proiect. Obiectele de investiție cuprinse în fișa de proiect pot avea elaborate documentații tehnico-economice realizate în mod individual cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

- Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice, în condițiile care vor fi prevăzute de ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de programare 2028-2034, sub sancțiunea restituirii finanțării acordate în condițiile prevăzute de contractele de finanțare pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice (Se va asuma în Declarația Unică – Anexa 3).

- Pentru proiectele în cadrul cărora nu a fost lansată procedura de achiziție publică pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice, solicitantul se va asigura că în termen de 2 luni de la semnarea contractului de finantare va prezenta documentele justificative care atestă îndeplinirea acestei cerințe.

- Pentru proiectele în care s-au prevăzut activități precum măsuri digitale de modelare și management al informațiilor (BIM sau echivalent) , măsuri care au fost asumate în cadrul Declarației Unice la momentul depunerii, Beneficiarul are obligatia ca, în termen de maxim 2 luni de la semnarea contractului de finanțare, să prezinte documentele justificative care atestă îndeplinirea criteriului. În caz contrar, proiectul va fi declarat neeligibil și exclus de la finantare.

- Cheltuielile sunt declarate eligibile doar după ce livrabilele recepționate prin proiect vor parcurge o etapă de verificare a calității și conformității documentației tehnico-economice, la nivelul Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, verificare efectuată în baza Anexei II.2.1-II.2.3 sau II.3 În urma verificării efectuate, documentația va fi declarată conformă, iar cheltuielile aferente vor putrea fi solicitate spre rambursare. Nu se aplică pentru studiile de fundamentare necesare în vederea elaborării studiului de fezabilitate (studii de teren - geotehnic, topografic, arheologic, peisagistic, etc.).

PRIMAR								Șef serviciu

Kereskényi Gábor							Dr. Sveda Andrea

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință				Secretar general,