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CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE, EXECUŢIE ŞI OPERARE DE LUCRĂRI

Aceste Condiţii Specifice, denumite şi Condiţii Speciale, privind Contractul de proiectare, execuţie şi operare de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale. În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.
Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie Specială este nulă.


	Clauza şi
subclauza
	Subiectul

	

	Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului

	5.1
	Conţinutul sub-clauzei 5.1, alin 1 se completează cu următoarele:

”Pentru Perioada de Operare se va numi un Supervizor, angajat al ADI ECOSERV, nominalizat special în acest sens, pentru îndeplinirea atribuțiilor de supervizare a activității de operare.”

Sarcinile Supervizorului, la sfârşitul subclauzei 5.1 se adaugă următoarele:
"(r) va obţine aprobarea expresă a Beneficiarului, în lipsa căreia acţiunea Supervizorului va fi considerată a nu produce efecte, pentru:
(i) delegarea autorităţii Supervizorului;
(ii) emiterea unui Ordin Administrativ privind suspendarea, parţială sau integrală, a executării Lucrărilor;
(iii) darea unui  consimţământ  asupra  detaliilor  aferente  execuţiei Lucrărilor;
(iv) emiterea unei Decizii care ar face ca Valoarea Contractului să depăşească Preţul Contractului sau orice valoare de contract convenită ulterior în cadrul unor acte adiţionale la Contract;
(v) emiterea unei Decizii care ar conduce la prelungirea Duratei de Execuţie;
(vi) aprobarea prin Ordin Administrativ a unei Modificări pentru includerea unor lucrări suplimentare sau pentru omiterea, substituirea sau modificarea unor Lucrări.
(s) Supervizorul va notifica Beneficiarul în termen de maxim 7zile de la apariţia unui eveniment cu privire la cazurile în care:
(i) Supervizorul consideră că se întrunesc condiţiile pentru transmiterea unei revendicări de către Beneficiar în conformitate cu Clauza 69b;
(ii) Supervizorul consideră că se întrunesc condiţiile pentru rezilierea Contractului de către Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 64.1"
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	Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

	8.2
	calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor Documentelor Beneficiarului, se modifică după cum urmează:
”In termen de 30 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate întocmit pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor, precum şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor sau va confirma că studiul de fezabilitate complet şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentaţiei de atribuire. In situatia in care nu este stabilit Supervizorul pana la semnarea contractului de lucrari, aceste documente vor fi transmise de
catre Beneficiar.”

	Clauza 9 - Acces pe Şantier

	9.1
	termene şi sectoare pentru punerea la dispoziţie a Şantierului Sector 1 - Staţia de transfer
Sector 2 - Staţia de tratare mecanica Sector 3 - Staţia de digestie anaeroba
Sector 4 - Staţia de compostare a digestatului

	9.2
	accesul pe Santier a altor persoane:

Conţinutul sub-clauzei 9.2 se modifică după cum urmează:
"9.2. Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier altor persoane conform instrucţiunilor Supervizorului. Antreprenorul va asigura, de asemenea, acces corespunzător pe Şantier pentru Personalul Beneficiarului, reprezentanţii autorităţilor locale, reprezentanţii	deţinătorilor	de  utilităţi	publice, reprezentanţii Asistenţei Tehnice pentru Managementul Proiectului, ai Autorităţii de Management POIM (Direcţia Implementare Proiecte, Direcţia Regională
Infrastructură Piteşti, etc.), ai Inspectoratului de Stat în Construcţii, autorităţilor de audit şi control."

	Clauza 10 - Autorizaţii şi asistenţă privind Legea

	10.1
	responsabilităţi privind autorizaţiile de construire şi de operare:

Conţinutul sub-paragrafului (a) din subclauza 10.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) certificatul de urbanism şi actul de reglementare în domeniul mediului. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului în obţinerea acestor certificate şi aprobări. Antreprenorul va întocmi documentaţia necesară pentru a obţine orice alte acorduri / avize / autorizaţii pentru Lucrările Permanente (şi orice alte aprobări) descrise în Certificatul de Urbanism şi în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului în obţinerea acestor acorduri / avize / autorizaţii şi aprobări. În cazul în care perioada (perioadele) de valabilitate a autorizaţiei (autorizaţiilor) de construire se depăşeşte (depăşesc) din cauze imputabile Antreprenorului, Beneficiarul îi poate solicita să întocmească toate documentele necesare pentru prelungirea valabilităţii sau obţinerea unei noi autorizaţii. Antreprenorul va întocmi aceste documente şi le va transmite Beneficiarului conform
instrucţiunilor Supervizorului, în mod prompt, astfel încât să nu se perturbe drumul (drumurile) critic (critice)".

	
	După sub-paragraful (c) din subclauza 10.1 se introduce un nou sub- paragraf suplimentar (d) cu următorul conţinut:






	
	"(d) Antreprenorul va întocmi orice documentaţii prevăzute în Cerinţele Beneficiarului şi/sau dispuse prin instrucţiunile Supervizorului şi/sau necesare obţinerii oricăror aprobări, acorduri şi autorizaţii necesare executării Lucrărilor Permanente, precum cele de trafic, de intervenţie în drumurile publice, de deviere a utilităţilor existente, de
racordare la energie electrică şi alte utilităţi, sau orice alte aprobări, acorduri şi autorizaţii similare."

	Clauza 10a - Delegarea gestiunii Serviciilor de Operare

	10a.8
	Încheierea de contracte cu Operatorul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor de la Valea Marului in vederea eliminarii la depozitul conform, în conformitate cu prevederile Fluxului Deşeurilor

	Subclauza se modifică, după cum urmează:
”Antreprenorul va primi la Facilitate numai Deşeurile provenite din Aria de Delegare, care sunt predate de Operatorii de Salubrizare, în conformitate cu Fluxul Deşeurilor, şi care respectă condiţiile stabilite prin procedurile de acceptare a deşeurilor elaborate de Beneficiarul Asociaţia.
Raporturile dintre operatorii de salubritate sunt gestionate prin intermediul Asociației ADIECOSERV, prin contractele de delegare încheiate cu fiecare operator.
Beneficiarul Asociația va achita Operatorului de Salubrizare care gestionează Depozitul contravaloarea tarifului de depozitare, precum şi contravaloarea Contribuţiei pentru Economia Circulară aferente cantităţilor de Deşeuri predate pentru a fi eliminate prin depozitare.
În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță, costul corespunzător tarifului de depozitare și a contribuției la economia circulară aferent cantităților ce depășesc cantitățile prevăzute prin indicatori este determinat de către Beneficiarul Asociația conform reglementărilor în vigoare și scăzut din factura Antreprenorului sub formă de penalități
pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță.”

	10a.11
	Redevenţa

	Clauza 18 - Structura detaliată a preţului

	18.2
	conţinutul Formularului de Ofertă - Preţul Serviciilor de Operare

	La sfârşitul subclauzei se adaugă următorul alineat:
”Tarifele ofertate pentru activităţile componente ale Serviciilor de Operare se vor realiza conform fișelor de fundamentare din documentația de atribuire.
Tarifele cu care se facturează prestarea activității vor fi tarifele prezentate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Costul corespunzător tarifului de depozitare și a contribuției la economia circulară aferent cantităților depozitate care depășesc cantitățile aferente indicatorii de performanță este suportat de către Antreprenor, fără a putea fi inclus în tarif. Acest cost va fi determinat de către Autoritățile contractante conform reglementărilor în vigoare și scăzut din factura Antreprenorului sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de
performanță.”

	Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor

	19.2
	modalităţi şi calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor
Alin. 3 se va modifica si va avea urmatorul continut:
”Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia elaborată de Antreprenor în termen de maximum 15 zile de la primire. Acest termen va include şi orice perioade necesare de consultări între Supervizor şi Beneficiar, analiză şi aprobare de către Beneficiar sau alte
entităţi.”





	Clauza 24 Interferenţe cu traficul şi căile de acces
-

	24.1
	măsura în care pot fi afectate traficul şi căile de comunicaţii: Prima frază a sub-clauzei 24.1 se modifică după cum urmează:

"Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu afectează traficul şi nu obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu excepţia prevederilor Contractului / Cerinţelor Beneficiarului şi instrucţiunilor Supervizorului."

La sfârşitul sub-Clauzei 24.1 se adaugă următoarele:

"În termen de 28 de zile de la primirea Ordinului Administrativ de începere potrivit   prevederilor   Sub-Clauzei    33.1,    Antreprenorul va transmite Supervizorului planul detaliat de management al  traficului pentru toată lucrarea.
Planul de Management al Traficului va defini măsurile ce vor fi implementate pentru gestionarea traficului pe durata executării Lucrărilor. Un astfel de sistem va descrie, sub forma unor schiţe însoţite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecărui sector de drum, cu diferite caracteristici ale profilelor transversale, astfel încât utilizatorii drumului şi riveranii să fie protejaţi. Planul de management al traficului specific pentru fiecare zonă de lucru va fi, înainte de data de începere a lucrărilor pe zona respectivă, supus aprobării Poliţiei Rutiere de pe raza în care se desfăşoară lucrările, iar 2 (două) exemplare ale acestui plan aprobat vor fi înaintate Supervizorului. Nu se acceptă începerea lucrărilor fără ca acest plan să fie aprobat de Poliţia Rutieră.
Antreprenorul va nominaliza un Manager de Trafic, care îşi va desfăşura activitatea de coordonare a traficului pe zonele afectate de lucrări, pe toată Durata de Execuţie.
Operaţiunile care presupun întreruperea sau închiderea drumurilor existente sau a Utilităţilor publice existente pe Şantier nu se vor face fără consimţământul  scris  al  administratorului/deţinătorului  acestora.
Antreprenorul va solicita în scris un astfel de consimţământ, cu cel puţin
30 de zile înainte de începerea propusă a unei astfel de operaţiuni. Solicitarea va include detalii complete despre operaţiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza şi va include copii ale tuturor autorizaţiilor necesare obţinute.
Toate modificările de trafic auto şi pietonal se vor face în conformitate cu legile din România şi vor fi evidenţiate în Planul de Management al Traficului aprobat de Poliţia Rutieră din zona afectată de lucrări."

	Clauza	- Perioada de Mobilizare 35a

	35a.2
	formalităţile şi demersurile pe care Antreprenorul trebuie să le realizeze
în Perioada de Mobilizare

	Clauza	- Perioada de Operare şi Serviciile de Operare 35b

	35b.6
	proprietatea asupra veniturilor

	Subclauza se completează cu următoarele alineate:
”Veniturile obţinute din valorificarea Deşeurilor cu valoare de piaţă, rezultate în cadrul prestării Serviciilor de Operare, aparţin şi vor fi virate Beneficiarului Asociaţia. Veniturile obţinute din valorificarea compostului, rezultat în cadrul prestării Serviciilor de Operare, aparţin şi vor fi virate Beneficiarului Asociaţia.





	Condiţiile şi procedurile de valorificare a Deşeurilor cu valoare de piaţă, respectiv a compostului vor fi stabilite de Beneficiarul Asociaţia, care le va comunica
Antreprenorului, acesta având obligaţia să le respecte.”

	35b.10
	Sume Rezervate pentru Înlocuirea Bunurilor

	Subclauza se completează cu următorul alineat:
”În momentul depunerii ofertelor, Antreprenorul va depune Programul de reinvestiri / înlocuiri, în care va cuprinde detalii cu privire la bunurile care vor face obiectul reinvestirilor / înlocuirilor, data / perioada realizării reinvestirii / înlocuirii, precum și valoarea reinvestirii / înlocuirii. În cadrul ofertei, valoarea reinvestirilor / înlocuirilor vor fi menționate în mod distinct.”

	Clauza 44 - Principii generale

	44.1
	moneda sau monedele Contractului

	Clauza 45 - Valoarea Contractului

	45.4
	prevederile referitoare la măsurare şi evaluare pentru părţile din Lucrări plătibile	conform	cantităţilor/resurselor	furnizate	sau
lucrărilor/activităţilor efectuate şi identificarea acestor părţi

	Clauza 45a - Compensaţia pentru obligaţia de serviciu public

	45a.1
	prevederile referitoare la compensaţia pentru obligaţia de serviciu public acordată Antreprenorului, dacă este cazul, pentru prestarea Serviciilor de Operare

	Clauza 47 - Sume Reţinute

	47.1
	Subclauza se completează cu următorul alineat:
”Pentru Perioada de Operare se vor aplica în mod corespunzător aceleași prevederi de mai sus, cu mențiunea că aceste rețineri vor fi realizate pentru întreținerea periodică, inclusiv pentru reparații capitale.”

	Clauza 50 - Plăţi

	50.5
	Plata

	51.4
	Plăţi finale

	Clauza 68 - Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri

	68.1
	Riscurile Beneficiarului în Perioada de Operare
1. Restricţionarea accesului pe amplasamente - În urma unei acţiuni în instanţă un fost sau pretins proprietar poate obţine un ordin de restricţionare a accesului. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
2. Restricţii induse de folosinţa terenurilor învecinate - Pe durata Contractului PEO folosinţa terenurilor învecinate poate suferi modificări care pot genera un impact negativ asupra proiectului. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
3. Fenomene meteo extreme - inundarea întregului amplasament - În cazul unor ploi torenţiale poate avea loc inundarea amplasamentului, ducând la sistarea activităţii. Aceasta situaţie nu este determinată şi nici favorizată de operarea neconformă a instalaţiilor. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 50%;
4. Necorelări în atribuirea contractelor de delegare din cadrul SMID - La data începerii activităţii de operare a instalaţiilor, delegarea activităţii de colectare şi transport nu este atribuită şi se estimează o perioadă mai mare de trei luni până la atribuirea acestui contract. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
5. Intervenţii la infrastructura rutieră - Lucrările de infrastructură derulate de autorităţile publice locale (intervenţii planificate) împiedică transportul deşeurilor între instalaţii, serviciul nemaiputând fi prestat la standardele stabilite. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 50%;
6. Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale
– Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundaţii) poate





	
	restricţiona transportul deşeurilor între instalaţii, ceea ce poate conduce la costuri mai mari, mai ales pentru activitatea de transfer. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
7. Gradul de impurificare ridicat a deşeurilor colectate separat - In general, este acceptat un anumit grad de impurificare (greşeli) în cazul fiecărui recipient de colectare separată a deşeurilor. În situaţia în care gradul de impurificare pentru biodeşeurile colectate separat este foarte mare, instalaţia de digestie anaerobă poate avea deficienţe în operare, iar instalaţia de tratare mecanică poate fi suprasolicitată. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
8. Cantităţile de deşeuri la intrarea în instalaţii sunt mai mari decât cele planificate -Cantităţile lunare cântărite la intrarea în instalaţie sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
9. Cantităţile de deşeuri la intrarea în instalaţii sunt mai mici decât cele planificate -
Cantităţile lunare cântărite la intrarea în instalaţie sunt considerabil mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii şi calcularea tarifului. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
10. Cerinţe suplimentare privind reglementările de mediu - taxe
· Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări şi sunt introduse noi taxe aplicabile. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
11. Cerinţe tehnice suplimentare privind reglementările de mediu - Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări şi sunt introduse noi cerinţe tehnice aplicabile. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 50%;
12. Contestarea activităţii de către populaţia rezidentă din vecinătăţi - După punerea în exploatare a instalaţiilor poate apărea şi se poate amplifica în timp nemulţumirea populaţiei faţă de influenţele activităţilor desfăşurate asupra calităţii vieţii. Acestea pot ajunge la situaţii conflictuale şi litigii. Aceasta categorie de risc nu se referă la operarea neconformă a instalaţiilor, situaţie în care Operatorul devine responsabil. Procent alocare risc pentru Beneficiar
- 50%;
13. Inflaţie mare - Costurile cresc foarte mult şi brusc din cauza inflaţiei, fiind necesara ajustarea tarifului mai devreme de un an. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
14. Creşteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice - Salariul minim pe economie creste foarte mult (mai mult de 10% pe an) datorită aplicării unor politici publice. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
15. Creşteri de preţ la carburanţi din cauza unor evenimente externe neaşteptate -Preturile la carburanţi cresc foarte mult din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaţionale neaşteptate. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;	'	'
16. Falimentul Operatorului - Constatarea intrării în incapacitate de plată a Operatorului. Serviciul nu mai poate fi prestat. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
17. Modificarea cerinţelor legale existente la momentul semnării
· Modificări legislative (europene, naţionale, locale sau la nivel de bazin hidrografic), inclusiv apariţia standardelor de mediu mai restrictive. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%;
18. Forţa majoră - Forţa majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Procent alocare risc pentru
Beneficiar - 50%;



