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FORMULARE 
 
  
Formular nr. 1 – Model de instrument (scrisoare) de garanţie de participare  
Formular nr. 2.1 – Model de instrument (scrisoare) de garanţie de bună execuţie, pentru proiectare și execuție 
Formular nr. 2.2 – Model de instrument (scrisoare) de garanţie de bună execuţie, pentru servicii de operare 
Formular nr. 3 - Acord de asociere  
Formular nr. 4 – Acord de subcontractare 
Formular nr. 5 -  Împuternicire 
Formular nr. 7 -  Angajament ferm privind susţinerea economico-financiară a ofertantului 
Formular nr. 8 - Angajament ferm privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului 
Formular nr. 9 – Formular de ofertă  
Formular nr. 10 – Propunere tehnică  
Formular nr. 11 - Declaraţie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă 
Formular nr. 12 – Declarație privind acceptarea condițiilor contractuale 
Formular nr. 13 - Declarație pe proprie răspundere privind partea/părțile din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală 


Formular nr. 1
 
 
MODEL DE INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a
„Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”
  
BANCA / INSTITUȚIA DE CREDIT / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI EMITENTĂ                                                    _____________  (denumirea)_______________ 
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”, noi, ................................................................. (denumirea băncii/instituției de credit/societăţii de asigurare emitente), având sediul înregistrat la ........................................ (adresa sediului social al instituției de credit /societăţii de asigurare), ne obligăm, în mod irevocabil, faţă de Consiliul Județean Galați, în calitate de autoritate contractantă, să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita sumei de  ___________ RON (în litere și în cifre), la prima sa cerere scrisă, , în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ………………………. (denumirea/numele ofertantului), fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile menţionate la literele a) – c) de mai jos. 
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele Ofertantului/asocierii) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele Ofertantului/asocierii) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică (Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului sectorial); 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele Ofertantului/asocierii) nu a deschis un cont la dispoziţia entităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;
d) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele Ofertantului/asocierii) a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
Prezenta garanţie este irevocabilă și este valabilă până la data de ......................... . 
În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra prezentului angajament, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.  
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.  
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti române.  
 
  
Data completării 	 	 	 	 	 	 	 
…………………...……           
 
Banca/Instituția de credit/societatea de asigurări emitentă, ………………..………......................  
(numele persoanei autorizate și semnătura; ștampila emitentului) 
    
      
     
     
 
Nota: Garanția de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit* din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. 
 
*Instituțiile de credit din România vor fi interpretate, „in stricto sensu”, conform prevederilor art.3 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare  


 
Formular nr. 2.1
 
MODEL DE INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUȚIE pentru Proiectare și Execuție 
 
BANCA / INSTITUȚIA DE CREDIT / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI  
 _____________  (denumirea) 
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
             (definit în Contract drept ”Beneficiar”) 
 
Denumirea Contractului: „Contract de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a 
instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați” 
 
Noi, ........................ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la ............................ (sediul social), înmatriculată sub nr. J ..........., CUI ............., în calitate de Garant/Emitent, 
 Cu privire la „Contractul de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a 
instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”, denumit în continuare “Contractul”, am fost informați că ................... (numit în continuare „Executant”) este Executantul dumneavoastră pentru acest Contract, ce prevede obținerea unei Garanții de Bună Execuție, pentru etapa de „Proiectare și execuție” din cadrul Contractului. 
 La cererea Executantului, ne obligăm prin prezenta în mod ferm și irevocabil, neconditionat și la prima cerere față de valabilitatea oricărui alt raport juridic preexistent, să plătim în favoarea Beneficiarului, până la concurența sumei de .................. (în litere .........) lei reprezentând 10% din prețul aferent proiectării și execuției stației de transfer și instalației de tratare mecano-biologică, cuprins în Prețul Contractului, (“Valoarea Garantată”), orice sumă cerută de acesta, la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Executantului. 
 Plata se va face în 15 (cincisprezece) zile de la primirea cererii și a declarației dumneavoastră scrise la sediul nostru mai sus indicat, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Beneficiarului sau a Executantului. 
 Orice cerere de plată trebuie să fie primită de către noi la data sau înaintea datei de ............... (“Data de Expirare”), moment în care această garanție va expira și ne va fi restituită. În orice situație, garanția va înceta odată ce vor fi achitate toate sumele pe care Executantul are obligația să le plătească Beneficiarului, conform Contractului. 
 Am fost informați că Executantul are obligația să reîntregească Valoarea Garantată raportat la restul rămas de executat, în termen rezonabil de la executarea sumelor cerute de către Beneficiar. 
 	Am fost informați că, de fiecare dată când se suplimentează Prețul Contractului prevăzut în Contract, Executantul va majora valoarea Garanției de Bună Execuție, în aceeași proporție, iar această situație nu va conduce la pierderea valabilității prezentei scrisori. 
 Am fost informați că Beneficiarul poate cere Executantului să prelungească valabilitatea acestei garanții, dacă Procesul Verbal de Recepție Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 14 zile înainte de Data de Expirare a acesteia. Ne angajăm să vă plătim întreaga Valoare Garantată la primirea de către noi a cererii și a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Recepție Finală nu a fost emis și că valabilitatea acestei garanții nu a fost prelungită. 
Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâtă în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna execuţie revine instantelor judecătoreşti din România. 
 
Data ______________________  	 	Semnătura (semnături) _____________________ 
[stampila organismului care furnizează garanţia] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit* din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile Clauzei 15 din Condițiile Contractuale aplicându-se în mod corespunzător. 
*Instituțiile de credit din România vor fi interpretate, „in stricto sensu”, conform prevederilor art.3 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare 


Formular nr. 2.2
 
MODEL DE INSTRUMENT (#SCRISOARE) DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUȚIE pentru Servicii de Operare 
 
BANCA / INSTITUȚIA DE CREDIT / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI  
 _____________  (denumirea) 
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
            (definit în Contract drept ”Beneficiar”) 
 
Denumirea Contractului: „Contract de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a 
instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați” 
 
Noi, ........................ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la ............................ (sediul social), înmatriculată sub nr. J ..........., CUI ............., în calitate de Garant/Emitent, 
 Cu privire la „Contractul de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a 
instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”, denumit în continuare “Contractul”, am fost informați că ................... (numit în continuare „Executant”) este Executantul dumneavoastră pentru acest Contract, ce prevede obținerea unei Garanții de Bună Execuție, pentru etapa de „Operare” din cadrul Contractului. 
 La cererea Executantului, ne obligăm prin prezenta în mod ferm și irevocabil, neconditionat și la prima cerere față de valabilitatea oricărui alt raport juridic preexistent, să plătim în favoarea Beneficiarului, până la concurența sumei de .................. (în litere .........) lei reprezentând 10% din Prețul Serviciilor de Operare, cuprins în Prețul Contractului, (“Valoarea Garantată”), orice sumă cerută de acesta, la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Executantului. 
 Plata se va face în 15 (cincisprezece) zile de la primirea cererii și a declarației dumneavoastră scrise la sediul nostru mai sus indicat, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Beneficiarului sau a Executantului. 
 Orice cerere de plată trebuie să fie primită de către noi la data sau înaintea datei de ............... (“Data de Expirare”), moment în care această garanție va expira și ne va fi restituită. În orice situație, garanția va înceta odată ce vor fi achitate toate sumele pe care Executantul are obligația să le plătească Beneficiarului, conform Contractului. 
 Am fost informați că Executantul are obligația să reîntregească Valoarea Garantată raportat la restul rămas de executat, în termen rezonabil de la executarea sumelor cerute de către Beneficiar. 
 	Am fost informați că, de fiecare dată când se suplimentează Prețul Contractului prevăzut în Contract, Executantul va majora valoarea Garanției de Bună Execuție, în aceeași proporție, iar această situație nu va conduce la pierderea valabilității prezentei scrisori. 
 Beneficiarul va returna Executantului Garanţia de Bună Executie în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Beneficiarului odată cu încetarea Contractului, dacă Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Executant a unor obligaţii contractuale. 
Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâtă în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna execuţie revine instantelor judecătoreşti din România. 
 
Data ______________________  	 	Semnătura (semnături) _____________________ 
[stampila organismului care furnizează garanţia] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit* din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile Clauzei 15 din Condițiile Contractuale aplicându-se în mod corespunzător. 
*Instituțiile de credit din România vor fi interpretate, „in stricto sensu”, conform prevederilor art.3 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare 


Formular nr. 3
 
 
ACORD DE ASOCIERE 
 
Nr.....................din.................................. 
 
 
CAPITOLUL I - PĂRŢILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C. ....................................................., cu sediul în ..........................................., str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de 
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de 
LIDER DE ASOCIERE 
şi  
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., 	telefon 	..................... 	fax 	................................,înmatriculata 	la 	Registrul Comerţului 	din 	........................................ 	sub 	nr............................,cod 	unic 	de înregistrare...................................., 	cont 	.............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea  
(i) participării la procedura de atribuire a „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați” (denumit în continuare „Contract”) organizată de Consiliul Județean Galați (denumită în continuare „autoritate contractantă” sau „Beneficiar”), şi 
(ii) derulării în comun a Contractului, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare. 
 
CAPITOLUL III – DURATA  ACORDULUI 
Art. 3. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu perioada de îndeplinire a Contractului, până la expirarea duratei de valabilitate a Contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
 
Art. 4. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevăzute de lege. 
 
CAPITOLUL IV - CONDIŢII DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE A ASOCIERII 
Art. 5.  
5.1 Asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5.2 Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii, pentru  
(i) întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord,  
(ii) semnarea Contractului, în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de atribuire, şi 
(iii) primirea instrucţiunilor cu privire la Contract, pentru și în numele oricăruia şi al tuturor membrilor asocierii. 
Art. 6. În cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele: 
............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Lider de asociere) 
............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Asociat 1) 
............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Asociat n) corespunzătoare următoarei repartizări a activităților între asociați:  
Asociat 1 (Lider de asociere) ___________________ 
Asociat 2 ___________________________________ 
Asociat n ___________________________________ 
 
CAPITOLUL V - COMUNICĂRI 
Art. 7. 
7.1 Orice comunicare între Părţi este valabil îndeplinită dacă se face în scris şi este transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. 1. 
7.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
CAPITOLUL VI - LITIGII 
Art. 8.  Litigiile intervenite între Părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
 
CAPITOLUL VII – ALTE CLAUZE 
Art. 9. Părţile vor răspunde solidar și individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile și responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 
Art. 10. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării Contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 
Art. 11. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi, cât și al Beneficiarului. Art. 12. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele și condiţiile de execuţie a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) și Beneficiar. 
 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare, câte unul pentru fiecare Parte. 
 
 
	ASOCIAT 1 (LIDER) 	 	 	 
	..................................... (persoana autorizată) 

	.........................................................   
	...................................... (semnătura autorizată) 

	ASOCIAT 2  	 	 	 	 
	..................................... (persoana autorizată) 

	.........................................................   
	...................................... (semnătura autorizată) 


 
 
 
 
 
NOTĂ:  	Prezentul model de Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 
 
 
 
 
 
 


Formular nr. 4 
 
ACORD DE SUBCONTRACTARE Nr.________ / ________ 
 
 
La contractul de achiziție publică nr_____/____încheiat între „Asocierea constituită din Consiliul Județean Galați și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați”  (Beneficiar) și _________________(denumire operator economic) privind executarea „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați” 
 
1. Părți contractante: 
S.C. __________________ cu sediul în________________________ (adresa, tel., fax), reprezentată de ____________________ avand functia de ________________ denumită în cele ce urmează contractant general. și 
S.C. __________________ cu sediul în________________________ (adresa, tel., fax), reprezentată de __________________ avand functia de __________________denumită în cele ce urmează subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
Art.1. Activitatile ce fac obiectul prezentului contract sunt __________________(denumire lucrări, servicii). 
Contractantul general se bazeaza/nu se bazeaza pe capacitatile subcontactantului, in vederea indeplinirii obiectului prezentului cotract, dupa cum urmeaza: 
-..................................... (resurse umane si/sau capacitati tehnice, dacă este cazul). 
 
Art.2. Valoarea activitatilor prevazute la Art. 1 ce vor fi indeplinite de Subcontractant sunt in procent de ___% sau in valoare de____lei fara TVA  (se va mentiona, după caz, procentul sau valoarea subcontractarii) din Pretul Contractului incheiat intre Contractantul general și „Asocierea constituită din Consiliul Județean Galați și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați”. 
 
Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele:  
· în termen de ____ zile de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ________________________ (lucrărilor, serviciilor) executate în perioada respectiva; 
· plata se va face în limita asigurării finanțării ______________ (lucrărilor, serviciilor)  de către beneficiarul „Asocierea constituită din Consiliul Județean Galați și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați”. 
 
Art.4. Durata de execuție a ___________________ (lucrărilor, serviciilor) este în conformitate cu contractul, conform graficului anexa la contract. 
 
Art.5. Durata garanției de bună execuție este de _____ luni și începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea _______________________ (lucrărilor, serviciilor). 
 
Art.6. Contractantul general va preda subcontractantului documentația completă aferentă ______________ (lucrărilor, serviciilor)  pe care urmează să le execute acesta din urmă, prevăzute la Art. 1. 
 
3. Alte dispoziții: 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _________  (lucrărilor, serviciilor) și neîncadrarea, din vina subcontractantului, în durata de execuție angajată de contractantul general în fata beneficiarului, subcontractantul va plăti penalități de ______% pe zi întârziere din valoarea ___________ (lucrărilor, serviciilor) nerealizata la termen. 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3. , contractantul general va plăti penalități de _____ % pe zi întârziere la suma datorată. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul le are fata de investitor conform „Contractului de proiectare-execuțieoperare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”. 
Art.9. Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală. 
Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și un exemplar care devine parte a contractului semnat cu Beneficiarul. 
 
______________________  	 	 	_________________________ 
	(contractant)  	 	 	 	 	 	 	 (subcontractant) 
 
 
 

Formular nr. 5 
 
ÎMPUTERNICIRE 
 
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal ……....., reprezentată prin………………………, în calitate de 
………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire a „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”, organizată de Consiliul Județean Galați în scopul atribuirii contractului. 
 
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
 
Denumirea mandantului S.C. ……………………………… 
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie) 
 
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)                       (Semnătura autorizată) 
..............................................                                                               ........................................ 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate/ carte de identitate/ paşaport). 
 	 

Formular nr. 7 - ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR ECONOMIC și FINANCIAR 
 
 
 
ANGAJAMENT FERM privind susţinerea acordată ofertantului  pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economică și financiară 
 
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
 
Cu privire la procedura de atribuire organizată de Consiliul Județean Galați, în calitate de Autoritate Contractantă, pentru atribuirea „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”, pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. ..... [nr. și data Anunțului de participare].  
Noi, ……........………… [numele/denumirea completă a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: ……………………….. [introduceți datele] și reprezentați prin ……………………… [numele persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze in numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ...... [numele/denumirea completa a ofertantului căruia îi este acordată susținerea] (denumit în continuare Ofertant) resursele financiare menționate mai jos pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.  
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], vom răspunde în mod solidar cu ______________ [denumirea ofertantului] pentru executarea contractului.  
Răspunderea noastră se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către noi a obligațiilor de susținere asumate prin prezentul angajament. 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], în cazul în care Contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului de achiziție publică, să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant suma de ____________________ [introduceți suma] lei, necesară pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia.  
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant resursele financiare mai sus menționate, într-un termen de ........ [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului, după cum urmează: ............. [terțul susținător va menționa modalitatea în care va transfera suma de bani către Contractant].  
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]:  
a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuti răspunzători față de Autoritatea Contractantă pentru neexecutarea de către Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Autorității Contractante de către Contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;  
b) Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;  
c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;  
d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către 
Contractant prin contractul încheiat cu autoritatea contractantă;  
e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei;  
f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.  
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele financiare pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant, modalitatea și termenele în care resursele vor fi puse la dispoziție, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus.  
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], declarăm că invocam susținerea acordata de ............................................ [denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.  
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], vom răspunde în mod solidar cu ______________[denumirea terțului susținător] pentru executarea contractului, în situația în care ______________[denumirea terțului susținător] nu va duce la îndeplinire obligațiile de susținere asumate prin prezentul angajament. 
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________[denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm. 
Acordarea susținerii privind situația economică și financiară nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.  
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul Autorității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situația economică și financiară acordată............................................................ [denumirea ofertantului].  
 
Data completării, ...........................  
 
Terţ̦ susținător  
..................... (semnătură autorizată)  
 
Ofertant  
..................... (semnătură autorizată)  
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:  
· faptul că terțul dispune de resursele financiare pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza  
· modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere  
Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), respectiv să rezulte că transferul se va face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-bancar și contabil. Transferul resurselor financiare invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică.  
Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.  
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.  
Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii. 
 

Formular nr. 8 - ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC ȘI PROFESIONAL 
Notă: acest formular va fi completat de terțul susținător care nu are și calitatea de subcontractant. 
 
ANGAJAMENT FERM 
privind susținerea acordată ofertantului  pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională 
 
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
 
Cu privire la procedura de atribuire organizată de Consiliul Județean Galați, în calitate de Autoritate Contractantă, pentru atribuirea „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați ”, pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. ........ [nr. și data Anunțului de participare].  
Noi, ……........………… [numele/denumirea completă a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: ……………………….. [introduceți datele] și reprezentați prin ……………………… [numele persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze in numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ...... [numele/denumirea completa a Ofertantului căruia îi este acordată susținerea] (denumit în continuare Ofertant) resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai jos, pe care le deținem, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.  
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ____________________ [denumirea ofertantului] prin contractul ce urmează a fi încheiat intre Ofertant şi Autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament.  
În acest sens:  
i. Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant resursele tehnice, profesionale și umane pe care le deținem și care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ........ [terțul susținător va menționa resursele tehnice, profesionale și umane pe care terțul le deține și pe care terțul le va pune la dispoziția ofertantului]  ii. Modalitatea în care vor fi implicate efectiv în derularea contractului resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai sus este …..... [terțul susținător va menționa modalitatea în care vor fi implicate efectiv resursele în execuția contractului pentru care acordă susținerea]  
 
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să implicăm efectiv în derularea contractului de achiziție publică resursele mai sus menționate, într-un termen de …….. [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului.  
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]:  
a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuti răspunzători față de Autoritatea Contractantă pentru neexecutarea de către Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Autorității Contractante de către contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;  
b) Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;  
c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;  
d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul încheiat cu autoritatea contractantă;  
e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei; 
f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.  
Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele tehnice, profesionale și umane pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a acestor resurse, lucrările/serviciile din contract care vor fi executate cu ajutorul resurselor puse la dispoziție de către terț, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus. 
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordata de ……………………… [denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament.  
Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________[denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.  
Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.  
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul Autorității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere a 
............................................................ [denumirea ofertantului].  
 
Data completării, ...........................  
 
Terţ̦ susținător  
..................... (semnătură autorizată)  
 
Ofertant  
..................... (semnătură autorizată)  
 
 
 
Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:  
· Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza;  
· Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele terțului susținător în desfășurarea lucrărilor în legătură cu care acordă susținerea.  
Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), astfel încât acestea să fie disponibile contractantului la momentul în care trebuie să fie implicate în derularea/executarea contractului. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică.  
Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.  
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.  
Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii. 
 
 
Formular nr. 9 
......................................... 
(denumire/nume ofertant) 
 
FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  
............................................... (denumirea ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată: 
(i) să proiectăm și să executăm lucrările aferente contractului «Contractului de proiectare execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați» pentru suma de ................., (suma, în litere şi în cifre, şi moneda) plătibilă conform condiţiilor contractuale, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma, în litere şi în cifre, şi moneda), din care : 
· suma de ................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), fără TVA, aferentă serviciilor de proiectare[footnoteRef:1], (include valoarea alocată studiilor de teren, documentațiilor suport și cheltuielilor pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații);  [1: Din rațiuni de respectare a alocării bugetare din Contractul de Finanțare a investiției, valoarea ofertată pentru serviciile de proiectare nu va depăși valoarea estimată a serviciilor de proiectare, menționată în Fișa de date, cap. II.2.4
] 

· suma de ................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), fără TVA, aferentă lucrărilor de execuție; 
(ii) să prestăm servicii de administrare și operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă, aferente contractului «Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați», pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), fără TVA, aferentă unei perioade de operare de 10 ani, din care suma de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), fără TVA, valoare aferentă anului 1 de operare, la următoarele tarife, valabile pentru anul 1 de operare: 

	Nr. crt. 
	Denumire tarif / activitate 
	Tarif ofertat (fără TVA) 
	Unitate de măsură

	1 
	TARIF A - Tarif pentru transferul deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă - Tt reciclabile
	................. 
	lei/tonă

	2
	TARIF B - Tarif pentru transferul deşeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere şi similare şi al altor deşeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă - Tt reziduale
	................. 
	lei/tonă

	4
	TARIF C - Tarif de tratare mecano-biologică - Ttmb
	................. 
	lei/tonă

	5
	TARIF D - Tarif de digestie anaerobă - Tda
	................. 
	lei/tonă


 
2. Ne angajăm să plătim o redevență anuală în conformitate cu tabelele de mai jos. 

	Tarifele pentru activitățile serviciului de operare
	Valoarea redevenței inclusă în tarifele pentru activitățile serviciului de salubrizare
 (lei/an, fără TVA)

	
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Tarif pentru transferul deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă
	46.360
	52.433
	60.273
	68.139
	72.197

	Tarif pentru transferul deşeurilor reziduale
	279.716
	316.357
	363.660
	411.115
	435.600

	Tariful de digestie anaerobă
	3.234.329
	3.658.010
	4.204.967
	4.753.695
	5.036.806

	Tariful de tratare mecano-biologică
	2.699.701
	3.053.348
	3.509.895
	3.967.919
	4.204.232

	TOTAL 
	6.260.105
	7.080.148
	8.138.795
	9.200.868
	9.748.835


 
	Tarifele pentru activitățile serviciului de operare
	Valoarea redevenței inclusă în tarifele pentru activitățile serviciului de salubrizare
 (lei/an, fără TVA)

	
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Tarif pentru transferul deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă
	78.452
	82.539
	86.696
	90.926
	95.232

	Tarif pentru transferul deşeurilor reziduale
	473.344
	497.999
	523.080
	548.604
	574.585

	Tariful de digestie anaerobă
	5.473.244
	5.758.323
	6.048.336
	6.343.462
	6.643.884

	Tariful de tratare mecano-biologică
	4.568.528
	4.806.484
	5.048.558
	5.294.901
	5.545.664

	TOTAL 
	10.593.569
	11.145.344
	11.706.670
	12.277.892
	12.859.365


 Valoarea redevenței se va actualiza anual, conform tabelului de mai sus și conform Contractului[footnoteRef:2] semnat cu Autoritatea Contractantă.  [2:  Următoarele documente, în ordinea priorităţii, sunt parte integrantă din Contract şi vor fi considerate ca atare: 
Acord Contractual 
Formular de Ofertă 
Clarificări ale documentaţiei de atribuire, transmise de Entitatea Contractantă pe parcursul perioadei de întocmire a ofertelor 
Condiţii Contractuale 
Caiet de sarcini    
Propunerea financiară a Ofertantului declarat câştigător 
Propunerea tehnică a Ofertantului declarat câştigător 
Alte documente care fac parte din contract.  ] 


3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare 
(i) să începem serviciile de proiectare și execuția lucrărilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile de proiectare și lucrările de executie în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ..................... (perioada în litere şi în cifre), și 
(ii) să prestăm serviciile de administrare și operare a instalațiilor construite în condiţiile şi la nivelul de performanţă prevăzute în Contractul semnat cu Autoritatea Contractantă. 

4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... (durata în litere şi cifre), zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 Data _____/_____/_____ 
...............................................................................,  
(nume și semnătură) 
L.S. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

Anexă la Formularul nr. 9 
 
 
Ofertantul va prezenta „Foaia de calcul a investiției” completată, precum și câte o Fişă de fundamentare a tarifului (şi Memoriu tehnico-economic justificativ) pentru fiecare tarif ofertat, întocmite conform modelelor din Anexele A și B din cuprinsul documentației de atribuire. 
 
La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea acestora cu activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică.  
 
Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităţilor a căror desfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor.  
 
Pentru fiecare tarif ofertat în parte, în Fişa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ trebuie să se regăsească activităţile prezentate în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă. La estimarea fiecărui tarif în parte vor fi luate în considerare doar costurile legate de prestarea respectivei activităţi.  
 
La completarea Fişei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ, Ofertantul va avea în vedere elementele de cost prezentate în modelele ataşate, fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul activităţii anuale şi vor fi exprimate în lei/an. 
 
Fişele de fundamentare a tarifelor şi Memoriile tehnico-economice justificative vor fi prezentate electronic atât semnate cât și în format MS Excel, în cadrul ofertei financiare. 
 
Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizand funcţia ROUND. 
 
  
 


Formular nr. 10 
Ofertant,  	 	 	 
 ................................  
(denumirea/numele) 
 
PROPUNERE TEHNICĂ 
 
Ofertantul va avea in vedere ca la elaborarea Propunerii Tehnice sa indice corespondenta cu Referinta din Caietul de Sarcini (Volum / Sectiune / parte / capitol / subcapitol). 
 
Propunerea Tehnică a ofertantului va include următoarele capitole, fără a se limita, însă, la acestea: 
 
I. ETAPA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE 
A.METODOLOGIA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI 
Ofertantul va descrie abordarea generală şi metodologia de proiectare și execuție a Lucrărilor, prin raportare la informațiile tehnice privind lucrarea de proiectat și executat și la cerințele tehnice, economice și tehnologice ale Beneficiarului, așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate ale Caietului de Sarcini.  
Se va descrie modul în care Ofertantul intenționează să desfășoare toate activitățile necesare pentru îndeplinirea contractului, astfel încât să se asigure condițiile ca Lucrările să fie proiectate și executate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate în termenul asumat contractual.  Se vor prezenta, ca minim, următoarele: 
 
A.1 Informatii legate de proiectarea lucrarilor 
Ofertantul va prezenta proiectarea Lucrarilor cu detalii suficiente pentru a permite efectuarea unei evaluari asupra abilitatii sale de a intruni cerintele Contractului. 
Se vor include informații privind: 
a) Bilanţuri masice – Dimensionarea: include descrierea modului în care se vor realiza - calcule, resurse, rezultate, timp operaţional, ratele de valorificare a materialelor şi procente rezultate, dimensionarea tuturor proceselor individuale, dimensionarea utilajelor mecanizate, dimensionarea spaţiilor de depozitare intermediară, dimensionarea materialului rulant şi diagrama/ diagramele flux şi schema de funcţionare. De asemenea, se vor include bilanţul energetic, calculul şi descrierea necesarului de personal. 
b) Structura generală: include descrierea modului în care se vor realiza componentele şi procesele, precum şi piesele desenate descriind structura generală a investiţiei. 
c) Planuri (de situatie, profil tehnologic, diagrame de proces si instrumentatie); 
d) Descriere generala pentru instalatii electrice, automatizare si SCADA; 
e) Specificaţii tehnice: specificaţiile şi descrierile tehnice ale utilajelor din cadrul componentelor investitiei. 
f) Costuri de operare si Garanții (cf. Cap. 2.4.2 – Liste) Ofertantul va prezenta costurile de operare si garantiile detaliate in Capitolul 2.4.2; 
g) Cerinte pentru mentenanta - ofertantul va detalia cerintele de mentenanta pentru principalele echipamente incluse in oferta. Detaliile vor fi prezentate sub forma de liste si vor include: 
i. Descrierea fiecarui echipament; 
ii. Cerintele pentru mentenanta periodica; 
iii. Senzitivitatea procesului legat de respectivul echipament; iv. Durata de viata proiectata. 
h) Necesarul de instruire si experienta - Ofertantul va prezenta detalii despre urmatoarele, in relatie cu oferta sa: 
i. O organigrama care sa arate structura, rolurile si responsabilitatile personalului care va indeplini operatiile necesar special pentru instruirea personalului care va indeplini operatiile; ii. Experienta specifica necesara personalului de operare; 
 
A.2 Organizarea lucrărilor. 
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul lucrarii, prin elaborarea unei planse care sa prezinte, în special, urmatoarele: • Limitele instalatiilor  
· Cladiri 
· Zone de depozitare  
· Acces in santier  
· Lucrari temporare 
Plansa va include dimensiuni şi etichete.  
 
A.3 Detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției. 
Se vor prezenta proiectul pentru Organizarea de santier şi procesul tehnologic de executie pentru construire şi dezafectare, in baza experientei şi tehnologiilor proprii ofertantului. 
 
A.4 Memoriu tehnic descriind metodele de lucru propuse.  
Se va preciza modul in care sunt considerate conditiile existente şi solutiile propuse pentru mentinerea serviciilor pe timpul executiei.  
Se va prezenta metodologia de execuție a unor lucrări speciale sau în condiții climatice nefavorabile. 
Se va include, de asemenea, conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate. 
 
A.5 Asigurarea calității. 
Ofertantul are obligatia sa prezinte programul calitatii particularizat la specificul contractului, concretizând sistemul propriu de asigurare şi de control al calitatii la particularitatile contractului ce urmeaza a fi atribuit.  
Ofertantul va prezenta informații despre modalitatea în care intenționează să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor, prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract.Se vor prezenta Procedurile de asigurare şi controlul calitatii (QA/QC) şi Planul de asigurare a calitatii, procedurile şi instructiunile tehnice pentru lucrarea contractată. 
Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile de punere în operă a documentației tehnice (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care va asigura monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.  
Se vor descrie principalele proceduri care vor fi utilizate pentru asigurarea/ controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării Contractului, cum ar fi:   
· în fazele premergătoare execuției;  
· în toate stadiile de punere în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități);  • pentru verificarea lucrărilor executate și recepția lucrărilor finalizate;  
· în perioada de garanție, etc.  
Se vor prezenta responsabilitățile și resursele pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității, etc. 
 
B. GRAFICUL DE EXECUŢIE (în format Gantt), descriind succint principalele activităţi, care să prezinte succesiunea şi programul propus pentru proiectarea și execuţia Lucrărilor.  
Ofertantul va prezenta graficul propus pentru execuția etapei de proiectare și execuție din cadrul contractului (pe stadii fizice), ilustrând ordinea şi derularea în timp a activităţilor pe care propune să le îndeplinească pentru realizarea Lucrărilor. Graficul trebuie să fie în concordanță cu metodologia de proiectare și execuție a lucrărilor si durata de execuție stabilită prin Contract, prezentând, în special, următoarele:  
· Etapele de proiectare. 
· Etapele de execuție a lucrărilor. 
· Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului, de catre Supervizor. 
· Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru obținera tuturor permiselor si acordurilor necesare si pentru aprobarea acestora. 
· Perioadele pentru obtinerea autorizatiilor de constructie necesare pentru  executarea lucrarilor. 
· Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 
· Activitati de interfatare cu lucrari existente si operarea acestora, dupa caz. 
· Denumirea activitătilor si sub-activitătilor aferente, perioadele de desfășurare, succesiunea și durata acestora (inclusiv rezervele de timp pentru situații neprevăzute), cu evidentierea momentelor cheie în executia contractului. Se vor evidenția și perioadele cu restricții în execuția unor activități. 
· Resursele alocate fiecărei activități, incluzând necesarul de personal pe categorii și numărul de utilaje necesare pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări. 
· Secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clară a activitătilor incluse în procesele de asigurare, respectiv de control al calitătii, conform legislatiei specifice corespunzătoare obiectului contractului. 
· Drumul critic clar identificat în planificarea activităților. 
Notă: Se acceptă și prezentarea mai multor grafice și/ sau formate diferite (de exemplu: unul care prezintă activitățile, respectiv unul care prezintă resursele), cu condiția ca acestea să conțină elemente comune, astfel încât să poată fi analizate simultan.  
 
În partea narativă a Propunerii Tehnice, Ofertantul va prezenta informațiile care au stat la baza elaborării Graficului de execuție, principalele etape de proiectare și execuție a Lucrărilor, activitățile principale cu succesiunea și interrelaționarea lor, corelarea cu metodologia de execuție propusă, resursele necesare activităților (personal, utilaje, etc.), punctele de reper relevante, analiza drumului critic, etc.  
 
Graficul de execuție propus trebuie:  
· să conțină resursele planificate pentru realizarea etapei de proiectare și execuție din cadrul  contractului; 
· să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise, cât și al pieselor desenate; 
· să demonstreze abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic de execuție fezabil, astfel încât să se asigure finalizarea Lucrărilor în termenul specificat în documentația de atribuire;  
· să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului, care să permită, dacă va fi cazul, actualizarea ulterioară pe parcursul derulării Contractului;  
· să utilizeze o scală de planificare a duratei/ duratelor activităților/ subactivităților pe baza unui calendar lunar, și care să poată prezenta perioadele cu restricții de execuție (ex. perioada de iarnă, sărbători legale, etc.). 
 C. RESURSE  
Se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:  
C.1 Structura echipei propuse pentru managementul etapei de proiectare și execuție 
Ofertantul va ilustra organizarea personalului implicat în realizarea etapei de proiectare și execuție din cadrul Contractului (inclusiv subcontractorii, dacă este cazul). Propunerea tehnica va include o organigramă detaliată, care să identifice in mod clar tot personalul pe care Ofertantul intentioneaza sa îl utilizeze pentru proiectarea și execuţia lucrarilor. Se va include o descriere a rolurilor şi responsabilitatilor personalului (în particular ale personalului care asigură managementul contractului, coordonarea proiectării, coordonarea execuției și controlul calității lucrărilor executate) şi metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea Lucrărilor.  
C.2 Utilaje și echipamente utilizate în realizarea activităților de proiectare și execuție 
Ofertantul are obligatia de a stabili numarul de utilaje şi echipamente necesare indeplinirii etapei de proiectare și executie lucrari din cadrul Contractului, prin dimensionarea acestuia in functie de natura şi complexitatea lucrarilor; se va completa Lista cu utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pe care ofertantul intenţionează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului: 
	Nr. crt. 
	Denumire utilaj/echipament/ instalaţie şi principalele caracteristici tehnice (capacitate, putere) 
	U.M 
	Cantitate 
	Forma sub care dispune de respectivele  utilaje/echipament/instalatii 

	 
	 
	 
	 
	Proprietate 
	În chirie[footnoteRef:3]  [3:  Autoritatea contractantă poate solicita copii ale documentelor care atestă forma de proprietate a dotărilor. În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie. 
 ] 

	Alta forma  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
D. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
Această secțiune se va corela cu celelalte informații prezentate în propunerea tehnică (metodologia de proiectare și execuție, planul de asigurare a calității, graficul de alocare a resurselor, etc.). În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:  
· Prezentarea abordării pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul etapei de proiectare și execuție a Contractului, în cazul unei asocieri (dacă este cazul) – se vor include informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin metodologia de execuție;  
· Abordarea privind managementul activității subcontractanților în cadrul activităților de proiectare și execuție din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități):  
· identificarea activităților / lucrărilor realizate de subcontractanți   o 	modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractanților  o 	modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului (inclusiv detalii privind utilizarea opțiunii de plată directă); 
· Abordarea propusă pentru gestionarea relației cu Beneficiarul, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la cerințe specifice privind managementul Contractului, respectiv:  
· prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților de proiectare și execuție, pentru planificarea și 
 
monitorizarea costurilor de proiectare și execuție, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;  
· descrierea modului de realizare a comunicării cu Beneficiarul pe durata derulării etapei de proiectare și execuție din cadrul Contractului.  
· Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul etapei de proiectare și execuție a Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini.   
· Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției Lucrărilor: o Se vor detalia informațiile solicitate, având în vedere cerințele minime stabilite prin Caietul de Sarcini și se vor completa corelat cu Planul de asigurare a calității în cadrul Contractului.  
· Se vor prezenta informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul etapei de proiectare și execuție a Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor tehnico – economici specificați de Caietul de Sarcini. Se vor avea în vedere prevederile Caietului de Sarcini privind rapoartele periodice ale Antreprenorului pe parcursul execuției și documentațiile întocmite la finalizarea lucrărilor. 
· Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor privind activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu etapa de proiectare și execuție din Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de către o terță parte – se vor include aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract. 
 
E. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII  
Se vor prezenta informații privind măsurile de protecția muncii pe care operatorul economic le va aplica pe durata proiectării și execuţiei lucrarilor - Ofertantul trebuie sa mentioneze faptul ca, la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca şi protectia muncii, existente la nivel national, precum şi ca le va respecta pe parcursul proiectării și executiei lucrarilor. Ofertantul trebuie sa isi asume regulile de protectie a muncii in conformitate cu legislatia in vigoare şi sa prezinte in cadrul ofertei modul de organizare a activitatii S.S.M. (securitatea şi sanatatea muncii) pentru derularea proiectării și execuției şi masurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi imbolnavirilor profesionale. 
 
F. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR DIN DOMENIUL MEDIULUI  
Se vor descrie măsurile aplicate în proiectarea și execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire și în baza prevederilor legale. Măsurile aplicabile descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este cazul.  
Nu se vor include aici proceduri generice din manualul de management al mediului propriu operatorului economic, ci se va preciza concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor sau alte aspecte, precum regimul deșeurilor, în contextul descris în Caietul de Sarcini. 
 
G. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 
Se vor prezenta informații privind măsurile prevăzute pentru siguranța și sănătatea în muncă, asigurarea condițiilor de muncă și repaus, măsuri pentru perioadele climatice nefavorabile, etc. Se vor avea în vedere cerințele prevăzute în Contract și în Caietul de Sarcini. Măsurile aplicabile descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este cazul.  
Nu se vor include aspecte generice, ci se va preciza concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini. 
 
H. SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN PERIOADA DE GARANȚIE  
Se vor prezenta informații privind potențialele defecte care pot apărea în perioada de garanție datorate unor vicii de execuție, măsurile luate pe perioada execuției pentru eliminarea apariției unor astfel de defecțiuni, modalitățile de intervenție pentru rezolvarea acestora, termenul de intervenție și durata de remediere propusă de Ofertant, resursele care vor fi disponibile pentru aceasta.  
 
I.DATE DESPRE FURNIZORII PRINCIPALI  
 
J. ANEXE 
· Fişele tehnice ale utilajelor/ echipamentelor / instalațiilor; 
· Pentru fiecare echipament inclus în Ofertă, Ofertantul va prezenta, pe lângă fișele tehnice, și următoarele informații: producător, tip/model, cerințe pentru mentenanța periodică a echipamentului, durata de viață, disponibilitatea pieselor de schimb necesare pentru mentenanță după expirarea perioadei de garanție. 
 
II. ETAPA DE OPERARE 
 
A. MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII Oferta va trebui sa contina urmatoarele elemente: 
A.1 Organigrama cuprinzand toate posturile de lucru necesare desfasurarii activităţii 
A.2 Atributiile specifice aferente fiecarui post de lucru cuprins în organigrama (prezentate în mod sintetic – nu este necesară ataşarea Fişelor de post) 
A.3 Diagrama cuprinzand repartizarea tuturor activităţilor ce urmeaza a fi desfasurate pe amplasament la nivel de operator economic. Sunt vizate toate activităţile (operarea instalaţiilor, activităţi de mentenenta şi revizie periodica, audit, monitorizare, paza, cattering etc.). 
 
B. MOBILIZAREA ŞI OPERAȚIONALIZAREA AMPLASAMENTELOR 
Oferta va cuprinde descrierea detaliata a activităţilor aferente etapei de mobilizare în mod distinct pentru toate instalaţiile care vor fi operate, pentru fiecare instalație în parte. 
Activităţile care vor trebui desfăşurate în perioada de mobilizare sunt următoarele (lista nu este exhaustivă): 
· constituirea garanţiilor; 
· încheiere poliţe de asigurare; 
· obţinere avize/autorizaţii/licenţe; 
· selectarea, angajarea şi instruirea personalului; 
· programul de operare a serviciilor; 
· încheiere de contracte cu furnizorii de utilităţi şi alte servicii; 
· încheiere de contracte cu operatorii de colectare; 
· implementarea sistemului de management (calitate, mediu, sănătate ocupaţională) în noua arie de operare; oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaţionale şi a instrucţiunilor de lucru şi lista formularelor care vor fi utilizate prin implementarea sistemelor de management; nu este necesar ca aceste documente sa fie ataşate ofertei; 
· implementarea sistemului informatic şi a bazei de operaţiuni (stabilirea şi avizarea structurii rapoartelor sistemului cu Delegatarul); 
· dotarea angajaţilor cu echipamente de protecţie; 
Oferta trebuie sa prezinte în mod clar durata perioadei de mobilizare. 
Eventualele testari, reglaje şi ajustari ale obiectivelor trebuie incluse în graficul detaliat al activităţilor aferente etapei de mobilizare. 
Pentru o analiză mai facilă, secţiunea va avea ataşată un grafic tip Gantt care va cuprinde, pentru fiecare instalaţie în parte, toate activităţile derulate în perioada de mobilizare, precum şi planificarea derulării acestora. 
 
C. CONTROLUL PROCESELOR. MONITORIZAREA PERFORMANȚEI 
Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare categorie de instalaţie în parte, parametrii de monitorizare propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare şi procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul). 
Cerintele minime obligatorii sunt reprezentate de: a) staţia de transfer: 
· cantitatea de deşeuri intrata în instalatie şi transferata (lunar, anual), pe fiecare categorie de deşeu 
· cantitatea de deşeuri neacceptată la instalaţii (lunar, anual); 
b) instalația de tratare mecano-biologică: 
· cantitatea de deşeuri intrată în instalație (lunar, anual); 
· cantitatea totala de deșeuri reciclabile trimise anual la reciclare, pe tipuri de material, ca procent din cantitatea de deșeuri reziduale acceptate la intrarea in instalatia TMB; 
· cantitatea de deşeuri trimisă la valorificare energetică (lunar, anual) ca procent din cantitatea de deșeuri reziduale acceptate in instalatia TMB;  
· cantitatea de biodeşeuri colectate separat tratată biologic (lunar, anual); 
· Cantitatea de digestat deshidratat și uscat trimisă anual la depozitare ca procent din cantitatea de deșeuri reziduale acceptate la instalația TMB   
· cantitatea de deşeuri tratată trimisă la depozitare (lunar, anual); 
· cantitatea de biodeşeuri colectate separat respinse la receptie (lunar, anual); 
· Cantitatea de compost obținut anual din biodeșeuri colectate separat ca procent din cantitatea de biodeșeuri colectate separat acceptată la instalația  TMB 
· conţinutul de materie organică a fracţiei de deşeuri tratată mecano-biologic şi depozitată prin determinarea pierderii la calcinare (câte o probă medie la fiecare 30 de zile de la prima şarjă de deşeu tratat); 
· Cantitatea de energie totală generată anual din procesarea biogazului obținut raportată la cantitatea de energie totală consumată anual; 
· Cantitatea de deșeuri trimisă anual la depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri reziduale și biodeșeuri colectate separat acceptată la instalația TMB 
· puterea calorifică a fracţiei de deşeuri care este predată la valorificare energetică (5 probe medii pe an). 
· Cantitatea de energie totală generată anual din procesarea biogazului obținut raportată la cantitatea de energie totală consumată anual. 
· Programul de inlocuire a bunurilor 
Intrucat digestatul rezultat din biodeseurile colectate separat trebuie valorificat, Ofertantul va prezenta în cadrul Ofertei sale cerintele minime privind calitatea digestatului şi modul de urmarire a acestora. 
Intrucat compostul rezultat din biodeseurile colectate separat trebuie valorificat, Ofertantul va prezenta în cadrul Ofertei sale cerintele minime privind calitatea compostului şi modul de urmarire a acestora. 
 
4. AUDITUL DE CONFORMITATE 
Delegatarul isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind conformitatea activităţilor desfasurate pe amplasamente în raport cu toate cerintele legale aplicabile. 
Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara indeplinirea conditiilor în vederea realizarii auditului de conformitate derulat de Delegatar (exprimata în numar de zile calendaristice de la Data de începere a operării). 
 
 
Formular nr. 11 
 
 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
 
Subsemnatul(a) ................................................... (numele și prenumele in clar ale persoanei autorizate), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ….........……, eliberat de............................, la data de …………, CNP ………………....................…., in calitate de reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului ……………………………… (denumirea ofertantului; in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie restrânsă pentru atribuirea „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați” organizată de Consiliul Județean Galați, declar pe propria răspundere că mă angajez să proiectez și să execut lucrările, precum și să operez instalațiile aferente „Contractului de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați” în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă și de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, sociale, al relațiilor de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA]  
 
____________________(numele și prenume), _____________________ (semnatura), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru și in numele __________________________________.  
(denumire/nume operator economic)  
 Formular nr. 12 
OPERATOR ECONOMIC                                                                                                
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE  A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE  
 
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
 
Denumirea Contractului: „Contract de proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați” 
 
Subsemnatul/a .................... (se completează numele și prenumele), reprezentant al  
................................................. (se completează denumirea ofertantului / asocierii și sediul / adresa), declar că am citit, am înţeles și accept pe deplin toate prevederile condiţiilor contractuale publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire, respectiv în modelul de ”Acord Contractual” , ”Condițiile generale” și ”Condițiile specifice”, şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.  
 
    Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
________________ 
(semnătura autorizată) 
 
 
 
 

Formular nr. 13 
OPERATOR ECONOMIC                                                                                                
____________________ 
  (denumirea/numele) 
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND PARTEA/PĂRȚILE DIN PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI/SAU DIN PROPUNEREA FINANCIARĂ DECLARATE CONFIDENȚIALE, CLASIFICATE SAU PROTEJATE DE UN DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Către:  	Consiliul Județean Galați, Str. Eroilor nr. 7, Galați, România 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, Str. Tecuci nr. 5, Galați, România 
Subsemnatul.............................................., reprezentant împuternicit al ...................................... 
(denumirea/numele societății ofertante), declar pe propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „Proiectare-execuție-operare a stației de transfer și a instalației de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați, județul Galați”, aplicată de ...................................... (autoritatea contractantă), conf. art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de aciziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, informațiile din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile astfel: 
	Nr. Crt.
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1.
	.... [introduceți informația]

	2.
	.... [introduceți informația]



Precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:
	Nr. Crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1.
	.... [prezentați motivul]

	2.
	.... [prezentați motivul]



Operator economic, 
________________ 
(semnătura autorizată) 
