ANEXA la HCL nr.....................

,,Execuţie fântâni publice forate,,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI  (  CU TVA )

Valoarea totală a investitiei:             3.680.000  mii lei

99.715,45 Euro

          - constructii-montaj :            2.026.863  mii lei

75.203,15 Euro

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) in mii lei


- Anul I           3.680.000 mii lei         /     2.026.863  mii lei


Durata de realizare a investiţiei : 12 luni

Capacităţi :  -nr.de fântâni publice cu foraje ………………...10 buc

-debit de apă captat pe buc / total ……………..42,5 mc/h

-conducte de apă ………………………………450 m

-canalizare……………………………………..  400 m

Preţ de cost…………………………………....…368.000 mii lei/buc                                             
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