ANEXA la HCL nr……….

,, Extindere reţea de canalizare –strada Al. Lăpuşneanu” - Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investitiei:     
487.000 mii lei     
      13.083   EURO

          - constructii-montaj : 
 353.695 mii lei          9.502,06  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în mii lei

- anul I 
487.000 mii lei    / 353.695 mii lei   

    


 13.083   EURO /   9.502,06  EURO

Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Capacităti:      120,00 ml reţea de canal


            D= 300 mm
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