ANEXA la HCL nr……….

"Extindere reţea apă şi canal - zona Aida -Mureş-N. Ivan" ” - Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:     
6.344.453  mii lei         171.295,4 EURO

          - construcţii-montaj : 
5.644.651,9  mii lei      152.401,3 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în mii lei

- anul I 
6.344.453  mii lei /  5.644.651,9  mii lei  



 171.295,4 EURO /   152.401,3 EURO

Durata de realizare a investiţiei:   6 luni

Capacităţi:    -reţea de canal,  L=443,00 ml  D= 300 mm





     L =258,00 ml  D= 400 mm





     L =424,00 ml  D= 500 mm

                   -reţea de alimentare cu apă   L =1161,00 ml , din care:






L=790 m,  Dn 125x11,4






L=371 m,  Dn 225x20,5
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