ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – strada Fragilor ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           235.772,13 lei         64.595       EURO

 - construcţii-montaj : 
       219.525,58 lei         60.144       EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                235.772,13 lei / 219.525,58 lei
Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =300 m, D= 125 x 11,4 mm

-canal


L =190 m, D= 400 mm din tuburi PVC cu mufă
-debit transportat

Q = 50 dmc/sec

             ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

