ANEXA la HCL nr……………………

,, Extindere reţea de  canalizare– str. Gospodarilor” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           510.600 lei         139.661       EURO

 - construcţii-montaj : 
       457.287 lei         125.400,57  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

                510.600 lei / 457.287 lei
Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
   debit transportat


76,92 dmc/sec

   diametrul canalului

D =300 mm, L =180 m
   




D =400 mm, L =200 m





D =800 mm, L =70 m

 

   ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

