Anexă la Hotărârea nr. ____/________

"Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif”
Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei: ""Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif”
Amplasament: Municipiul Timişoara: Str. Ştefan cel Mare, Str. Şt. O. Iosif
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Timişoara
Valoarea investiţiei:  1.443.242,48 lei reprezentând 412.354,99 EURO  la cursul de 3,5 lei/EURO din care C+M: 1.421.743,61 lei, reprezentând 406.212,46 EURO la cursul de 3,5 lei/EURO
Finanţarea investiţiei: 1.443.242,48   lei reprezentând 412.354,99 EURO  la cursul de 3,5 lei/EURO
 din bugetul local

Lungime reţea:  1047 m

Durata de execuţie : 36 luni
