





 
Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.DP – 910 - 2006 „Amenajare str.Bucovina Timişoara” întocmită de S.C. Drum Proiect S.R.L.,principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investiţiei:


485.073  lei 

                din care construcţii montaj:

            442.340 lei 

Durata de realizare a investiţiei:

3,0 luni

Capacităţi:

   -Carosabil nou                                                 1315 m²

   - trotuare                                                            500 m²

   - accese                                                              120 m²

   - zone verzi                                                      1050 m²
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