ANEXA la HCL nr. ………………..
„Reamenajarea parcului Poporului” – Municipiul Timişoara
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI (cu TVA inclus)
1)Valoare totală……………………………………………..811.735,60 lei; 

Din care construcţii montaj…………………………  710.838,00 lei; 
2)Eşalonarea investiţiei:

în anul 2007;  

3)Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

- studii de teren geo, topo

                              6.000,00 lei;

- cheltuieli pentru avize, acorduri                                     6.000,00 lei;

- cheltuieli pentru proiectare                                           22.000,00 lei;
- cheltuieli pentru organizare licitaţii                               1.000,00 lei;

- consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect          16.500,00 lei;

             TOTAL: 51.500,00 lei

4)Cheltuieli pentru investiţia de bază:

- lucrări rutiere……..…………………………...…….392.500,00 lei;

- iluminat………………………………………………68.500,00 lei;

- mobilier urban………………………………………..51.000,00 lei;

- fântâni…………………………………………….......15.000,00 lei;

- zone verzi…………………………………………….27.000,00 lei;

- pavilion………………………………………………...8.000,00 lei;

- restaurare gard, porţi…………………......................124.800,00 lei;

                       TOTAL:686.800,00 lei 

5)Alte cheltuieli:

- organizare de şantier (3,5%)
                                        24.038,00 lei;

- comisionul băncii finanţatoare                                       3.554,20 lei;

- cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%)                   5.494,40 lei;

- fond casa socială a constr. (0,5%)                                  3.434,00 lei;

- cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)                         36.915,00 lei;

 TOTAL:73.43 b5,60 lei

6)Durata posibilă de realizare a investiţiei …..………………………  6 luni;
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