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Nr. SC2006-20258/12.10.2006  
        



dr.ing. Gheorghe  Ciuhandu

R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai Moor  nr.29, Timişoara”.

Având în vedere necesitatea reducerii sumelor alocate din Bugetul local pentru cheltuieli, precum şi solicitările  repetate venite din partea unităţilor de învăţământ subordonate ISJ Timiş pentru reparaţii în regim de urgenţă  la reţele de alimentare cu agent termic şi apă caldă menajeră   şi care îşi desfăşoară activitatea   în imobilele trecute în Patrimoniul Primăriei Timişoara prin HCL nr. 102/28.11.2000 din str. Jokai Moor nr.29, Şcoala Generală nr. 4, Timişoara ;
           Având în vedere HCL nr.148/12.06.2001,privind aprobarea Regulamentul de promovare a lucrărilor de reparaţii şi investiţii de la Bugetul local pentru unităţi de învăţământ ; 

           Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”KNG COMP”SRL cu valoarea de 1.160,25RON inclusiv TVA , pentru reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale.

                                                                  P r o p u n e m :

      1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4 , str. Jokai Moor  nr.29, Timişoara” întocmit de SC”KNG COMP”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
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ANEXA NR.  1
                                                                                                                                             referat nr. SC 2006-20258/12.10.2006  
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale "la Şcoala Generală nr.4 ,str. Jokai Morr  nr.29
Valoarea totală a investiţiei :

82.250,00 RON
Eşalonarea investiţiei :


2006-2007

Durata de realizare :


6 luni

Finanţarea investiţiei :


Bugetul Local

Avize şi acorduri :



Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea  

şi oportunitatea investiţiei.

Certificat de urbanism

Avize de specialitate.

Autorizaţia de construire

Oportunitatea investiţiei :


Finalizarea lucrărilor va asigura îmbunătăţirea 

confortului 

ÎNTOCMIT,

ing. Gabriela Danciu

