ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de  canal – strada Grigore Antipa ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           345.645,2 RON       100.785,9 EURO

 - construcţii-montaj : 
       312.839,1 RON           91.220  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                345.645,2 RON / 312.839,1 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

3 luni

Capacităţi realizate :
-canal


L =345 m, D=400 mm din tuburi PVC îcu mufă
-debit transportat

Q = 10 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

