ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extinderi reţele de apă şi canalizare – zona Dâmboviţa-Lacului”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           385.200 RON        110.057     EURO

 - construcţii-montaj : 
       345.336 RON        98.667,40  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                385.200 RON / 345.336 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

8 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =240 m, Dn 125 x 7,4 mm din tuburi PE-HD, Pn10
-debit transportat

Q max=  28 dmc/sec

-canal


L =155 m, D=400 mm din tuburi PVC –KG




L =135 m, D=300 mm din tuburi PVC -KG

-debit transportat

Q = 28 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

