MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                    Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU
Nr. SC2007-9124/19.04.2007
                                                                      REFERAT

        Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE  ŞI     MODERNIZARE  "la Grădiniţa  PP nr. 14  ,Bv. 16 Decembrie 1989 nr.28
           Grădiniţa nr. PP14 este situată în Timişoara ,bv. 16 Decembrie 1989 nr. 28 unde îşi desfăşoară activitatea patru grupe cu program prelungit şi cuprinde preşcolari cu vîrste cuprinse între 3 şi 7 ani.  

Având în vedere că  imobilele  unde îşi desfăşoară activitatea învăţămîntul preşcolar din zonă sunt revendicate conf. L10/2001 si urmează să fie predate  proprietarilor de drept iar copii existenţi nu au altă grădiniţă în zonă ,rezultînd  o creştere a  numărului mare de copii din zonă s-a dovedit ca necesară extinderea   grădiniţei , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea unei mansarde  şi extinderea în curte a clădirii vechi  cu o sală de mese şi reamenajarea subsolului . Conform studiului de fezabilitate rezultă  o construcţie  in regim S+P + M în incinta unităţii avînd o suprafaţa construită totala de 551,74mp iar suprafaţa construită de 1150,90mp.
            Construcţia veche la subsol deţine 7 spaţii de depozitare  şi 2 holuri de acces iar prin acest studiu de fezeabilitate se doreşte amenajarea lui rezultînd o sala festivă ,o sală multifuncţională , un grup sanitar şi unsingur depozit pentru alimente. 

            La parter construcţia veche cuprinde 3  săli de clasă ,un birou,un antreu de acces în grădiniţă ,două holuri ,2 grupuri sanitare mici,o spălătorie iar  anexa din curte cuprinde bucătătia ,un birou administrativşi o magazie.  

            Constructia noua va cuprinde la parter 4 săli de clasă ,2 vestiare ,2 grupuri sanitare,un antreu,un hol,o cabină portar, o .ncăpere pentru centrala termică ,un cabinet medical ,un grup sanitar pentru personalul grădiniţei,un birou director ,o sală de mase, bucătăria existentă ,birou administrativ existent , un hol şi un depozit existent. 
              La mansardă se propune să se construiască 4 săli de clasă cu S=150,20 mp ,un hol cu S= 16,47 mp ,un vestiar cu S= 49,24 mp ,un hol cu S= 5,96 mp , două grupuri sanitare pentru copii cu S=24,32 mp,

un grup sanitar pentru  personal cu S=4,63mp ,un vestiar pentru personal cu S=4,91mp,un depozit pentru materiale didactice cu S=15,69mp,un birou educatoare cu S=16,39mp şi trei terase necirculabile cu S=172,19mp.
            Accesul copiilor in grădiniţă se va face din exterior,prin intermediul unei intrări uscate deschise,iar accesul la mansardă se va face din interiorul grădiniţei rezultînd astfel  o compartimentare a spatiilor,mult mai judicioasa,precum si cresterea numarului de locuri pentru copii. 

           Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ATELIERELE ARHITECH”SRL  si pus la dispozitia conducerii Grădiniţa PP 14  cu titlul  gratuit.
Eşalonarea investiţiei : 2007-2008

Durata de realizare a investiţiei: 8 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „ EXTINDERE  ŞI     MODERNIZARE  "la Grădiniţa PP nr. 14 ,Bv. 16 Decembrie 1989 nr.28 în valoare de 1.310.033,50 LEI întocmit de SC’ ATELIERELE ARHITECH ”SRL  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .
2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.
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  Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

                                                                                                                                                       ANEXĂ 

                                                                                                                                      LA HOTĂRÎREA NR. 

Indicatori  Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "  EXTINDERE  ŞI     MODERNIZARE  "la Grădiniţa PP nr. 14 ,Bv. 16 Decembrie 1989 nr.28 ,Timişoara 

                 4. DEVIZUL  GENERAL 
4.1   LUCRĂRI DE AMENAJARE TEREN SI IMPREJMUIRI                                    16.850,00 LEI   
4.2   STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE                                                                  128.786,49 LEI
4.3   LUCRĂRI DE CONSTRUCTII                                                                             803.624,80 LEI

4.4    INSTALAŢII TERMICE                                                                                        86.298,96 LEI                                      

4.5   INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE                                                              35.418,38 LEI
4.6   INSTALAŢII ELECTRICE                                                                                     18.576,99 LEI                                                             

4.7   ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE                                                                220.476,96 LEI
                              TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                  1.310.033,50 LEI                        

                                                            TVA                                                                     248.906,40 LEI
                               TOTAL CU TVA                                                                         1.558.939,87 LEI
    5. PRINCIPALII  INDICATORI
Valoare de investiţie  este de  1.558.939,87 LEI
Eşalonarea investiţiei :  Proietare –2007
                                      Execuţie –2007- 2008
durata de realizare a investiţiei :8 luni

   6. AVIZE  SI  ACORDURI

· Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

· Aviz de mediu
· aviz CNCAN
  DIRECTOR                                                                               ŞEF SERVICIU

                   Ec. Nicuşor C-tin Miuţ                                                                           ing. Marius Duma

                                                                                                                                           CONSILIER

                                                                                                                                   ing. Gabriela Danciu

