MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                    Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2007- __________________          

                                                                      REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „MANSARDARE "      la Grădiniţa  PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr.53 Timişoara.
           Grădiniţa PP nr.20 este situată în Timişoara, str. Martir Silviu Motohon nr.53 aici desfăşurându-şi activitatea un număr mare de copii  preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani şi creşa care cuprinde copii cu vârste între  2 şi 3 ani.  

Având în vedere faptul că grădiniţa este amplasată într-o zonă de blocuri unde sunt mulţi copii preşcolari iar capacitatea grădiniţei este insuficientă, s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru mansardarea  construcţiei vechi . 
Conform studiului de fezabilitate întocmit, rezultă  o construcţie  in regim P+1E+M cu o suprafaţă construită de 734,11mp .

Construcţia veche este formată din 4 tronsoane fiecare cu parter si etaj care au săli de clasă, grupuri sanitare, vestiare, precum si holuri.              
La mansardă se propune construirea  altor săli de clasă, grupuri sanitare  si vestiare.
            Accesul copiilor in grădiniţă se face din exterior, iar accesul la mansardă se va face din interiorul grădiniţei rezultând astfel o compartimentare a spatiilor mult mai judicioasa, oferind posibilitatea creşterii numărului de locuri pentru copii. 

           Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”PRONIROX CONSTRUCT”SRL  in baza contractului de prestări servicii nr.140/18.12.2006 încheiat între această societate şi Primăria Municipiului Timişoara pentru preţul de 13.090 lei;

Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local cap. 65.02.03.01 –Lucrări noi .
Eşalonarea investiţiei : 2007-2008


Durata de realizare a investiţiei: 12 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „MANSARDARE " la Grădiniţa  PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr.53 Timişoara în valoare de 2.134.954 lei conform proiectului nr.P4/2007 întocmit de SC”PRONIROX CONSTRUCT”SRL  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul referat.
2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării acestui studiu de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR,




DIRECTOR,

          Ing. Adrian Orza



   ec. Nicuşor C-tin Miuţ









         ŞEF SERVICIU,









       Ing. Marius Duma










CONSILIER,









      Ing.Gabriela Danciu 

  Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,
                                                                                                                                                       ANEXĂ 

                                                                     LA HOTĂRÎREA NR. _____________________
Indicatorii  tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "  MANSARDARE  "la Grădiniţa PP nr. 20 , str. Martir Silviu Motohon nr.53 Timişoara.
                                                          DEVIZUL  GENERAL 
4.2   STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE                                                                  131.493,00 LEI

4.3   LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII                                              1.858.499,00 LEI
4.7   ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE                                                                144.962,00 LEI

                              TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                  2.134.954.00 LEI                        

                                                            TVA                                                                     405.641,26 LEI
                               TOTAL CU TVA                                                                         2.540.595,26 LEI

    5. PRINCIPALII  INDICATORI
Valoare de investiţie  este de  2.540.595,26 LEI

Eşalonarea investiţiei :  Proiectare –2007

                                      Execuţie –2007- 2008

durata de realizare a investiţiei :12 luni

   6. AVIZE  SI  ACORDURI

· Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele în drept

· Aviz de mediu
· aviz CNCAN
           DIRECTOR                                                                                          ŞEF SERVICIU

                   Ec. Nicuşor C-tin Miuţ                                                                           ing. Marius Duma

                                                                                                                                           CONSILIER

                                                                                                                                   ing. Gabriela Danciu

