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    Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





            P R I M A R,
SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr.SC 2007- 15771/09.07.2007                                      

dr.ing. Gheorghe  Ciuhandu

R E F E R A T

        Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare infrastructura sectie pneumologie la Spitalul de boli infectioase „dr.V.Babes”,str.Gh.Adam, nr.13,Timisoara

Avand in vedere starea generala a cladirii precum si lipsa instalatiilor la standarde sanitare actuale, gradul de confort si functionalitate necorespunzatoare in saloanele pentru pacienti si in grupurile sanitare, lipsa cailor de acces separate , se preconizeaza un complex de lucrari de modernizare si adaptare a patrimoniului existent la cerintele actuale privind modul de functionare a acestei unitati spitalicesti in conditiile cazarii la capacitate de 94% din capacitatea maxima (157 persoane).

            Este evidenta imposibilitatea functionarii ei in conditii de securitate sanitara in situatia nemodernizarii si in afara conditiilor mentionate de normativul 914/2006 emis de Ministerul Sanatatii. 

           Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit si pus la dispozitie, cu titlu gratuit,  de către P.F.A. Revai Eugen;
                                                                  P r o p u n e m :


      1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare infrastructura sectie pneumologie la Spitalul de boli infectioase „dr.V.Babes”, str.Gh.Adam, nr.13, Timisoara, întocmit de P.F.A.. Revai Eugen, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .
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ANEXA NR.  1

                                                                                                                                          La referat nr.SC 2007 – 15771/09.07.2007
PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare infrastructura sectie peumologie la Spitalul de boli infectioase „dr.V.Babes”,str.Gh.Adam, nr.13,Timisoara.
Valoarea totală a investiţiei :
          1.588.000 RON (adica 470.930 euro)
Eşalonarea investiţiei :


2007-2008
Durata de realizare :


                12 luni

Finanţarea investiţiei :


Bugetul Local

Avize şi acorduri :



Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea  

şi oportunitatea investiţiei.

Certificat de urbanism

Avize de specialitate.

Autorizaţia de construire

Oportunitatea investiţiei :


Finalizarea lucrărilor va asigura  buna desfasurare a 
procesului medical.
ÎNTOCMIT,

                                                              Ing.Severina Calinescu
