
	Concept integrat de măsuri, localizate în zona de acţiune (fără separare pe cartiere) –

Lista proiectelor
organizare în funcţie de domenii de interes /  fără evaluare / actualizat: 09.01.2007


	Domenii de interes

Calitatea spaţiului urban

A1 Patrimoniu cultural arhitectural

A2 Spaţiu public

A3 Circulaţie şi infrastructură tehnică

Economie

B1 Dezvoltarea străzilor comerciale

B2 Promovarea IMM-urilor

B3 Măsuri de calificare şi şcolarizare

Cultură, turism şi social

C1 Cultură şi turism

C2 Social, învăţământ

C3 Sport şi agrement


	Finanţare

Surse potenţiale de finanţare

· Uniunea Europeană (UE)

· Institutul pentru credit si reconstrucţie al Germaniei (KfW)

· Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

· Parteneriat Public-Privat (PPP)

· Buget local

· Sponsorizări

· Altele
	Prioritizarea proiectelor (propunere)

I.) 
Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele

-
localizare în zona prioritară
-
relaţii de proprietate clare

-
fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani

II.)
Criterii de evaluare 

· Dezvoltare durabilă / Dezvoltare turismului regional şi local= *

· Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = *

· Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE= *

· Posibilă demarare imediată a proiectului = *



	Nr. crt.
	Măsură
	Localizare
	Alt domeniu de impact
	Iniţiatori 
proiect / actori
	Costuri estimate (necesită specificări ulterioare)*
	Prioritate
	Observaţii / Explicaţii

	Domeniul de interes „Calitatatea spaţiului urban“

	>>>  „Patrimoniul cultural arhitectural“

	U 1
	Reabilitare poduri în Timişoara

Ex. Podul Michelangelo şi cel de la Uzina de Apă

Reabilitarea şi recondiţionarea podurilor importante, care asigură legătura Cetăţii cu cartierele învecinate 

Campanie de informare şi semnalizare având ca temă podurile reprezentative ale municipiului

Organizarea unor expoziţii 


	Bd. Michelangelo ş.a.
	A2, A3, C1, C3


	PMT

Apele Române
	1.200.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple

Propunere de proiect importantă în vederea asigurării legăturilor dintre cartiere şi cu zona Canalului Bega

Au avut deja loc discuţii preliminare între Consillile de Cartier Iosefin şi Cetate şi Direcţia de Urbanism, precum şi o expoziţie organizată împreună cu Universitatea Politehnica Timişoara în 2005 



	U 2
	Reabilitarea Uzinei de Apă istorică

Reabilitarea şi reamenajarea uzinei spre a adăposti un mic muzeu al istoriei şi tehnologiei, 

amenajarea malurilor corelată cu înfiinţarea unui centru de închiriat bărci şi biciclete, ca punct de plecare a unei rute turistice de-a lungul canalului Bega, amenajarea parcului


	Estul oraşului – Str. Uzinei
	C1, C2
	PMT

CRUT 

Aquatim
	750.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: combinarea propunerii de proiect cu alte măsuri ce vizează Canalul Bega, elaborarea unei rute turistice de-a lungul Canalului Bega

	U 3
	Spaţiu locativ – Str. Enric Baader, Str. Înfrăţirii, Bd. Take Ionescu

Reabilitarea şi conservarea clădirilor de locuinţe reprezentative din punct de vedere urbanistic şi arhitectural


	Fabric - Str. Enric Baader, Str. Înfrăţirii, Bd. Take Ionescu
	A2, C2
	PMT

CRUT

FALT

Proprietari
	2.500.000 €
	**
	Recomandare: Combinarea acestei propuneri cu alte măsuri, includerea într-un traseu turistic

	U 4
	Spaţii comerciale şi locuinţe
Asanarea zonei şi creerea unor axe pietonale în interiorul cvartalului.

Construirea unui complex comercial şi dezvoltarea unor locuinţe în adâncimea parcelei


	Elisabetin
în locul pieţei agro-alimentare Bălcescu
	A2, A3, B1, B2
	PMT

CRUT

Investitor privat
	2.000.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple

	>>>  „Spaţiu public“

	U 5
	Canalul Bega – în întregul oraş

Punerea în valoare a canalului şi a malurilor sale

Măsuri: îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii apei, recondiţionarea canalului în vederea navigării şi a asigurării legăturii cu sistemul hidrografic, renaturarea, reamenajarea malurilor, crearea unor trasee pentru alergători şi biciclişti de-a lungul Canalului Bega

Proiectul prevede 2 etape:

Faza I: ecologizarea şi redeschiderea navigaţiei pentru turism şi sport

Faza II: lărgirea şi redeschiderea navigaţiei industriale 


	Canalul Bega


	C1,  C2, C3 
	PMT

CRUT

CJT

Apele Române

Autoritatea Navală
	Faza I

24.000.000 €
Faza II

26.000.000 €

	***

20 ani
	Proiect cu scopuri multiple important de-a lungul Canalului Bega

Necesar pentru dezvoltarea pe termen lung a turismului şi a zonelor de agrement în Timişoara, îmbunătăţeşte condiţiile de viaţă ale locuitorilor

Există studiu de fezabilitate pentru prima fază

Recomandare: având în vedere conţinutul deosebit şi volumul proiectului, elaborarea unui proiect separat doar pentru Canalul Bega

	U 6
	Parcul Rozelor – Bd. Michelangelo

Reabilitarea şi reînnoirea parcului, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară, mobilier, colecţia de plante


	Parcul Rozelor

Bd. Michelangelo
	A1, C1, C2, C3
	PMT
	1.800.000 €
	***


	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: combinarea propunerii cu alte măsuri în zona Canalului Bega şi a cartierelor învecinate

Există studiu de fezabilitate



	>>>   „Circulaţie şi infrastructură tehnică“

	U 7
	Crearea de culoare pentru biciclişti cu o lungime de  minim 10 km, în întreg oraşul
	Întregul municipiu
	C3
	PMT

Poliţia Circulaţie
	650.000 €
	***

	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: verificarea posibilităţii de combinare cu alte măsuri, pentru a profita de eventuale sinergii cu alte proiecte



	U 8
	Construire parcaje supraetajate

(Str. Oituz – 600 locuri, P-ţa 700 – 600 locuri)

Crearea de culoare pentru biciclişti cu o lungime de  minim 10 km, în întreg oraşul
	Cetate,

Str. Oituz

P-ţa 700


	B1, C1
	PMT

Parteneri privaţi


	10.500.000 €
	**


	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: elaborarea unui concept integrat pentru circulaţia din Cetate imperios necesară, valorificarea şi atractivizarea legăturilor pietonale a parcajelor cu centrul.

Corelare cu celelalte proiecte, ce vizează construcţia unor parcaje

verificarea posibilităţii de combinare cu alte măsuri, pentru a profita de eventuale sinergii cu alte proiecte



	U 9
	Regenerare urbană - zonă rezidenţială Leului  

(între Fabrica de Bere şi  Bd. Eroilor de la Tisa) 

Dezvoltarea şi calificarea infrastructurii tehnice şi de transport în vederea sporirii calităţii vieţii locuitorilor din zonă

Cu precădere construirea unor străzi, incluzând reînnoirea infrastructurii tehnice


	Fabric

Str. Leului şi împrejurimile
	C2
	PMT
	1.500.000 €
	**


	Recomandare: începerea pregătirilor necesare pentru realizarea unui PUZ

	U 10
	Dezvoltarea Str. Pestalozzi 

Dezvoltarea străzii ca axă de legătură între Fabric şi Complexul Studenţesc 

	Fabric

Str. Pestalozzi
	A1, A2, B1, C2
	PMT
	500.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple



	
	Subtotal Calitatea spaţiului urban


	
	
	
	71.400.000 €
	
	

	Domeniul de interes „Economie“

	>>>  Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor

	E 1
	Reorganizarea Pieţei 700 

Îmbunătăţirea condiţiilor oferite comercianţilor, înnoirea şi extinderea acoperişului, organizarea parcării, recondiţionarea spaţiilor comerciale şi a halei de produse piscicole (bazin), dotarea cu camere frigorifice, etc.


	Cetate

Piaţa 700
	A2, B2, C2
	CCIAT
	500.000 €
	**


	Proiect cu scopuri multiple 

Recomandare: de studiat împreună cu celelate funcţiuni propuse pentru această arie.

Implicarea comercianţilor prin CCIAT


	E 2
	Remodelare Piaţa Bălcescu
Punerea în valoare a pieţei existente prin refuncţionalizarea spaţiului urban şi asanarea celui arhitectural.

Revitalizarea întregii zone şi creerea unui punct care să facă legătura între mai multe cartiere


	Elisabetin

P-ţa Bălcescu
	A1, A3, B1, B2, C1, C2


	PMT

CRUT
Investitor privat


	2.000.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple

	
	Subtotal Economie


	
	
	
	2.500.000 €
	
	

	Domeniul de interes „Cultură, turism şi social“

	>>>  „Învăţământ şi social“

	C 1
	Reabilitarea Spitalului Municipal Gh. Dima

Mansardarea clădirii


	Cetate

Gh. Dima 5
	
	PMT
	400.000 €
	***


	Recomandare: în ciuda localizării foarte apropiate de centru, proiectul nu corespunde cerinţelor UE în vederea dezvoltării turismului, dar constituie o investiţie importantă, cu mare impact social 



	C 2
	Cantină socială 

Înfiinţarea unei cantine sociale în Iosefin
Reabilitare imobil, adaptare la nevoile persoanelor cu disabilităţi, creare de spaţii pentru luarea mesei şi pentru petrecerea timpului, amenajarea curţii interioare


	Str. Gelu 49
	
	Asistenţă socială
	300.000 €
	***


	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului 

Momentan, în Timişoara, funcţionează o cantina fixă şi una mobilă. Scopul Direcţiei Asistenţă Socială: înfiinţarea de cantine sociale în cel puţin patru cartiere

	C 3
	Centru de zi pentru seniori 

Reabilitare, adaptare la nevoile bătrânilor şi persoanelor cu disabilităţi, reamenajare curte interioară


	Str. Gelu 46
	A1, B3, C3
	PMT

CRUT 
	300.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple

Posibili parteneri de proiect, ONG-urile „Fundaţia Timişoara 1989“  sau „Caritas

	C 4
	Crearea unui cabinet de consiliere pentru persoane fără adăpost 

Reabilitarea căminului pentru persoane fără adăpost, cu o capacitate de 80 locuri, extinderea ofertei prin crearea unui punct de consiliere pentru persoane fără adăpost

Reabilitare completă a acoperişului, a faţadei şi amenajarea curţii interioare


	Str. Brâncovea-

nu 50


	A2, C2, C3


	Caritas
	100.000 € 
	***
	Proiect cu scopuri multiple

Căminul funcţionează din anul 2000, este singurul de acest fel din Timişoara

	>>>  „Cultură şi turism“

	C 5
	Amenajarea şi funcţionalizarea turnurilor de apă
	Str. G. Bariţiu 3

Str. Samuil Micu 16


	A1, B1, C1
	PMT

CRUT
	1.500.000 € 
	**
	Proiect cu scopuri multiple



	C 6
	Reabilitarea staţiei de epurare apă

Reabilitarea şi reamenajarea staţiei spre a găzdui un muzeu tehnologic, inclusiv drumul de acces


	Str. Păstorului 1
	A1, C1, C2
	PMT

CRUT

Aquatim
	1.000.000 €
	**
	Recomandare : de studiat  dacă accesul se va face pe un drum terestru sau acvatic

	C 7
	Amenajarea şi valorificarea actualului Muzeu al Tramvaiului


	Bd. Take Ionescu 56
	A3, C1 
	PMT

RATT
	750.000 €
	

**
	Proiect cu scopuri multiple

	C 8
	Muzeul Designului şi Mobilei 
	zona Odobescu sau Iosefin
	A1, A2
	CCIAT
UAP
Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional


	4.500.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple

	C 9
	Dezvoltarea unui muzeu de artă contemporană

	Obiectiv nereabilitat din Cetate, de ex.. cazarma  str. Oituz
	A1, A2
	UVT, UAP, Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, grupuri de creatori
	5.000.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru consolidarea ofertei culturale şi turistice din Cetate

	>>>  „Sport şi agrement“

	C 10
	Reamenajarea şi revitalizarea Clubului Sportiv Nr. 1 “Usoda” – Parcul Central 

Recondiţionarea clubului sportiv, incluzând cele 2 bazine de înot, 2 terenuri de sport şi clădirea cu utilităţi


	Parcul Central / Arie de-a lungul Canalului Bega
	A2, C1, C2, 
	PMT
	250.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibililor parteneri de proiect

Spaţiu nefolosit în prezent

	
	Subtotal Cultură, turism şi social


	
	
	
	14.100.000 €
	
	

	
	Total general


	
	
	
	88.000.000 €
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