
	Concept integrat de măsuri zona prioritară Fabric –

Lista proiectelor
organizare în funcţie de cartiere şi arii de interes /  cu evaluare / actualizat: 01.09.2007

	Scopuri


	Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi punerea în valoare a spaţiilor publice, deschidere către Canalul Bega, promovarea economiei locale, păstrarea caracterului multicultural, combaterea excluziunii sociale, asigurarea echilibrului social

	Domenii de interes

A. Calitatea spaţiului urban

A1
Patrimoniu cultural arhitectural

A2
Spaţiu public

A3
Circulaţie şi infrastructură tehnică

B. Economie

B1
Dezvoltarea străzilor comerciale 

B2
Promovarea IMM-urilor

B3
Calificare şi şcolarizare

C. Cultură, social şi turism

C1
Social şi învăţământ

C2
Cultură şi turism

C3
Sport şi agrement


	Posibile surse de finantare
· Uniunea Europeană (UE)

· Institutul pentru credit si reconstrucţie al Germaniei  (KfW)

· Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

· Parteneriat Public-Privat (PPP)

· Buget local

· Sponsorizări

· Altele
	Prioritizarea proiectelor (propunere)

I.) Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele

-
localizare în zona prioritară
-
relaţii de proprietate clare

-
fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani

II.)
Criterii de evaluare

1. Propunere de proiect integrat / proiect cu scopuri multiple = *

2. Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = *

3. Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE = *

4. Posibilă demarare imediată a proiectului = *



	Nr. crt.
	Măsură
	Localizare
	Alt domeniu de impact
	Iniţiatori proiect / actori
	Costuri estimate (necesită specificări ulterioare) *
	Prioritate
	Observaţii / Explicaţii

	Domeniul de interes „Calitatea spaţiului urban“

	>>>  „Patrimoniu cultural arhitectural“

	U 1
	Program de conservare a imobilelor / Măsuri imediate

Derularea unor măsuri imediate pentru conservarea şi stoparea deteriorărilor ulterioare la imobile reprezentative, cu importanţă istorică şi turistică.

Cu precădere, lucrări de remediere şi securizare inclusiv antiseismică la structură, acoperişuri, burlane, ferestre, faţade şi partere. Măsurile aplicate în funcţie de analiza deteriorărilor imobilului.


	Zona prioritară

Mai multe locaţii, stabilite cu Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Patrimoniu şi Urbanism
	B1, B2, C1
	PMT

CRUT Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 

FALT 

Proprietari

ş.a.


	30 imobile x 5 ani

150 x 50.000 €

7.500.000 €
	****
	Proiecte cu scopuri multiple /  proiecte importante, ce impulsionează procesul de reabilitare urbană

Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari 



	U 2
	Proiecte de reabilitare prudentă a clădirilor istorice

Reabilitare de clădiri urmărind indicaţiile CRUT, cu caracter demonstrativ. Realizarea unei reabilitări prudente a unor imobile reprezentative din cartiere, cu mare potenţial de imagine. 

Lucrări complexe, adică reabilitarea imobilului şi a spaţiilor verzi, care aparţin de acesta.

Calificarea meseriaşilor din oraş şi îmbunătăţirea metodelor de asigurare a calităţii.


	Zona prioritară

Mai multe locaţii, stabilite cu PMT şi CRUT. Prioritar P-ta Traian, P-ta Romanilor, Str. Dacilor, Str. Stefan cel Mare; Bd. 3 August 1919


	A2, B1, B2, C1, C2
	PMT

CRUT

Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

FALT 

Proprietari

ş.a.
	15 imobile x 5 ani

75 x 200.000 €

15.000.000 €
	****
	Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante pentru calificarea procesului de reabilitare urbană

Recomandare: 

Accentul trebuie să cadă pe prima jumătate a perioadei de promovare

Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari



	U 3
	Mansardare imobil
	P-ţa Romanilor 1
	A2, C1, C2
	PMT

CRUT
	750.000 €
	****
	Proiect cu scopuri multiple

	U 4
	Recondiţionare porţi degradate şi reconstituire porţi 
	Zona prioritară


	A2, B1, C1, 
	PMT

Consiliul Judeţean

Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional


	Recondiţionare: 300 porţi x1.000€        = 300.000 €

Reconstituire:   50 porţi x 2.000 €         = 100.000 €

                                                      400.000 € 


	****
	Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi a culturii



	U 5
	Sinagoga Fabric

Elaborarea şi implementarea unui concept de revitalizare şi finanţare pentru conservarea şi viabilizarea edificiului

Perspectivă pe termen lung: Înfiinţarea unui Muzeu de Iudaistică.


	Str. Splaiul Coloniei 2
	C2
	Comunitatea Evreilor din Timişoara

PMT

CRUT
	1.000.000 € 
	***
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: elaborarea unui preţ estimativ pentru conservarea şi reabilitarea clădirii, pentru a avea o bază pentru finanţare, aplicare măsuri de urgenţă pentru conservarea acoperişului

	>>>  „Spaţiu public“

	U 6


	Amenajare străzi şi pieţe 

Proiect central pentru dezvoltarea, reamenajarea şi remodelarea unor străzi şi pieţe importante din zona prioritară

Puncte de interes: punerea în valoare şi atractivizarea spaţiului public de pe strada comercială pe axa Nord-Sud, str. Dacilor şi str. Ştefan cel Mare, cu pieţele din vecinătate, organizarea parcării, îmbunătăţirea condiţiilor oferite IMM-urilor, mai ales o îmbunătăţire a dotărilor, de exemplu mobilier stradal, iluminat public, etc. 

Piata Rareş

În primul rând, reorganizare a pieţei liniare şi transformare într-o mică piaţă de cartier, valorificarea zonei rezidenţiale

Piata A. Vlaicu

Reorganizarea parcării, modelarea spaţiului public, revitalizarea terenurilor virane din apropiere

Organizarea, mobilarea şi plantarea spaţiului stradal –Zona de la estul bisericii Sf. Gheorghe din Piaţa Traian. Reorganizarea parcării, modelarea spaţiului public


	Str. M. Kogălniceanu 1-6

Str. Dacilor 1-14

Str. Ştefan cel Mare 1-40

Piaţa Rareş şi împrejurimi
Piaţa A. Vlaicu
Str. A. Vlaicu

Piaţa Virful cu Dor

Str. Negruzzi



	B1, B2, 
C1, C2 
	PMT

CRUT

CCIAT

Asistenţă socială

FALT

ONG-uri
	5.000.000 €
	****
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, derularea procesului de cooptare a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor 

Dezvoltarea instrumentelor de control al calităţii lucrărilor executate în spaţiul public

Necesară corelarea cu măsurile imediate (U1) şi cele de reabilitare (U2). Scop: concentrarea măsurilor imediate şi a celor demonstrative în spaţiile publice importante



	U 7
	Program de reamenajare a Parcului  Poporului – Bd. 3 August 1919

Reabilitarea parcului, inclusiv locurile de joacă şi de agrement pentru copii şi tineri 

Puncte de interes: poteci, mobilier stradal, terenuri de sport şi de joacă, iluminat public şi fântâni arteziene


	Bd. 3 August 1919
	C1, C2, C3
	PMT

CRUT


	250.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: includerea parcului în circuitul turistic, identificarea punctelor comune cu Proiectul Bega

Există studiu de fezabilitate

	U 8
	Reorganizarea Pieţei Sterca-Sulutiu

Reducerea intensităţii traficului  în faţa bisericii greco-catolice. Reorganizarea parcării din faţa bisericii şi a zonei învecinate


	Mitropolit Alex. Sterca-Sulutiu


	B1, B2


	PMT

CRUT

FALT

ONG-uri
	1.500.000 €


	***
	Proiect cu scopuri multiple
Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, derularea procesului de cooptare a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor 



	U 9
	Revitalizarea zonei Canalului Bega 

Amenajarea malului sudic al Canalului Bega cu scopul creării unei promenade care trece prin întreaga zonă / legarea malului de str. Timocului, punerea în valoare a zonelor rezidenţiale de pe malurile Canalului Bega 

Continuarea sistemului rutier existent, dezvoltarea şi construcţia de noi drumuri pietonale publice / reparaţii la clădirile deteriorate, reabilitarea unor obiective reprezentative


	Zona delimitată de malul sudic al Canalului Bega şi str. Timocului
	C1, C2, C3


	PMT

CRUT

FALT

ONG-uri
	2.500.000 €


	**
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea punctelor comune cu Proiectul Bega, derularea procesului de cooptare a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor 



	U 10
	Piaţa Traian

Continuarea amenajării pieţei pentru stimularea  activităţilor economice în special comerciale

Puncte de interes: zonele verzi, eliminarea deficienţelor spaţiului public 


	Piata Traian şi împrejurimi
	A1, B1, B2
	PMT

CRUT


	50.000 €


	*
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: proiectul poate fii folosit ca măsură demonstrativă pentru calificarea meseriaşilor locali

	U 11
	Piaţa Acad. Corneliu Miklosi

Amenajarea, mobilarea şi plantarea spaţiului public, inclusiv a spaţiilor nefolosite


	Piaţa Acad. Corneliu Miklosi

şi împrejurimi


	A1, B1, B2
	PMT

CRUT

FALT

ONG-uri
	50.000 €


	*
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibilităţilor de corelare cu măsurile de reabilitare (U2), derularea procesului de cooptare a Bisericii, a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor



	U 12
	Cale de legătură Piata Romanilor / Str. Ştefan cel Mare (curţi interioare)

Refacerea legăturii pietonale dintre Piaţa Romanilor şi str. Ştefan cel Mare, cuplată cu reabilitarea pieţei şi reamenajarea curţilor interioare


	Piata Romanilor 

Str. Ştefan cel Mare
	A1
	PMT

CRUT

FALT

ONG-uri

Proprietari


	50.000 €


	*
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibilităţilor de corelare cu măsurile demonstrative, derularea procesului de cooptare a proprietarilor

	>>> „Circulaţie şi infrastructură tehnică“

	U 13
	Înnoirea reţelei de distribuţie a agentului termic 
	Str. C. Negruzzi 2-39


	A2
	PMT

Proprietari
	50.000 €


	***
	Recomandare: verificarea posibilităţilor de combinare cu alte proiecte ce vizează spaţiul public, proiectul nu poate fii evaluat încă, deoarece nu sunt cunoscute detalii despre stadiul actual al măsurilor de reabilitare



	U 14
	Organizare unei parcări de cartier la intersecţia străzii Ştefan cel Mare cu Şt. O. Iosif


	Intersecţia

Ştefan cel Mare
	A2
	PMT

CRUT

Proprietari

Investitor privat


	1.500.000 €


	***
	Recomandare: contorizarea traficului şi stabilirea necesarului, verificarea relaţiilor de proprietate / a posibilelor locaţii



	U 15
	Piaţa Romanilor

Modelarea spaţiului public, inclusiv valorificarea spaţiilor nefolosite din jurul bisericii romano-catolice


	Piaţa Romanilor şi împrejurimi
	
	PMT

CRUT

FALT

ONG-uri
	250.000 €


	**
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibilităţilor de corelare cu măsurile demonstrative, derularea procesului de cooptare a Bisericii, a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor



	
	Subtotal Calitatea spaţiului urban


	
	
	
	35.850.000 €
	
	

	Domeniul de interes „Economie“

	>>>  Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor

	E 1
	Amenajarea Pieţei Traian, a străzilor Ştefan Cel Mare, Dacilor şi Kogălniceanu ca artere comerciale

Promovarea economiei locale

Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale

Remodelarea străzilor comerciale şi refacerea carosabilului, a trotuarelor şi a infrastructurii subterane
Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing,etc. 


	Piaţa Traian, Str. Stefan cel Mare, Str.Kogălniceanu, Str. Dacilor şi împrejurimile
	A1, A2
	CCIAT

Organizaţii patronale

Întreprinzători

Proprietari
	4.000.000 €


	***
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: combinare cu alte conţinuturi de proiect, de ex. reabilitare faţade, este un criteriu important pentru acordarea finanţării

Combinare cu remodelarea spaţiului stradal în vederea atractivizării zonei comerciale

Organizarea procesului în cooperare cu CCIAT



	>>>  Calificare şi şcolarizare

	E 2
	Formarea şi calificarea meseriaşilor, inginerilor şi arhitecţilor în domeniul reabilitării imobilelor

Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale

Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc

	Zona prioritară
	A1, A2


	CRUT

CCIAT

FRG
	250.000 €


	****
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR



	E 3
	Cursuri de formare şi calificare pentru stimularea spiritului antreprenorial
	Zona prioritară
	A1, A2
	CRUT

CCIAT

FRG


	250.000 €


	****
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR



	E 4
	Cursuri de formare şi calificare pentru managerii de proprietate
	Zona prioritară
	A1, C1
	FALT
	100.000 €


	****
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR



	
	Subtotal Economie
	
	
	
	4.600.000 €
	
	

	Domeniul de interes „Cultură, social şi turism “

	>>>  „Cultură şi Turism“

	C 1
	Serbările cartierului Fabric

Organizarea şi derularea unui festival intercultural anual


	Piaţa Traian
	A2, C1
	PMT 

ONG-uri

Consilii de Cartier 
	(2007 – 2011)

80.000 €


	****
	Există diverşi parteneri, de ex. Fabrica de Bere

	C 2
	Amenajarea muzeului berii
	Fabrica de Bere 
	A1, A2, C3
	CRUT

Fabrica de Bere


	500.000 €


	***
	Crearea unui muzeu al berii în spaţiul Fabricii de Bere, ca parteneriat public-privat

	C 3
	Tur „Fabricul necunoscut, Casele îngerilor”
	Zona prioritară
	A1, A2
	PMT

ONG-uri
	150.000 €


	***
	Pot fi concepute tururi diverse, pe mai multe teme, in ideea de a evidenţia caracteristicile şi atracţiile turistice ale a cartierului. 



	C 4
	Refuncţionarea şi revitalizarea fabricii Garofiţa

	Piaţa Aurel Vlaicu
	A2, B1
	Investitori privaţi
	500.000 €
	**
	Necesară corelarea cu proprietarul, respectiv cu dezvoltarea conceptului

	>>>   „Social şi Învăţământ “

	C 5
	Modernizare şi extindere grădiniţa - Piaţa Aurel Vlaicu

Reabilitare şi extindere clădire
Structură, faţadă, mansardare, amenajare a curţii 


	Piaţa Aurel Vlaicu 5
	A1, C1, C2
	PMT
	500.000 €


	***
	Scop: crearea unei grădiniţe cu program prelungit

Recomandare: 

Combinarea reabilitării grădiniţei cu reabilitarea domeniului public



	C 6
	Adăpost temporar
Ofertă de petrecere a întregii zile şi de înnoptare pentru persoane nevoiaşe şi fără adăpost, cu aprox. 50 de locuri 

Ofertă de consiliere 

Identificare imobil, reabilitare, adaptare la nevoile persoanelor cu disabilităţi, reamenajare a curţii interioare


	Locaţii în Zona prioritară 
	A1, C1, C2
	Asistenţă socială

ONG-uri
	300.000 €


	***
	Proiect cu scopuri multiple 

Recomandare: 

începerea pregătirilor necesare proiectului, verificarea posibilităţilor de combinare cu alte teme de proiect, de ex. conservarea patrimoniului cultural arhitectural, spaţiu public. Corelarea, ev. fuzionarea acestui proiect cu proiectul Caritas „Adăpost pentru nevoiaşi“ 

Posibili parteneri de proiect, ONG-urile  „Fundaţia Timişoara 1989“  sau „Caritas“, Serviciul Maltez

Se caută unul sau mai multe imobile, ce dispun de curte interioară, în diferite cartiere



	C 7
	Revalorificarea identităţii etnice şi istorice a cartierului Fabric şi implicarea cetăţenilor de etnie rromă în viaţa publică 
	Zona prioritară
	C1
	Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri”


	20.000 €


	***
	Integrarea minorităţilor etnice, în strânsă colaborare cu Centrul Multifuncţional pentru Rromi

	
	Subtotal Cultură, turism şi social
	
	
	
	2.050.000 €


	
	

	
	Total general
	
	
	
	42.500.000 €


	
	


3

