
	Concept integrat de măsuri zona prioritară Iosefin –

Lista proiectelor
organizare în funcţie de cartiere şi domenii de interes /  cu evaluare / actualizat: 09.01.2007


	Scopuri


	Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi punerea în valoare a spaţiilor publice, deschidere către Canalul Bega, promovarea economiei locale, păstrarea caracterului multicultural, combaterea excluziunii sociale, asigurarea echilibrului social

	Domenii de interes

A. Calitatea spaţiului urban

A1
Patrimoniu cultural arhitectural

A2
Spaţiu public

A3
Circulaţie şi infrastructură tehnică

B. Economie

B1
Dezvoltarea străzilor comerciale 

B2
Promovarea IMM-urilor

B3
Calificare şi şcolarizare

C. Cultură, social şi turism

C1
Social şi învăţământ

C2
Cultură şi turism

C3
Sport şi agrement


	Finanţare

Surse potenţiale de finanţare

· Uniunea Europeană (UE)

· Institutul pentru credit si reconstructie al Germaniei (KfW)

· Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

· Parteneriat Public-Privat (PPP)

· Buget local

· Sponsorizări

· Altele 
	Prioritizarea proiectelor (propunere)

I.) Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele

-
localizare în zona prioritară
-
relaţii de proprietate clare

-
fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani

II.)
Criterii de evaluare

1. Propunere de proiect integrat / proiect cu scopuri multiple = *

2. Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = *

3. Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE = *

4. Posibilă demarare imediată a proiectului = *



	Nr. crt.
	Măsură
	Localizare
	Alt domeniu de impact
	Iniţiatori proiect / Actori 
	Costuri estimate (necesită specificări ulterioare)*
	Prioritate
	Observaţii / Explicaţii

	Domeniul de interes „Calitatea spaţiului urban“

	>>>  „Patrimoniu cultural arhitectural“

	U 1
	Program de conservare a imobilelor / Măsuri imediate

Derularea unor măsuri imediate pentru conservarea şi stoparea deteriorărilor ulterioare la imobile reprezentative, cu importanţă istorică şi turistică

Cu precădere, lucrări de remediere şi securizare inclusiv antiseismică la structură, acoperişuri, burlane, ferestre, faţade şi partere. Măsurile aplicate în funcţie de analiza deteriorărilor imobilului


	Zona prioritară

Mai multe locaţii, stabilite cu Inspectoratul de Stat în Construcţii, Direcţia Patrimoniu şi Urbanism
	B1, B2, C1
	PMT

CRUT Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 

FALT 

Proprietari

ş.a.
	30 imobile x 5  ani

150 x 50.000 €

7.500.000 €
	****
	Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante, ce impulsionează procesul de reabilitare urbană

Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari 



	U 2
	Proiecte de reabilitare prudentă a clădirilor istorice

Reabilitare de clădiri urmărind indicaţiile CRUT, cu caracter demonstrativ. Realizarea unei reabilitări prudente a unor imobile reprezentative din cartiere, cu mare potenţial de imagine. 

Lucrări complexe, adică reabilitarea imobilului şi a spaţiilor verzi, care aparţin de acesta.

Calificarea meseriaşilor din oraş şi îmbunătăţirea metodelor de asigurare a calităţii.


	Zona prioritară

Mai multe locaţii, stabilite cu PMT şi CRUT. 

Prioritar: 

P-ta Mocioni 

P-ta Maria

P-ta Plevnei

Blvd. Regele Carol 1 

Blvd. 16 Decembrie 1989
	A2, B1, B2, C1, C2
	PMT

CRUT

Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

FALT 

Proprietari

ş.a.
	15 imobile x 5 ani

75 x 200.000 €

15.000.000 €
	****
	Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante pentru calificarea procesului de reabilitare urbană

Recomandare: Accentul trebuie să cadă pe prima jumătate a perioadei de promovare

Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari



	U 3
	Recondiţionare porţi degradate şi reconstituire porţi 
	Zona prioritară


	A2, B1, C1 
	PMT

Consiliul Judeţean

Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional


	Recondiţionare: 300 porţi x1.000€        = 300.000 €

Reconstituire:   50 porţi x 2.000 €         = 100.000 €
                                                      400.000 € 


	****
	Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi a culturii



	>>>  „Spaţiu public“

	U 4
	Străzi adiacente pieţei Mocioni

Organizarea şi mobilarea spaţiului public şi a străzilor adiacente, inclusiv refacerea infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare, îmbunătăţirea mobilierului stradal (bănci, jardiniere, chioşcuri, acoperişuri staţii autobuz)

Organizare infrastructura tehnică specifică


	Piaţa Mocioni şi împrejurimi
	A1, A3, B1, B2, C1, C2


	PMT

CRUT
	2.000.000 €
	***


	Proiect cu scopuri multiple


Recomandare: corelare cu măsurile imediate şi de demonstraţie din Piaţa Mocioni, verificarea posibilităţii promovării comercianţilor şi întreprinzătorilor locali, a IMM-urilor



	U 5


	Revitalizarea zonei Canalului Bega 

Amenajarea malurilor Canalului Bega cu scopul creării unei promenade care trece prin întreaga zonă

Revitalizarea şi redeschiderea bazelor sportive şi de agrement, apropierea cartierului de Bega, reabilitarea Podului Metalic


	Splaiul Tudor Vladmirescu,

Splaiul Nicolae Titulescu


	A1, A3, C1, C2, C3
	PMT

CRUT


	5.000.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple important, cu perspective pe termen mediu din cauza măsurilor complexe de reabilitare

Cooperare cu asociaţiile sportive, care pot deveni parteneri în proiectele vizând terenurile de sport



	U 6
	Amenajări străzi

Refacerea carosabilului şi a trotuarelor, crearea zonelor cu trafic calmat, conservarea şi amenajarea spaţiilor verzi din faţa imobilelor, mobilier urban


	Str. Treboniu Laurean,

Str. Gen. Bertelot

Str. Ion Ghica

Str. E. Gojdu

Str. Ady Endre 

Str. Zugrav

Str. Miron Costin


	A1, A3, C1


	PMT

CRUT
	4.000.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple
Corelare cu măsurile imediate şi cu cele demonstrative

Recomandare: realizare etapizată pe  întreaga durată a perioadei de promovare, corelare cu celelalte proiecte, de ex. cele din domeniul conservării imobilelor şi al reabilitării



	U 7
	Piaţa Maria 

Reorganizarea spaţiului din jurul statuii inclusiv dotarea cu elemente de mobilier urban, restaurarea monumentului


	Piaţa Maria şi împrejurimi
	A1, B2, C2


	PMT

CRUT
	500.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple, cu perspectivă pe termen mediu


Recomandare: corelare cu măsurile demonstrative şi cele de promovare ale IMM-urilor

	>>> „Circulaţie şi infrastructură tehnică“

	U 8
	Reabilitare strada Iuliu Maniu

Reorganizarea părţii rutiere a străzii inclusiv spaţii verzi, trotuare şi mobilier urban


	Str. Iuliu Maniu între canalul Bega şi sensul giratoriu 16 Decembrie 1989
	A1, A2, B1, B2, C1
	PMT
	4.000.000 € 
	***
	Proiect cu scopuri multiple


Recomandare: corelare cu măsurile imediate şi de demonstraţie din Piaţa Mocioni, verificarea posibilităţii promovării comercianţilor şi întreprinzătorilor locali, a IMM-urilor



	U 9
	Reabilitare strada Văcărescu

Reorganizarea părţii rutiere a străzii inclusiv spaţii verzi, trotuare şi mobilier urban

Reabilitarea Podului Văcărescu


	Str. Văcărescu între Canalul Bega şi strada 16 Decembrie 1989
	A1, B1, B2, C1
	PMT
	2.500.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple


Recomandare: corelare cu măsurile imediate şi de demonstraţie din Piaţa Mocioni, verificarea posibilităţii promovării comercianţilor şi întreprinzătorilor locali, a IMM-urilor



	U 10
	Reabilitare Autogară
	Str Văcărescu
	A1, B1
	Proprietar

PMT
	3.000.000 €


	*
	Recomandare: negociere cu proprietarul actual despre posibilitatea de mutare a autogării la altă locaţie sau îmbunătăţirea locaţiei actuale. 



	U 11
	Piaţa Plevnei

Organizare infrastructura tehnică specifică
	Piaţa Plevnei


	A1, A2 , C1
	PMT

CRUT
	250.000 €
	*
	Reabilitarea străzilor adiacente, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare 



	
	Subtotal Calitatea spaţiului public
	
	
	
	44.150.000 € 
	
	

	Domeniul de interes „Economie“

	>>>  Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor

	E 1
	Amenajarea străzilor şi a pieţelor comerciale 

Promovarea economiei locale

Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale

Remodelarea străzilor comerciale inclusiv mobilier urban

Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc. 


	Str. 16 Decembrie 1989, Bd. Regele Carol 1, Piaţa Maria, Piaţa Mocioni şi împrejurimi
	A1, A2, C1
	CCIAT

Organizaţii patronale

PMT
	1.500.000 €
	****
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: combinare cu alte conţinuturi de proiect, de ex. reabilitare / modernizare imobile, este un criteriu important pentru acordarea finanţării



	E 2
	Piaţă agro-alimentară – Str. I. Văcărescu

Mutarea pieţei agroalimentare în buzunarul adiacent străzii Văcărescu; construirea şi echiparea pieţei conform standardelor UE


	Str. I. Văcărescu
	A1, A2, A3, C1


	PMT

CRUT 

SC Pieţe SA
	2.500.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple, cu perspective pe termen mediu din cauza măsurilor complexe de reabilitare 

Recomandare: pregătirea proiectului începând cu 2007, realizare între 2009 şi 2013 în cooperare cu CCIAT şi comercianţi / stabilirea finanţării acordate IMM-urilor, includerea arealului autogării în planificări



	E 3
	Realizare pasaj pietonal de legătură între str. Iuliu Maniu şi Văcărescu (infrastructură, mobilier), pentru artişti şi meşteşugari

Reabilitarea clădirilor existente şi reorganizarea spaţiului public

Atragerea şi promovarea galeriilor de artă şi meşteşugarilor


	Iuliu Maniu 36-38
	A1, A2, A3, B2, C1, C2
	PMT

CRUT 

CCIAT
	2.000.000 €
	**
	Recomandare: verificarea situaţiei proprietarilor, elaborarea studiului de fezabilitate şi includerea într-un concept general de turism  

	>>>  Calificare şi şcolarizare

	E 4
	Formarea şi calificarea meseriaşilor, inginerilor şi arhitecţilor în domeniul reabilitării imobilelor

Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale

Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc.


	Zona prioritară
	A1, A2


	CRUT

CCIAT

FRG
	250.000 €
	****
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR



	E 5
	Cursuri de formare şi calificare pentru stimularea spiritului antreprenorial
	Zona prioritară
	A1, A2
	CRUT

CCIAT

FRG


	250.000 €
	****
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului



	E 6
	Cursuri de formare şi calificare pentru managerii de proprietate precum şi modernizarea spaţiilor de consultanţă ale FALT


	Str. Braşov 8
	A1, C1
	FALT
	300.000 €
	****
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR



	
	Subtotal Economie
	
	
	
	6.800.000 €
	
	

	Domeniul de interes „Turism, cultură şi social“

	>>>  „Social şi Învăţământ“ 

	C 1


	Campus Iosefin

Grupaj de proiecte vizând oferte de îngrijire copii şi de şcolarizare în perimetrul Bd. Regele Carol 1, Str. Ion Ghica, Bd. 16. Decembrie 1989 şi Bd. General Draglina

Şcoală – Bd. 16. Decembrie 1989, Nr. 26

Renovarea faţadei, amenajarea curţii, s-au derulat deja lucrări de consolidare

Grădiniţă – Bd. 16. Decembrie 1989, Nr. 28

Mansardare, reabilitare completă, incluzând exterioarele

Grădiniţă – Bd. Gen. Dragalina, Nr. 5

Mansardare, îmbunătăţiri ale structurii

Şcoală – Bd. Gen. Dragalina, Nr. 11

(Liceul Bela Bartok)

Reabilitare parţială, lucrări la ferestre


	Zona delimitată de 

Bd. Regele Carol 1, Str. Ion Ghica, Bd. 16. Decembrie 1989 şi Bd. General Dragalina


	A1


	PMT

Inspectoratul Şcolar 
	200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €


	***
	Proiecte cu scopuri multiple



	C 2
	Adăpost temporar
Ofertă de petrecere a întregii zile şi de înnoptare pentru persoane nevoiaşe şi fără adăpost, cu aprox. 50 de locuri 

Ofertă de consiliere

Se caută unul sau mai multe imobile, ce dispun de curte interioară, în diferite cartiere

Identificare imobil, reabilitare, adaptare la nevoile persoanelor cu disabilităţi, reamenajare a curţii interioare


	Locaţie Zona prioritară 
	A1, B3, C3 
	Asistenţă socială

ONG
	300.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple 

Corelarea, ev. fuzionarea acestui proiect cu proiectul Caritas „Adăpost pentru nevoiaşi“ 

Posibili parteneri de proiect, ONG-urile  „Fundaţia Timişoara 1989“  sau „Caritas“ 



	>>>  „Cultură şi turism“

	C 3
	Sărbătorea cartierului Iosefin

Organizarea şi derularea unui festival anual


	Str. Văcărescu între Canalul Bega şi Bd. Regele Carol I
	A2, C1
	PMT 

ONG

Consilii de Certier


	(2007 – 2011)

80.000 €

	****
	Există diverşi parteneri, de ex. Biserica Catolică, Teatrul de Copii, Casa de Cultură a Studenţilor, oraşul înfrăţit Mulhouse

	C 4
	Reabilitare Teatru de Păpuşi

Reabilitarea clădirii şi a curţii interioare


	Bd. Regele Carol I nr. 3
	A1, C1, C3
	PMT

CRUT

CJT
	900.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple

	C 5
	Revitalizarea celor două foste cinematografe din Iosefin în vederea unei utilizări în scopuri culturale

Reabilitarea clădirilor şi a curţilor interioare

Organizarea de centre culturale, includere în circuitul cultural municipal


	Str. Văcărescu 18, Str. Dragalina 23
	A1, B2, C1, C3
	PMT

CRUT
	1.000.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: în primă fază, elaborarea unui concept de utilizare şi finanţare, având în vedere fezabilitatea generală 


	C 6
	Conservarea Sinagogii din Iosefin şi utilizarea ei în scopuri culturale 

În completarea conservării imobilului, elaborarea unui concept de utilizare a sinagogii în scopuri culturale


	Bd. Iuliu Maniu 55
	A1, C1
	PMT

CRUT
	500.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: în primă fază, elaborarea unui concept de utilizare şi estimarea costurilor ce decurg din reabilitarea imobilului



	
	Subtotal Cultură, social şi turism 
	
	
	
	3.780.000 €
	
	

	
	Total general
	
	
	
	54.730.000 €
	
	


3

