
	Concept integrat de măsuri zona prioritară Cetate -

Lista proiectelor

organizare în funcţie de cartiere şi domenii de interes /  cu evaluare / actualizat: 09.01.2006



	Obiective


	Creşterea atractivităţii şi reprezentativităţii zonei centrale prin promovarea dezvoltării turismului, dezvoltare economică, reducerea traficului şi realizarea conceptului privind organizarea parcărilor, valorificarea şi dezvoltarea spaţiului public, menţinerea funcţiei locative a imobilelor din centru



	Domenii de interes

Calitatea spaţiului urban

A1 Patrimoniu cultural arhitectural

A2 Spaţiu public

A3 Circulaţie şi infrastructură tehnică

Economie

B1 Dezvoltarea străzilor comerciale

B2 Promovarea IMM-urilor

B3 Măsuri de calificare şi şcolarizare

Cultură, turism şi social

C1 Cultură şi turism

C2 Social, învăţământ

C3 Sport şi agrement


	Finanţare

Surse potenţiale de finanţare

· Uniunea Europeană (UE)

· Institutul pentru credit si reconstructie al Germaniei (KfW)

· Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

· Parteneriat Public-Privat (PPP)

· Buget local

· Sponsorizări

· Altele
	Prioritizarea proiectelor (propunere)

I.) 
Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele

-
localizare în zona prioritară
-
relaţii de proprietate clare

-
fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani

II.)
Criterii de evaluare 

· Dezvoltare durabilă / Dezvoltare turismului regional şi local  = *

· Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = *

· Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE = *

· Posibilă demarare imediată a proiectului = *



	Nr. Crt.
	Măsură
	Localizare
	Alt domeniu de impact
	Iniţiatori proiect / Actori
	Costuri estimate (necesită specificări ulterioare)*
	Prioritate
	Observaţii / Explicaţii

	Domeniul de interes „Calitatea spaţiului urban“

	>>>  „Patrimoniul cultural arhitectural“

	U 1
	Program de conservare a imobilelor / Măsuri imediate

Derularea unor măsuri imediate pentru conservarea şi stoparea deteriorărilor la imobile reprezentative, cu importanţă istorică şi turistică

Cu precădere, lucrări de remediere şi securizare inclusiv antiseismică la structură, acoperişuri, burlane, ferestre, faţade şi partere. 
	Zona prioritară

Mai multe locaţii, stabilite de către iniţiatori


	B1, B2, C1


	PMT

CRUT

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Direcţia Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

FALT

Proprietari

ş.a.
	15 imobile x 5 ani

75 x 100.000 €

7.500.000 €


	****

	Proiecte cu scopuri multiple /  proiecte importante, ce soluţionează probleme urgente de reabilitare 

Măsurile aplicate în funcţie de analiza deteriorărilor imobilului



	U 2
	Proiecte de reabilitare prudentă a clădirilor istorice

Reabilitare de clădiri urmărind indicaţiile CRUT, cu caracter demonstrativ. Realizarea unei reabilitări prudente a unor imobile reprezentative din cartiere, cu mare potenţial de imagine. 

Lucrări complexe, adică reabilitarea imobilului şi a spaţiilor verzi, care aparţin de acesta.

Calificarea meseriaşilor din oraş şi îmbunătăţirea metodelor de asigurare a calităţii.


	Zona prioritară

Mai multe locaţii, stabilite de iniţiatori. Prioritar:

P-ţa Unirii, P-ţa Libertaţii, P-ţa Victoriei, P-ţa Sf. Gheorge, Str. Alba Iulia, Str. Vasile Alecsandri, etc.


	A2, B1, B2, C1, C2
	PMT

CRUT

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

Direcţia Cultură

Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

FALT

Proprietari

ş.a.
	10 imobile x 5 ani

50 x 500.000 €

25.000.000 €


	****
	Proiecte cu scopuri multiple /  proiecte importante pentru calificarea procesului de reabilitare urbană

Recomandare: Accentul trebuie să cadă pe prima jumătate a perioadei de promovare

Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari



	U 3
	Cazarma U, fostă clădire a Armatei 

Reabilitare completă, refuncţionalizare, reamenajare a curţii interioare, precum şi reorganizarea spaţiilor publice învecinate


	Str. General Grigorescu Nr. 2
	A2, B1, C2
	PMT

CRUT
	5.000.000 €
	****
	Potenţialul pentru un proiect cu scopuri multiple depinde de modul viitor de utilizare al imobilului; de studiat posibilitatea refuncţionalizării pentru administraţie publică

Recomandare: se vor prevedea şi spaţii cu funcţiuni corelate turismului

Proiect important din punct de vedere urbanistic, marchează poarta de acces din partea de nord a Cetăţii 

Dezvoltarea unui proiect, care să includă şi zona din  faţa Pieţei Mărăşti



	U 4
	Recondiţionare porţi degradate şi reconstituire porţi 
	Zona prioritară


	A2, B1, C1 
	PMT

Consiliul Judeţean

Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional


	Recondiţionare: 300 porţi x1.000€        = 300.000 €
Reconstituire:   50 porţi x 2.000 €         = 100.000 €
                                                      400.000 € 

	****
	Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi a culturii


	U 5
	Sinagogă – Str. Mărăşeşti 

Reabilitare completă şi refuncţionalizare


	Str. Mărăşeşti Nr. 6
	A2, C1 
	Proprietar

Fundaţia Filarmonica

PMT

CRUT


	500.000 €
	***
	Există proiectul şi studiul de fezabilitate, ideea este o sală de concerte pentru Filarmonică

	U 6
	Biserica Piaristă – Bd. Regele Ferdinand I Nr. 1

Reabilitare cu precădere a utilităţilor clădirii, deteriorări cauzate de umezeală, diversificarea modului de folosire


	Bd. Regele Ferdinand I 

Nr. 1
	A2, C1, C2
	Proprietar

PMT

CRUT


	300.000 €
	**

	Proiect important din punct de vedere urbanistic (marchează poarta de acces din partea de vest a Cetăţii) şi din punct de vedere al valorificării potenţialului cultural şi istoric la municipiului

Recomandare: pe termen mediu reabilitarea întregului complex inclusiv biblioteca, şcoala şi celelalte clădiri

	U 7
	Primărie – Bd. C.D. Loga 1

Reabilitare clădire

Mansardare clădire

Crearea de noi spaţii pentru administraţia locală


	Bd. C.D. Loga 1
	A2, C1, C2
	PMT
	750.000 €
	**

	Există studiu de fezabilitate



	U 8
	Şcoală - Str. Gh. Lazăr 

(Liceul Lenau)

Extindere şi reabilitare

Consolidare structură, mansardare.


	Str. Gh. Lazăr 2
	A2, C1, C2
	PMT

CRUT

Inspectorat Şcolar
	350.000 €
	**

	Şcoala urmează să se extindă spre a oferi spaţiu claselor I-IV.



	>>>  „Spaţiu public“

	U 9
	Amenajare pieţe şi străzi

1. Elaborarea unui plan de acţiune corelat cu un plan integrat de circulaţie şi cu stabilirea viitoarelor zone pietonale din jurul pieţelor

2. Elaborarea unui concept pentru mobilierul stradal din Centru

3. Refacerea structurii carosabilului / pietonalului

Recondiţionarea şi remodelarea spaţiilor publice importante din Cetate, inclusiv reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare, crearea de noi zone pietonale, reorganizarea circulaţiei, crearea unui centru de închiriere de biciclete în vederea atingerii destinaţiilor turistice ale oraşului

Puncte de interes: reducerea traficului rutier, dezvoltarea traficului pietonal / nemotorizat, îmbunătăţirea situaţiei locurilor de parcare din zona centrală, amenajarea spaţiului public, dotarea cu mobilier urban


	Piaţa Unirii

Piaţa Libertăţii

Piaţa Victoriei

Piaţa Sf. Gheorghe

ev. Str. V. Alecsandri 

Str. Mercy 

Str. 9 Mai

Str. Alba Iulia


	A1, A3, B1, C1, C2
	PMT,

CRUT
	10.000.000 €
	****

	Proiect central cu scopuri multiple în Cetate, ce are ca obiectiv valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural ale celei mai atractive zone din municipiul Timişoara

Recomandare: 

Remodelarea străzilor şi pieţelor din Cetate se poate face doar pe baza unui concept integrat de circulaţie pentru centrul municipiului, care să cuprindă recomandări privind traficului rutier / pietonal şi date cantitative despre amplasamentul viitoarelor parcaje. Pentru stabilirea amplasamentelor acestor parcaje, este nevoie de studii geodezice.

Modelarea spaţiilor publice trebuie corelată cu măsurile de reînnoire a infrastructurii tehnico-edilitare. Necesară includerea tuturor deţinătorilor de infrastructură

Folosirea instrumentelor de asigurare a calităţii

Este necesară dezvoltarea unei rute turistice.

	U 10
	Dezvoltarea parcului din spatele Catedralei Mitropolitane

	Parcul din spatele Catedralei Mitropolitane
	C1, C2, C3
	PMT

CRUT


	500.000 €
	****
	Proiect cu scopuri multiple


	U 11
	Reabilitare monumente şi fântâni din zona centrală


	Zona prioritară


	A2, C1
	PMT

CRUT

Direcţia Cultură

Culte şi Patrimoniu


	300.000 € 
	****
	Recomandare:

Corelare între reabilitarea statuilor, monumentelor şi fântânilor reprezentative şi între măsurile de formare şi calificare a meseriaşilor

	U 12
	Dezvoltarea şi introducerea Parcului Botanic în circuitul turistic al oraşului

Repararea porţii de acces, reamenajarea potecilor, plantaţii, mobilier urban, plăcuţe indicatoare
	Parcul Botanic
	C1, C2, C3
	PMT

CRUT

Universitatea Ştiinţe Agricole
	500.000 €
	***

	Proiect cu scopuri multiple



	>>>  „Circulaţie şi infrastructură tehnică“

	U 13


	Elaborarea unui concept integrat în vederea organizării circulaţiei în Municipiul Timişoara (circulaţie rutieră / feroviară, transport în comun, acces aeroport, parcare / staţionare)


	Municipiul Timişoara


	A1, A2, B1, C1, C2, C3

 
	PMT

CRUT

UPT
	200.000 €


	****

	Proiect cu scopuri multiple

Existenţa un concept integrat de circulaţie rutieră, pe termen lung, cu date clare privind fluxurile de circulaţie, parcarea şi parcajele planificate - condiţie de bază pentru o dezvoltare turistică pozitivă a cartierului Cetate

Sunt necesare studii geodezice şi corelarea cerinţelor tuturor deţinătorilor de infrastructură tehnică. 



	U 14
	Modernizarea şi dezvoltarea sistemului de  iluminat public stradal şi arhitectural, în vederea creşterii atractivităţii turistice a cartierului Cetate 
	Prioritar în pieţe, în zonele pietonale, pe străzile de acces
	A1, A2, B1, B2
	PMT

CRUT


	1.000.000 €
	****
	Proiect cu scopuri multiple

Elaborarea unui concept de iluminat + executarea etapizată şi corelarea cu celelalte lucrări planificate în spaţiul public (pieţe şi străzi) a lucrărilor de construcţie



	U 15
	Construirea unui parcaj supraetajat cu minim 600 locuri în apropierea Centrului Comercial Bega


	Str. Proclamaţia de la Timişoara


	A1, A2, B1, C1, C2 
	PMT

CRUT

Partener Privat
	4.000.000 €
	***
	Pe baza U13

O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru .



	U 16
	Construire parcaj supraetajat cu minim 600 locuri în apropierea Hotelului Timişoara

	Sf. Ioan, pe amplasamentul fostului Comisariat Militar


	A1, A2, B1, C1, C2
	PMT

CRUT

Partener Privat
	4.000.000 €
	**
	Pe baza U13

O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru .

	U 17
	Construirea unui parcaj supraetajat cu minim 600 locuri pe scuarul din faţa hotelului Timişoara
	Scuarul din faţa hotelului Timişoara
	A1, A2, B1, C1, C2
	PMT

CRUT

Partener Privat
	2.000.000 €
	**
	Pe baza U13
O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru.



	U 18
	Construirea unui parcaj supraetajat cu minim 800 locuri în apropierea Piaţa Unirii
	Piaţa Unirii
	A1, A2, B1, C1, C2
	PMT

CRUT

Partener Privat
	3.500.000 €
	*
	Pe baza U13
O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru. Verificarea fezabilităţii proiectului (compoziţia solului / statica clădirilor)

 

	
	Subtotal Calitatea spaţiului public
	
	
	
	65.800.000 €
	
	

	Domeniul de interes „Economie“  

	>>>  Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor

	E 1
	Reabilitare şi refuncţionalizare a subsolurilor clădirilor pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi de servicii

Mutarea conductelor din subsoluri, igienizarea spaţiilor, eliminarea umidităţii, după caz


	Zona prioritară
	A1, A2, A3, C1, C2, C3
	PMT

CRUT

FALT Proprietari
	10 subsoluri x 

5 ani

50 x 70.000 €

3.500.000 €
	****

	Proiect cu scopuri multiple, permite asanarea subsolurilor, reorganizarea reţelelor tehnico-edilitare, extinderea spaţiilor, dezvoltarea IMM, mici meserii şi a comerţului.

Impact puternic asupra dezvoltării turismului.

	E 2
	Valorificarea străzilor comerciale - 

Promovarea economiei locale

Promovarea IMM-urilor din vecinătatea pieţelor şi a străzilor comerciale

Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing


	Toate străzile din zona prioritară
	A1, A2
	PMT

CRUT

FALT

Proprietari

CCIAT


	1.000.000 €
	***

	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: combinarea cu  alte conţinuturi de proiect, de ex. modernizarea / reabilitarea imobilelor, este un criteriu important pentru acordarea finanţării

Includerea CCIAT în organizarea procesului



	>>>  Măsuri de calificare şi şcolarizare

	E 3
	Formarea şi calificarea meseriaşilor, inginerilor şi arhitecţilor în domeniul reabilitării imobilelor

Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale

Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc.


	Zona prioritară
	A1, A2


	CRUT

CCIAT
	250.000 €
	****
	Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR



	E 4
	Cursuri de formare şi calificare pentru stimularea spiritului antreprenorial
	Zona prioritară
	A1, A2
	CRUT

CCIAT

FRG
	250.000 €
	****
	

	E 5
	Cursuri de formare şi calificare pentru managerii de proprietate 
	Zona prioritară
	A1, C1
	FALT
	100.000 €
	****
	

	
	Subtotal Economie
	
	
	
	5.100.000 €
	
	

	Domeniul de interes „Cultură, turism şi social“

	>>>  „Cultură şi turism“

	C 1
	Dezvoltarea turismului şi îmbunătăţirea imaginii cartierului Cetate

Elaborarea unui concept pentru dezvoltarea turismului în Municipiul Timişoara

Crearea unui circuit turistic prin Cetate şi cartierele învecinate, a unui ghid turistic şi a unei pagini web, precum şi a unui sistem de informare în mai multe limbi de largă circulaţie
	Zona prioritară
	A1, A2, B1, C3
	PMT

CRUT

CIT

Agenţii de turism

Organizaţii implicate în turism
	550.000 €
	****

	Proiect cu sopuri multiple /  proiect central vizând dezvoltarea turismului în Cetate

Recomandare: începerea pregătirilor necesare, cooptarea partenerilor existenţi 

Eventual prelucrare a proiectului cu parteneri externi

	C 2
	Implementarea unui sistem de semnalizare în vederea informării şi orientării optime a turiştilor; plăcuţe informative în mai multe limbi, amplasate pe străzi, pieţe, imobile, etc.

Amplasarea unor puncte / standuri de informaţii în locaţii alese


	Zona prioritară
	A1, A2, B1
	PMT

CRUT

CIT

Agenţii de turism

Organizaţii implicate în turism


	150.000 €
	****

	Recomandare:

Pornind de la conceptul de turism, se vor stabili locaţiile viitoare şi se va dezvolta un sistem de semnalizare unitar (Cooperate design).



	C 3
	Sărbătoarea Cartierului Cetate 

Organizarea şi derularea unui festival anual


	Zona prioritară
	A1, A2, B1, C2, C3
	PMT

Consiliul de Cartier

ONG-uri
	80.000 €

(2007 – 2011)
	****

	Proiect cu sopuri multiple, în special pentru coeziunea locuitorilor cartierului

Parteneri diverşi, de ex. Biserica Catolică, Casa de Cultură, Liceul Lenau, etc.



	C 4
	Festivalul anual Mica Vienă

Organizat anual pe perioada verii (5 luni)
	Zona prioritară
	A1, A2, B1, C3
	PMT

Filarmonica Banatul

Uniunea Artiştilor Plastici

Alţi parteneri locali


	150.000 €

(2007 – 2011)
	****

	Proiect cu sopuri multiple, în special pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi pentru promovarea culturii



	C 5
	Reabilitarea şi dezvoltarea cinematografului Capitol şi a grădinii de vară
Refuncţionarea cinematografului ca centru cultural municipal

	Bd. C.D. Loga Nr. 2
	A1, A2, C2, C3
	PMT

CRUT

Instituţii de cultură
	2.000.000 €
	****
	Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru consolidarea ofertei culturale şi turistice din Cetate


	C 6
	Festival anual de film de arhitectură
Organizat anual pe perioada verii (5 luni)
	Cetate

Piaţa Unirii, Libertăţii şi Victoriei
	A1, A2, C2, C3
	OAR, AAT, FArhT, FAT, centre culturale străine, edituri, etc

	100.000 € 
	***
	Proiect cu sopuri multiple, în special pentru promovarea patrimoniului cultural arhitectural

	C 7
	Reabilitarea interiorului Palatului Culturii – P-ţa Victoriei Nr. 2

Reorganizarea spaţiilor interioare şi a scenelor


	P-ţa Victoriei Nr. 2
	A1, A2
	PMT

CRUT 
	700.000 €
	***

	Proiect important în vederea valorificării şi conservării potenţialului istoric şi cultural al municipiului

Există proiect şi studiu de fezabilitate

Faţada restaurată în mare parte, fundaţia consolidată



	C 8
	Continuarea reabilitării Muzeului Revoluţiei din 1989 în Timişoara

Continuarea reabilitării imobilului demarată deja, în special finalizarea lucrărilor la acoperiş, a reamenajării subsolului ca spaţiu expoziţional şi a curţii interioare
	Str. Emanuil Ungureanu Nr. 8
	A1, C2
	PMT

CRUT

Asociaţia „Memorialul Revolutiei 16. – 22. Decembrie 1989 in Timisoara“


	200.000 €
	***
	Proiect cu scopuri multiple

Recomandare: stabilirea măsurilor constructive necesare cu biroul de arhitectură, ce se ocupa cu planificarea

	C 9
	Reabilitarea şi punerea în valoare a vestigiilor fortificaţiei vechii Cetăţi. Introducerea acestora in circuitul turistic.
	Calea Aradului

Parcul Botanic

Piaţa 700
	A1, A2
	PMT, 

CRUT,

Muzeul Judeţean


	1.500.000 €
	***
	Recomandare: Includerea vestigiilor vechii Cetăţi în strategia de turism a municipiului

	C 10
	Extinderea şi reorganizarea spaţiilor folosite de Centrul Cultural German Timişoara

Amenajarea bibliotecii, a sălilor de curs, etc.
	Str. Augustin Pacha 2
	A1, C2


	PMT, 

CRUT,

Centrul Cultural German Timişoara


	200.000 €
	**
	

	C 11
	Dezvoltarea unui Centru de Cultură Urbană şi Arhitectură
	Clădire a Armatei Piaţa Libertăţii
	A1, A2
	PMT,
CRUT

 OAR, AAT, Grupul Ariergarda, Facultatea de arhitectură, etc.


	4.000.000 €
	**
	Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru consolidarea ofertei culturale şi turistice din Cetate

	>>>  „Social, învăţământ, agrement“

	C 12
	Reabilitarea interiorului Spitalului de Oncologie 

Cel mai vechi spital municipal din Imperiul Austro-Ungar 
	Str. Mărăşeşti Nr. 3,5 / Str. Sf. Ioan
	A1, C1
	PMT

CRUT
	1.000.000 €
	**

	Investiţie importantă cu mare impact social



	C 13
	Reabilitarea Sălii de Sport Nr. 2 – Mareşal Ferdinand Foch

Reamanajarea sălii spre a fii folosită de locuitorii şi asociaţiile din zonă


	Mareşal Ferdinand Foch
	A1, A2, C1
	PMT

CRUT

ONG-uri


	750.000 €
	**

	

	C 14
	Reabilitarea clădirii Spitalului Militar
	Str. Gheorghe Dima
	A1, A2, C1
	PMT

CRUT

Ministerul Apărării


	2.500.000 €
	*
	Oportun a se face demersuri pentru preluarea clădirii de la Ministerul Apărării; ulterior, de studiat posibilitatea refuncţionării clădirii

	C 15
	Reamenajarea parcului Centru Civic
	Centrul Civic
	C1
	PMT

CRUT

ONG-uri
	250.000 €
	*
	De studiat armonizarea funcţiunilor propuse cu cele ale sălii de sport

	
	Subtotal Cultură, turism şi social


	
	
	
	14.130.000 €
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total general


	
	
	
	85.030.000 €
	
	


1

