MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                    Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2007-20653 /17.09.2007
                                                                      REFERAT

        Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE  SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE  "la Liceul Teoretic" Vlad Tepeş" str. Negoi nr.47 Timişoara

          Liceul Teoretic" Vlad Tepeş" este situate in  Timişoara, str. Negoi nr.47 unde îşi desfăşoară activitatea un număr de 600 de elevi  de cînd s-a transformat şcoala în liceu.  

Conform studiului de fezeabilitate rezultă  o construcţie nouă in regim P + 2E în incinta unităţii avînd o suprafaţa construită totala de 590,00 mp iar suprafaţa desfăşurată de 2315,00 mp iar asigurarea utilităţilor se va face din reţeaua urbană.

            Construcţia nouă va cuprinde la parter  va cuprinde : o  sală  de sport în suprafaţă de365,7 mp , un hol cu S=36,5 mp,un acces elevi cu S= 15,3 mp , un vestiar băieţi cu S= 33, 1 mp , un grup sanitar băieţi cu S= 23,5mp, un hol cu S=23,0mp , o cabină poartă cu  S= 10,8 mp , un vestiar fete cu S=32,6 mp .un grup sanitar fete cu S=21,8 mp , o anexă în S=11,0 mp şi un hol cu S= 24,00 mp.   
            La etajul 1 construcţia va cuprinde : o bibliotecă cu S = 118,8 mp ,o sală festivă cu S = 312,4 mp , un hol cu S= 36,0 mp ,un grup sanitar băieţi cu S= 35,5 mp , un grup femei cu S=16,9 mp, o anexă cu S= 11,0 mp , un hol cu S= 24,0 mp şi un grup sanitar pentru profesori cu S= 4,2 mp. 
            La etajul 2 construcţia va cuprinde : 8 săli de clasă în S= 363,6 mp , un hol cu S=26,0 mp, un grup sanitar băieţi cu S= 31,1 mp , 2 terase si un hol cu S= 18,3 mp.

            Accesul elevilor in şcoală se va face din exterior,prin intermediul unui hol în  S= 23,00 mp şi prin această  construcţie nouă se realizează rezolvarea a 250 de elevi pentru a  învăţa. 

           Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC VIRTUALE CON SRL pus la dispozitia conducerii  Liceului  Teoretic" Vlad Tepeş" str. Negoi nr.47 Timişoara cu titlul  gratuit.
Eşalonarea investiţiei : 2007-2009

Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

                                                                          P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „ EXTINDERE  SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE "la Liceul Teoretic" Vlad Tepeş" str. Negoi nr.47 Timişoara în valoare de 9.056.940,06 RON conform proiectului întocmit de  SC VIRTUALE CON SRL.
            2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2009. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.
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      Ing.Gabriela Danciu 

  Avizat:

                                                         SERVICIUL JURIDIC
                                                                                                                                                       ANEXĂ 

                                                                                                                                      LA HOTĂRÎREA NR. 

Indicatori  Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "  EXTINDERE  SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE "la Liceul Teoretic" Vlad Tepeş" str. Negoi nr.47  

                 4. DEVIZUL  GENERAL 
4.1   LUCRĂRI DE AMENAJARE TEREN SI IMPREJMUIRI                                            231,00 LEI   
4.2   STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE                                                                    502.346,00 LEI
4.3   LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII                                                 6.423.809,00 LEI
4.4.  ORGANIZARE DE SANTIER                                                                                 276.623,00 LEI                                                         

4.4   ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE                                                                   407.865,00 LEI
                              TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                  7.610.874,00 LEI                        

                                                            TVA                                                                  1.446.066,06 LEI
                               TOTAL CU TVA                                                                         9.056.940,06 LEI
    5. PRINCIPALII  INDICATORI
Valoare de investiţie  este de  7.610.874,00 LEI fără TVA
Eşalonarea investiţiei :  Proietare –2007-2008
                                      Execuţie –2008- 2009
durata de realizare a investiţiei  24 luni

   6. AVIZE  SI  ACORDURI

· Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

· Aviz de mediu
· aviz CNCAN
  DIRECTOR                                                                               ŞEF SERVICIU

                   Ec. Nicuşor C-tin Miuţ                                                                           ing. Marius Duma

                                                                                                                                           CONSILIER

                                                                                                                                   ing. Gabriela Danciu

