






Anexa la HCL nr……………………
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
“ Reabilitare spatii publice din centru istoric al orasului Timisoara in vederea dezvoltarii turismului “ - SF elaborat de catre ISPE Bucureşti în cadrul  Contractul de servicii  - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006

VALOAREA TOTALA a Devizului General(TVA inclus)   = 52.408.615 lei / 16.015.344 euro
din care C+M 




       
     = 43.714.884 lei /  13.358.660 euro
TVA 





                 =  8.215.786 lei  / 2.510.629 euro

1 euro= 3,2724 lei
SURSE DE FINANTARE :

Costuri eligibile:




lei



euro
TOTAL




       42.789.369

    13.075.837
din care

85% -Fond European Dezvoltare Regionala =  36.370.964

     11.114.461

13% -Buget de Stat


               =    5.562.618 

       1.699.859 
2%   -Buget Local


               =       855.787

          261.517 
Costuri neeligibile:



lei



euro
TOTAL




   = 9.619.246

     
       2.939.507
din care

- Buget Local



   = 1.403.460
                                 428.878 

- Buget de stat   (100% TVA)
       
  =  8.215.786


      2.510.629
Esalonarea investitiei ( fara TVA )


 lei        
                       euro


-anul   I




  =  14.275.887   
 
       4.362.513

-anul  II




  =  17.340.808

       5.299.110

-anul III




  =  12.576.134

       3.843.092
Durata de realizare a investitiei :


    36 luni 

Capacitati  de realizat :





Strazile din cartierul Cetate analizate :


- Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre P-ta Unirii si P–ta Libertatii

- Lucian Blaga        - pe tronsonul dintre P-ta Libertatii si P-ta Iancu de Hunedoara
- Eugeniu de Savoya
- integral 
- Florimund Mercy

- integral
 
- Tarcului

- integral

- FrancescoGrisselini
- integral
 
- Radu Negru

- integral
- General Praporgescu
- integral
- EnricoCarusso

- integral
- Fara Nume 

- integral
Pietele din cartierul Cetate analizate :- Libertatii 
- Sf.Gheorghe
- Unirii

