MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                    Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2007-                  
                                                                      REFERAT

        Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE  ŞI     REABILITARE  "la Grădiniţa  PP nr. 12  ,str. Axente Sever nr.10
           Grădiniţa nr. PP12 este situată în Timişoara ,str. Axente Severnr.10 unde îşi desfăşoară activitatea mai multe  grupe cu program prelungit şi cuprinde preşcolari cu vîrste cuprinse între 3 şi 7 ani.  

Având în vedere că  imobilul  unde îşi desfăşoară activitatea învăţămîntul preşcolar din zonă este insuficient pentru numărul mare de copii din zonă , s-a dovedit ca necesară extinderea   grădiniţei , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea unei săli de mese şi a blocului alimentar prin extinderea în curte a clădirii vechi .Prin acest studiu de fezeabilitate se urmăreşte suplimentarea şi modernizarea grupurilor sanitare existente prin faptul că se extind spre curte.
             Conform studiului de fezabilitate rezultă  o construcţie  in regim S+P în incinta unităţii avînd o suprafaţa construită totala de 840,00mp iar suprafaţa nou construită de 200,00mp .

             La parter construcţia veche cuprinde 9  săli de clasă ,2 birouri,un antreu de acces în grădiniţă ,două holuri ,2 grupuri sanitare mici,o bucătărie 3 depozite si o sala de sport.  

            Constructia noua va cuprinde  ca nivel parter şi va o sală de mese cu o S= 86,11mp,două spălătoare cu S=14,67 mp un  vestiare cu S=6,35mp,un WC cu S=1,75mp ,un depozit cu S= 6,44mpşi un oficiu cu S= 5,61mp . 
            Din vechea bucătărie în suprafaţă de 20,00 mp se va amenaja o spălătorie şi o uscătorie.

            Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ARHITECTURE DESING”SRL  si pus la dispozitia conducerii Grădiniţa PP 12  cu titlul  gratuit.

Eşalonarea investiţiei : 2007-2008


Durata de realizare a investiţiei: 18 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „ EXTINDERE  ŞI     REABILITARE  "la Grădiniţa  PP nr. 12  ,str. Axente Sever nr.10 în valoare de 1.285.479,65  LEI întocmit de SC’ ARHITECTURE DESING ”SRL  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .
            2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008. 
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR,




                 DIRECTOR,


          Ing. Adrian Orza



                                  ec. Nicuşor C-tin Miuţ









                              ŞEF SERVICIU,









                           Ing. Marius Duma










                     CONSILIER,









                             Ing.Gabriela Danciu 


Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

                                                                                                                                                       ANEXĂ 

                                                                                                                 LA HOTĂRÎREA NR. 

             Indicatori  Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "EXTINDERE ŞI     REABILITARE  "la Grădiniţa  PP nr. 12  ,str. Axente Sever nr.10

                                                          DEVIZUL  GENERAL 
4.2   STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE                                                                    74.559,00 LEI

4.3   LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII                                                  695.883,00 LEI

4.7   ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE                                                                 309.793,00 LEI

                              TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                   1.080.235,00 LEI                        

                                                            TVA                                                                     205.244,65 LEI
                               TOTAL CU TVA                                                                         1.285.479,65 LEI

    5. PRINCIPALII  INDICATORI
Valoare de investiţie  este de  1.285.479,65  LEI

Eşalonarea investiţiei :  Proietare –2007

                                      Execuţie –2007- 2008

durata de realizare a investiţiei :18 luni

   6. AVIZE  SI  ACORDURI

· Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

· Aviz de mediu
· aviz CNCAN
           DIRECTOR                                                                                             ŞEF SERVICIU

                   Ec. Nicuşor C-tin Miuţ                                                                             ing. Marius Duma

                                                                                                                                            CONSILIER

                                                                                                                                     ing. Gabriela Danciu

