MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                     Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2007-                  

                                                                      REFERAT

        Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE" la Grădiniţa  PP nr. 22  ,str. Semenic  nr.8
           Grădiniţa nr. PP22 este situată în Timişoara ,str. Semenic nr.8 unde îşi desfăşoară activitatea mai multe  grupe cu program prelungit şi cuprinde preşcolari cu vîrste cuprinse între 3 şi 7 ani.  

Având în vedere că  imobilul  unde îşi desfăşoară activitatea învăţămîntul preşcolar din zonă este insuficient pentru numărul mare de copii din zonă , s-a dovedit ca necesară extinderea   grădiniţei , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea a 6  săli de clasă  şi a 2 grupuri sanitare prin extinderea în curte a clădirii vechi .Prin acest studiu de fezeabilitate se urmăreşte suplimentarea şi modernizarea grupurilor sanitare existente prin faptul că se extind spre curte.

             Conform studiului de fezabilitate rezultă  o construcţie  in regim P+E în incinta unităţii avînd o suprafaţa construită totala de 2300,00mp iar suprafaţa nou construită de500,00mp .

             La parter construcţia nouă cuprinde 3  săli de clasă , holuri de acces ,1 grup  sanitar şi casa scării.  

            La etaj construcţia nouă cuprinde 3  săli de clasă , holuri de acces ,1 grup  sanitar şi casa scării.  
             Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ZAM GRUP”SRL  si pus la dispozitia Primariei Timisoara  cu titlul  gratuit.

Eşalonarea investiţiei : 2008-2009

Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „ EXTINDERE "la Grădiniţa  PP nr. 22  ,str. Semenic nr. 8 în valoare de 1.178.256,00  LEI întocmit de SC’ ZAM GRUP ”SRL  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .
            2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008-2009. 
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.
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Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

                                                                                                                                                       ANEXĂ 

                                                                                                                 LA HOTĂRÎREA NR. 

             Indicatori  Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "EXTINDERE  "la Grădiniţa  PP  nr. 22  ,str. Semenic nr.8
                                                          DEVIZUL  GENERAL 
4.2   STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE                                                                    120.065,00 LEI

4.3   LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII                                                 1.048.025,00 LEI

4.7   ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE                                                                     10.166,00 LEI

                              TOTAL                                                                                          1.178.256,00   LEI                        

    5. PRINCIPALII  INDICATORI
Valoare de investiţie  este de  1.178.256,00    LEI

Eşalonarea investiţiei :  Proietare –2008
                                      Execuţie –2008- 2009
durata de realizare a investiţiei :24 luni

   6. AVIZE  SI  ACORDURI

· Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

· Aviz de mediu
· aviz CNCAN
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