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   Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA

DIRECŢIA DE MEDIU

SERVICIUL SPAŢII VERZI

NR SC 2007-                  /           2007

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;


Scuarul Bihor este situat în partea stângă a canalului Bega, în spatele fostului abator.

În anul 1936, zona figurează cu străzi bine conturate şi cu construcţii. În spatele abatorului, spre sud, pe locul actualului scuar, funcţiona piaţa de cartier, denumită încă de atunci „Bihor”.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Bihor” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL. 

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Bihor” din municipiul Timişoara în valoare de 1.511.176,50 lei conform proiectului numărul DP 1022/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

1) Valoare totală






 1.511.176,50

Din care construcţii-montaj




 1.358.121,60

2) Eşalonarea investiţiei:


în anul 2008, 2009;

3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:


- cheltuieli pentru avize, acorduri, reţele



         3.500,00


- cheltuieli pentru proiectare




       49.200,60


- cheltuieli pentru organizare licitaţii



         1.000,00


- Asistenţă tehnică, consultanţă




         7.140,00









Total          60.840,60
4) Cheltuieli pentru investiţia de bază:


- lucrări rutiere






      215.033,00


- lucrări peisagistică





      792.635,90


- lucrări electrice





        95.721,20


- reţele edilitare






      221.606,60









Total      1.324.996,70
5) Alte cheltuieli:


- organizare de şantier (2,5%)




        33.124,90


- comisionul băncii finanţatoare (0,5%)



          6.790,60


- cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%)


          9.506,90


- fond casa socială a constr. (0,5%)



          6.625,00


- Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)



        69.291,90









Total         125.339,30
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