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PRIMĂRIA

DIRECŢIA DE MEDIU
SERVICIUL SPAŢII VERZI
NR SC 2007 – 27318 / 04.12.2007
REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;
Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Arcidava” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL. 

Scuarul Arcidava este situat în cartierul Giroc. La ora actuală vegetaţia este îmbătrânită, aleile nu mai există, este necesară montarea unui sistem de irigare prin aspersiune şi a unui sistem de iluminat.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Arcidava” din municipiul Timişoara în valoare de 256.593,80 lei conform proiectului numărul DP 1021/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

1) Valoare totală






   256.593,80

Din care construcţii-montaj




   210.594,50

2) Eşalonarea investiţiei:


în anul 2008, 2009;

3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:


- cheltuieli pentru avize, acorduri



         3.500,00


- cheltuieli pentru proiectare




       19.000,60


- cheltuieli pentru organizare licitaţii



         1.000,00


- consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect

         7.140,00









Total           30.640,00
4) Cheltuieli pentru investiţia de bază:


- lucrări rutiere






       42.256,30


- lucrări peisagistică





       72.830,70


- lucrări electrice





       33.516,40


- lucrări edilitare





       56.854,60









Total         205.458,00
5) Alte cheltuieli:


- organizare de şantier (2,5%)




          5.136,50


- comisionul băncii finanţatoare (0,5%)



          1.053,00


- cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%)


          1.474,20


- fond casa socială a constr. (0,5%)



          1.027,30


- cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)



        11.804,90









Total            20.495,90
6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU



SEF SERVICIU SPAŢII VERZI
                 VASILE CIUPA




     DIANA MIHAELA NICA
AVIZAT JURIDIC
