ANEXA la HCL nr……………………

,, Extindere reţea canal -  zona Colonia Radio - Plopi ” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            1.653.000 RON         490.504    EURO

 - construcţii-montaj : 
        1.492.986 RON         443.022    EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei 

1.653.000 / 1.492.986 RON






Durata de realizare a investiţiei: 

8 luni

Capacităţi realizate :

  -canal



L =595 m, D=300 mm tuburi PVC-KG, SN4
L =745 m, D=400 mm tuburi PVC-KG, SN4 
  -debit transportat

Qmax =50,54 dmc/sec
   - suprafaţa de carosabil afectat pe străzile cu noile reţele        S = 2.382 mp



 

   ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

