MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT
SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                     Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2008- 2297/06.02.2008                 

                                                                      R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE IMPREJMUIRE  PARCUL  POPORULUI"

           Parcul Poporului este situat pe malul stâng al Canalului Bega, intre str. Pestalozzi si str.3 August 1919 în Timişoara , având funcţiunea de baza: PARC, SPATIU PUBLIC DE RECREERE.
Având în vedere că împrejmuirea actuala a Parcului Poporului suferă o discontinuitate începând cu latura adiacenta hotelului nou construit si ajungând pe latura vestica, s-a dovedit ca necesară extinderea gardului pentru întreţinerea in bune condiţii a parcului , sens in care s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru reîntregirea împrejmuirii Parcului Poporului prin construirea a 145 ml de gard nou, respectându-se arhitectura celui existent.
             Conform studiului de fezabilitate rezultă construcţia unui gard nou respectându-se arhitectura celui existent.
             Având în vedere studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si detaliile de execuţie, documentaţie  întocmita de către SC ZAM GRUP SRL, in valoare de 22.610,00 lei si pusa la dispoziţia Primăriei Timisoara.
Eşalonarea investiţiei : iunie 2008 - începerea lucrărilor




decembrie 2008- terminarea lucrărilor

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI", în valoare de 375.473,86 lei (inclusiv TVA) întocmit de SC” ZAM GRUP”SRL  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .

            2. Realizare lucrărilor pe parcursul anului 2008. 
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.
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Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

                                                                                                                             ANEXĂ 

                                                                                       LA HOTĂRÎREA NR. _____________________
Indicatori  Tehnico- economici 
pentru realizarea investiţiei " CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI”
                                                          DEVIZUL  GENERAL 
4.1   STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE                                                                   s-a achitat
4.2  LUCRĂRI DE CONSTRUCTII                                                                              304.854,36 LEI

4.4   ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE                                                                  10.669,89 LEI

                              TOTAL                                                                                          315.524,25   LEI                        

    5. PRINCIPALII  INDICATORI
Valoare de investiţie  este de  315.524,25lei fără TVA
Eşalonarea investiţiei :  Proiectare –(efectuat in 2007)
                                      Execuţie  –2008
durata de realizare a investiţiei :6 luni

   6. AVIZE  SI  ACORDURI

· Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele în drept

· Aviz de mediu
· aviz CNCAN
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                                                                                                         sing. Pavleac Silvia
