ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele  canal – Freidorf – Zona Slavici Sud  ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 2.792,729 mii lei /  742,416 mii EURO

Construcţii-montaj : 


 2.395,167 mii lei /  636,725 mii EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei                  2.792,729 mii lei /  742,416 mii EURO

Anul I 

             









Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
-Canal

         L =2.110 m, De 400 x 11,7 mm din tuburi PVC cu mufă
-Debit transportat



Q = 93 dmc / sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU
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